Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Современная транспортная система города Пыть-Яха»

за январь-июнь 2022 года.

1. Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники)

- на реализацию программных мероприятий запланировано финансирование на 2022 год из бюджета муниципального образования в сумме 191284,69 тыс. руб.

Подпрограмма 1 «Автомобильный транспорт»

1.2. Основное мероприятие «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа»

Заключен муниципальный контракт с 01.09.2021 заключен муниципальный контракт №0187300019421000155 от 19.08.2021 с ООО «ЗАПСИБАВТО» на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в г. Пыть-Ях на сумму 76 000,00 тыс. руб.

Исполнение по состоянию на 01.07.2022 – 37335,96 тыс. руб. (65,45 %).

Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство»

2.1. Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе локальный ремонт участков автодорог»

По итогам проведенного аукциона заключен двухгодичный муниципальный контракт №№0187300019420000341 от 25.12.2020 с ООО "ДОРТЕХСТРОЙ" на сумму 120 036,8 тыс. руб.

Исполнение по состоянию на 01.07.2022 – 37096,33 тыс. руб. (57,5 %).

2.2. Основное мероприятие «Улучшение технических характеристик автомобильных дорог, развитие и функционирование системы управления автомобильными дорогам»

2.3. Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

Для реализации данного мероприятия подготовлено техническое задание для объявления аукционов:

- Строительство проезда в 1 микрорайоне до "Комплекс "Школа-детский сад на 550 мест (330 учащися/220 мест) в 1 микрорайоне "Центральный"

Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения»

3.1. Основное мероприятие «Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения»

- заключен муниципальный контракт с ООО "Техносервисгрупп" от 10.01.2022 № 0187300019421000247 на сумму 1258,2 тыс. руб. на оказание услуг по обеспечению работоспособности системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения

Исполнение по состоянию на 01.07.2022 –635,1 тыс. руб. (46,39 %)

- основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения»

1.2. о результатах реализации программных мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах их невыполнения приведена в таблице №1

1.3 о необходимости корректировки муниципальной программы:

В связи с изменением финансирования были внесены изменения в программу от 01.04.2022№126-па  26.04.2022 № 155-па.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период (таблица № 2)

3. Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам.

4. Сведения о соблюдении условий предоставления субсидии, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы по итогам года:

- Исполнение по состоянию на 01.07.2022 – не предоставлялась.

5. Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам года.

Нет сведений

Главный специалист отдела по транспорту, дорогам

и благоустройству УЖКК, транспорту и дорогам   			          А.С. Омаров