Структура аналитической записки

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе»

за январь-март 2024 года

1. Информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом:

Информация о достижении конкретных целевых показателей муниципальной программы приведена в таблице (п. 4). До конца 2024 года достижение показателей составит 100 %.

2. Информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков:

Структурные элементы, реализация которых осуществляется с нарушением отсутствуют.

3. Анализ факторов (рисков), повлиявших на реализацию муниципальной программы, и мер, направленных на их устранение.

Риски, которые влияют либо могли бы повлиять на реализацию муниципальной программы не выявлены.

4. Информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы и фактических значений показателей и результатов региональных проектов, ведомственных и муниципальных проектов, комплекса процессных мероприятий за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы:

| №п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | План на 2024 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем жилищного строительства (тыс. кв. м.) | «НП» «ГП» «ВДЛ» «МП» | 2,94 | 1,14 | 38,8 | 1,14/2,94*100 (факт/план)*100 Введено в эксплуатацию домов ИЖС площадью 1,14 тыс.кв.м. Годовой плановый показатель (2,94) |  |
| 2 | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя (кв. м.) | «МП» | 19,6 | 19,8 | 100 | 19,8/19,6*100 (факт/план)*100 Расчет показателя определяется путем деления общей площади жилищного фонда на территории МО (789,34 тыс.кв.м.) на численность населения на начало года (40,530 тыс.чел.) |  |
| 3 | Количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда (аварийный, фенольный) (тыс. кв. м.) | «НП» «МП» | 1,56 | 0,59 | 37,8 | 0,59/1,56*100 (факт/план)*100 Расчет показателя осуществляется путем деления фактической площади расселенного непригодного фонда (590 кв.м./14 помещений) на значение планового показателя |  |
| 4 | Количество семей, улучшивших жилищные условия (семей) | «ГП» «ВДЛ» «МП» | 49 | 14 | 28,6 | 14/49*100 (факт/план)*100 Складывается за счет: переселения из аварийного жилищного фонда – 14 семей; предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях не отвечающих требованиям в связи с превышением предельно допустимой концентрации фенола и(или) формальдегида – 0 семей; предоставлена субсидия на приобретение жилья молодым семьям -0; предоставлены жилищные субсидии, предусмотренные постановлением Правительства №237-п от 10.10.2006 – 0 семей; предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете -0 Всего 14 семей. |  |
|  | Средний % исполнения показателей на 01.04.2024 |  |  |  | 51,3 |  |  |

5. Информация об итогах реализации муниципальной программы, в том числе ее структурных элементов, и планы на очередной финансовый год:

Информация предоставляется по итогам года.

6. Предложения о корректировке, досрочном прекращении реализации структурных элементов или муниципальной программы в целом:

Информация предоставляется по итогам года.

7. Сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу:

- Постановление администрации города от 20.03.2024 №55-па.

Исполнитель:

Богданова И.А. 421030