Отчет

о реализации Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Пыть-Ях

за 2017 год

| Наименование мероприятия | ПКР т.руб. | План | Факт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство Комплекса «Школа–Детский сад на 550 мест (330 мест для обучающихся/220 мест для детей дошкольного возраста) (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Строительство объекта включено в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года», которая утвержденна Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 09.10.2013 г. № 413-п. Финансирование объекта осуществляется за счет внебюджетных источников. Строительство ведется в соответствии с договором комплексного освоения территории от 28.09.2015 г. № 1-К, заключенного администрацией города Пыть-Яха с ОАО «ДСК «Автобан». По состоянию на 31.12.2017г. исполнение составляет 5%. Заключен договор №7/ЦП-П-2016-ХМФ от 10 мая 2016 г. на выполнение проектно-изыскательских и инженерно-изыскательских работ. В августе 2017 года получено положительное заключение экспертизы проектно-сметной документации. |