Паспорт муниципальной программы 
«Цифровое развитие города Пыть-Яха»

| Наименование муниципальной программы | Цифровое развитие города Пыть-Яха |  |  |  |  | Сроки реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | 2022 - 2025 годы и на плановый период до 2030 года |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель главы города Пыть-Яха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по обеспечению информационной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Дума города Пыть-Яха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационно-коммуникационных технологий за счет обеспечения равного доступа к информационным ресурсам, повышения эффективности муниципального управления в городе Пыть-Яхе. Формирование системы межведомственного электронного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Развитие информационного общества и электронного взаимодействия на территории г.Пыть-Яха. 2. Развитие информационно-коммуникационных технологий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы | 1. Цифровой город. 2. Создание устойчивой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели муниципальной программы | № п/п | Наименование целевого показателя |  | Документ - основание |  |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Базовое значение | 2022 |  | 2023 | 2024 |  | 2025 |  | 2026-2030 |  | На момент окончания реализации муниципальной программы |  | Ответственный исполнитель/ соисполнитель за достижение показателя |
|  | 1 | Разработка и информационно-техническая поддержка официальных сайтов Администрации города Пыть-Яха и Думы города Пыть-Яха, Инвестиционного портала города Пыть-Яха (шт.) |  | - |  |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 ежегодно |  | 3 |  | Отдел по обеспечению информационной безопасности/Дума города |
|  | 2 | Приобретение и (или) сопровождение программного обеспечения в соответствующем году (шт.) |  | - |  |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 ежегодно |  | 10 |  | Отдел по обеспечению информационной безопасности |
|  | 3 | Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в результате компьютерных атак (час) |  | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –Югры от 31.10.2021 № 484-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа –Югры «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа –Югры» |  |  | 18 | 12 |  | 6 | 1 |  | 1 |  | 1 ежегодно |  | 1 |  | Отдел по обеспечению информационной безопасности |
|  | 4 | Доля модернизации и обеспечения оборудованием (%) |  | - |  |  | 38 | 38 |  | 38 | 38 |  | 38 |  | 38 |  | 38 |  | Отдел по обеспечению информационной безопасности |
|  | 5 | Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения (%) |  | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –Югры от 31.10.2021 № 484-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа –Югры «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа –Югры» |  |  | 75 | 75 |  | 75 | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | Отдел по обеспечению информационной безопасности |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Источники финансирования |  | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  | 2026- 2030 |  |
|  | всего |  | 71856,6 |  | 8985,3 |  |  |  | 12366,1 |  |  | 10643,6 |  |  |  | 6643,6 |  | 33218,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | бюджет автономного округа |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 71856,6 |  | 8985,3 |  |  |  | 12366,1 |  |  | 10643,6 |  |  |  | 6643,6 |  | 33218,0 |  |
|  | иные источники финансирования |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |