Информация

о реализации муниципальной программы утвержденной постановлением администрации города от 10.12.2021 № 560-па «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе»

(По состоянию на 01.07.2022)

- Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), о результатах реализации муниципальных мероприятий и причинах их не выполнения (Таблица 1).

- о результатах реализации программных мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах их невыполнения:

Мероприятия не обеспеченные финансированием в 2022 году

Основное мероприятие: Региональный проект "Жилье";

Основное мероприятие: Реализация мероприятий по градостроительной деятельности:

- Мероприятие: Выполнение обосновывающих материалов для подготовки документов территориального планирования (обновление планово-картографического материала);

- Мероприятие: Внедрение новой версии информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (РИСОГД);

- Мероприятие: Разработка местных нормативов градостроительного проектирования;

- Мероприятие: Внедрение целевой модели "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование";

Основное мероприятие: Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда";

Основное мероприятие: Приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, для обеспечения жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирования маневренного жилищного фонда и осуществление выплат гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения:

- Мероприятие: Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма;

- Мероприятие: Приобретение жилья в целях переселения инвалидов из жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для их проживания;

Основное мероприятие: Реализация полномочий в области жилищного строительства:

- Мероприятие: По строительству (реконструкции) систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства;

Основное мероприятие: Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц.

- о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований):

Корректировка муниципальной программы осуществляется в течении года по мере необходимости.

- Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы:

| № | Наименование показателей результатов | план | Факт | % | Расчет показателя | Причины недостижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Объем жилищного строительства, тыс. кв. м в год | 0,85 | 3,60 | 423,5 | 3,60/0,85*100 (факт/план)*100 |  |
| 2 | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, кв. м | 20,1 | 20,1 | 100,00 | 20,1/20,1*100 (факт/план)*100 |  |
| 3 | Количество семей, улучшивших жилищные условия, тыс. семей | 0,01 | 0,02 | 200,0 | 0,02/0,01*100 (факт/план)*100 |  |
| 4 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. | 5,25 | 5,8 | 110,5 | 5,8/5,25*100 (факт/план)*100 Расчет показателя осуществляется нарастающим итогом от базового значения |  |
| 5 | Количество семей, расселенных из аварийного жилищного фонда, семей | 58 | 76 | 131,0 | 76/58*100 (факт/план)*100 Расчет показателя осуществляется нарастающим итогом от базового значения (увеличение расчета показателя достигнуто в связи с внесением изменений в Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа- Югры от 29.12.2020 № 643-п «О мерах по реализации государственной программы «Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие жилищной сферы» в редакции от 22.04.2022 № 160-п, а именно органы местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, завершившие мероприятия муниципальных программ по расселению граждан, поживающих в приспособленных для проживания строениях, вправе использовать в 2022 году на переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными невостребованные жилые помещения |  |
| Средний % исполнения показателей на 01.07.2022 |  | Х | Х | 193,0 |  |  |

- Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

- Сведения о соблюдении условий предоставления субсидии, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы по итогам года.

Условия предоставления субсидии определены Соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № 11-ЕС/2022 от 24.01.2022.

5. Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:

Программой не предусмотрено.

И.о. начальника Управления

по жилищным вопросам					             		И.А. Богданова

Богданова И.А. 421030