Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Современная транспортная система города Пыть-Яха»

за январь-декабрь 2021 года.

1. Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники)

- на реализацию программных мероприятий запланировано финансирование на 2021 год из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в сумме 0 тыс. руб. и из бюджет муниципального образования в сумме 263 343,0 тыс. руб.

Подпрограмма 1 «Автомобильный транспорт»

1.2. Основное мероприятие «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, и организация транспортного обслуживания населения в границах округа»

Заключены муниципальные контракты №0187300019420000243 от 26.10.2020 и № 0187300019420000219 от 18.08.2020 с МУП АТП на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в г. Пыть-Ях

С 01.09.2021 заключен муниципальный контракт №0187300019421000155 от 19.08.2021 с ООО «ЗАПСИБАВТО» на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в г. Пыть-Ях на сумму 76 000,00 тыс. руб.

Исполнение по состоянию на 30.09.2021 – 40 604,1 тыс. руб. (100 %).

Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство»

2.1. «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»

По итогам проведенного аукциона заключен двухгодичный муниципальный контракт №№0187300019420000341 от 25.12.2020 с ООО "ДОРТЕХСТРОЙ" на сумму 120 036,8 тыс. руб.

Исполнение по состоянию на 30.09.2021 – 45 392,46 тыс. руб. (70,91 %).

2.2. «Улучшение технических характеристик автомобильных дорог, развитие и функционирование системы управления автомобильными дорогами» на реализацию данного мероприятия запланировано средств из бюджета МО в сумме 600 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт от 19.05.2021 с ООО «ТехСреда» по «Оценке технического состояния автомобильных дорог в г. Пыть-Ях» срок окончания контракта 15.08.2021

Исполнение по состоянию на 30.06.2021 –600,0 тыс. руб. (100 %)

2.3. Строительство (реконструкция) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Для реализации данного мероприятия по итогу проведенного аукциона заключены муниципальные контракты:

- № 0187300019421000015 от 09.03.2021 с ООО «Джокер» на выполнение работ по обустройство тротуара с освещением микрорайон №2 «Нефтяников» вдоль ул. Нефтяников и ул. Н. Самардакова в городе Пыть-Ях на сумму 17 572,74 тыс. руб.;

- с ООО "АРК ИВЕСТ" на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автодорог ул. Центральная от ул. Н. Самардакова до а/д Тюмень -Нефтеюганск, ул. Кедровая 2 А мкр. от ул. Советская на сумму 9 863,85 тыс. руб.(выполнена);

- № 0187300019421000014 от 09.03.2021 с ООО "АРК ИВЕСТ" на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автодороги ул. В Высотского на сумму 6995,49 тыс. руб. (выполнена);

- с ООО "АРК ИВЕСТ" на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автодорог ул. Транспортная промзона «Западная» в г. Пыть-Ях на сумму 10 220,0 тыс. руб.;

- с ООО "АРК ИВЕСТ" на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автодорог ул. Белых ночей промзона «Западная» (включая примыкания) в г. Пыть-Ях на сумму 17 288,4 тыс. руб.

- № 0187300019421000109 от 21.06.2021 с ООО "АРК ИВЕСТ" на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автодорог ул. С. Урусова мкр. № 3 «Кедровая» (включая примыкания) в г. Пыть-Ях на сумму 6 696,674 тыс. руб. (с учетом штрафа 6 680,3 тыс. руб.);

- № 0187300019421000071 от 31.05.2021 с ООО "АРК ИВЕСТ" на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автодорог ул. Е. Котина (включая примыкания) в г. Пыть-Ях на сумму 8 467,336 тыс. руб. (с учетом штрафа 8 383,64  руб.).

- выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия сквера «Алмазова ООО «Стройград» на сумму 7 210,76 тыс. руб.;

- обустройство дорожного полотна по ул. Цветочная микрорайон «Черемушки» в г. Пыть-Ях ИП Гладько Константин Васильевич на сумму 586,05 тыс. руб.;

- ремонт водоотводной камеры ул. Центральная ООО на сумму 164,23 тыс. руб.

- выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия ул. Кольцевая протяженностью 1031 м. ООО «Автодорсервис» 9 895,44 тыс. руб.

- выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автодороги Тюмень-Нефтеюганск протяженностью 2800 м. ООО «АРК ИНВЕСТ» на сумму 27 000,00 тыс. руб.

- заключен муниципальный контакт с ООО «Русинжтранспроект» на разработку проектной документации на реконструкцию Путепровода через железнодорожные пути в городе Пыть-Ях (6 600 тыс. руб.),

- заключен муниципальный контакт с ООО «Русинжтранспроект» на разработка проектной документации для строительства проезда к прогимназии «Созвездие» в 1 мкр. на сумму 1620,8 тыс. руб.

Исполнение на 30.10.2021 -59 820,15 тыс.руб. (45,92%).

Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения»

3.1. Заключены 3 муниципальных контракта № 0187300019421000045 от 19.04.2021 с ООО «Техносервисгрупп» на оказание услуг по обеспечению работоспособности системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения на общую сумму 886,769 тыс. руб.

- провекрка фоторадарных комплексов с ООО «Инсест Телеком» на сумму 230,00 тыс. руб.

Исполнение по состоянию на 30.10.2021 –1 040,36 тыс. руб. (70,12 %)

1.2. о результатах реализации программных мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах их невыполнения приведена в таблице №1

1.3 о необходимости корректировки муниципальной программы:

В связи с изменением финансирования были внесены изменения в программу от 14.01.2021 № 17-па.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период (таблица № 2)

3. Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам.

4. Сведения о соблюдении условий предоставления субсидии, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы по итогам года:

- Исполнение по состоянию на 30.09.2021 – не предоставлялась.

5. Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам года.

Нет сведений

Главный специалист отдела по транспорту, дорогам

и благоустройству УЖКК, транспорту и дорогам   			          А.С. Омаров