Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

муниципальное образование

городской округ город Пыть-Ях

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Об утверждении программы

комплексного развития транспортной

инфраструктуры муниципального

образования городской округ город

Пыть-Ях на период до 2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации  и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программа комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом города Пыть-Ях, в целях повышения качества и эффективности транспортного обслуживания, увеличения уровня доступности объектов транспортной инфраструктуры, повышения надежности систем транспортной инфраструктуры:

1. Утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Пыть-Ях до 2022 года, согласно приложению.

2.	Отделу по наградам, связям с общественными организациями и СМИ  управления делами  (О.В. Кулиш) опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник».

3.	Отделу по информационным ресурсам (А.А. Мерзляков) разместить постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

4.	Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5.	Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  главы города - начальника управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам.

Глава города Пыть-Яха                    				     О.Л. Ковалевский

- Приложение

- к постановлению администрации

- города Пыть-Яха

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования городской округ город

Пыть-Ях на период до 2022 года

Паспорт  программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования городской округ город

Пыть-Ях на период до 2022 года

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Пыть-Ях до 2020 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Статья 5 Федерального закона от 29 декабря 2014 года №456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация города Пыть-Ях, Российская Федерация, 628380, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Пыть-Ях, ул. Центральная, 18а |
| Разработчик Программы | Отдел по транспорту, дорогам и благоустройству управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города Пыть-Ях |
| Цели и задачи программы | Цель программы – обеспечение сбалансированного перспективного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения. Задачи программы: а) обеспечение безопасности дорожного движения для всех категорий участников дорожного движения; б) обеспечение доступа к объектам социальной сферы и бытового обслуживания; в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории города |
| Целевые показатели | Грузооборот транспорта общего пользования Пассажирооборот автобусного транспорта Сокращение времени пребывания пассажиров в пути Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог Количество оборудованных элементами повышения безопасности дорожного движения объектов Полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию мероприятий программы Степень достижения планируемых значений показателей Программы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | - разработка проектно - сметной документации; -строительство объектов транспортной инфраструктуры - проведение ремонтных работ |
| Срок и этапы реализации программы | 2017-2022 гг. |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования с 2017 по 2022 – 517 825,3тыс. рублей, из средств бюджета Ханты-Мансийского округа – Югры, из средств местного бюджета. Объем финансирования программы будет уточняться исходя из объемов финансирования муниципальных программ. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | К концу реализации Программы: - повышение качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории города Пыть-Ях; - увеличение уровня доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; - повышение надежности системы транспортной инфраструктуры. |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры муниципального образования городского округа города Пыть-Ях

    - Анализ положения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в структуре пространственной организации РФ, анализ положения города Пыть-Ях в структуре пространственной организации Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Транспортный комплекс Ханты-Мансийского автономного округа – Югра сформирован автомобильным, воздушным, железнодорожным, водным транспортом и включает в себя: сеть автомобильных дорог различного значения, железные дороги и водные пути, железнодорожные станции и вокзалы, автовокзалы, аэропорты и вертолетные площадки, речные порты и пристани; различные организации, осуществляющие деятельность по перевозкам пассажиров, грузов и функционированию транспортного комплекса.

Развитие транспортной системы, повышение экологической безопасности при эксплуатации и содержании самоходных машин, а также обеспечение безопасности пассажиров легкового такси является необходимым условием реализации инновационной модели экономического роста и улучшения качества жизни населения автономного округа. Несбалансированное и несогласованное развитие отдельных видов транспорта в условиях ограниченности инвестиционных ресурсов привело к их нерациональному соотношению в транспортном балансе.

Недостаточна плотность сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. Резервы повышения эффективности функционирования транспортной системы выявляются и на стыках взаимодействия отдельных видов транспорта. Региональная неравномерность развития транспортной инфраструктуры ограничивает развитие единого экономического пространства автономного округа и не позволяет в полной мере осваивать ресурсы Югры. На территории автономного округа 57% населенных пунктов не обеспечены постоянной круглогодичной связью по автомобильным дорогам с твердым покрытием.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, продолжительным простоям транспортных средств, повышению уровня аварийности. Очень слабо используется транзитный потенциал территории. Реализация транзитного потенциала Югры возможна при комплексном развитии крупных транспортных коридоров в направлениях «Запад – Восток» (формирование Севсиба, автодорожного маршрута федерального значения «Северо-запад – Сибирь») и «Север – Юг» (Северный морской путь – Средняя Азия). Увеличение транзита требует качественно нового развития транспортных узлов и терминально-логистических комплексов.

Экономический рост Ханты-Мансийского автономного округа-Югра сдерживается также отсутствием транспортной доступности для хозяйственного освоения новых территорий и возможности обеспечения необходимой подвижности населения и мобильности трудовых ресурсов, формирующих развитый региональный рынок.

Имеется большой износ основных производственных фондов транспорта. Действующие финансово-экономические механизмы воспроизводства основных фондов и инновационного развития не в полной мере адаптированы к особенностям транспортной отрасли. Продолжают оставаться невысокими и показатели безопасности на транспорте, что оказывает негативное влияние на экономическое развитие автономного округа.

Муниципальное образование городской округ город Пыть-Ях расположен  на правом берегу реки Большой Балык (левый приток Оби). Общая площадь – свыше 6500 гектаров. Со столицей округа и другими регионами регулярным железнодорожным сообщением, а также автомобильной трассой федерального значения Р 404. Расстояние до центра округа г. Ханты-Мансийска 244 км.

1.1.2. Социально-экономическая характеристика муниципального образования городского округа города Пыть-Ях

По оценочным данным органов государственной статистики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях численность населения на 1 января 2017 года составляет 40 850 человек. По отношению к 2015 году численность горожан снизилась на 60 человек (0,1%).

Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, по состоянию на 01.01.2017 составила 84 человека, снизившись по сравнению с показателем предыдущего года на 4,5% (2015 - 88 чел.). Уровень регистрируемой безработицы составляет 0,31%, коэффициент напряженности – 0,66 человек на 1 вакантное рабочее место.

Одним из основных показателей, отражающих качество жизни населения, является показатель доходов населения.  Среднемесячная заработная плата на одного работающего по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, за январь-ноябрь 2016 года составила 52 116,6 рублей, или 111,5% к соответствующему периоду 2015 года.

Среднемесячный доход пенсионера с начала года с учетом доплат составляет 18 346 рублей, что превышает размер прожиточного минимума, установленного для пенсионера по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре за 3 квартал 2016 года в 1,6 раза и уровня пенсии 2015 года на 2,6% (16 343,3 рублей).

По состоянию на 01.01.2017 на территории города осуществляют свою деятельность 513 малых и средних предприятий и организаций, а также 904 человека, зарегистрированных в качестве предпринимателей без образования юридического лица (по данным ЕГРИП и ЕГРЮЛ). По сравнению с 2015 годом количество малых и средних предприятий снизилось на 5,5%, индивидуальных предпринимателей – снизилось на 24,0%. По данным Нефтеюганского ФПП за отчетный период создано 16 субъектов малого и среднего предпринимательства (из них молодежь до 30 лет - 8)  и 44 рабочих места.

Предприятиями  города производится менее 1% от общего объема  произведенной промышленной продукции  в Ханты-Мансийском автономном округе.

За 2015 год предприятиями промышленности отгружено товаров собственного производства на сумму 14,02 млрд. рублей, что составляет 57,9% от общегородского выпуска товаров и услуг за 2015 год. В 2016 году планируется производство товаров и услуг промышленного производства на 14,84 млрд. руб. (индекс промышленного производства – 103,29%).

В структуре производства  более 80% занимает добыча  полезных ископаемых и в связи с этим является важным фактором социально-экономического развития города. В прогнозном периоде сохранится стабильная ситуация развития этой отрасли. К 2022 году прогнозируется производство 14,02 млрд. руб. (индекс 100,50%) по 1 варианту.

Наиболее крупным предприятием, определяющим развитие в сфере добычи топливно-энергетических полезных ископаемых, является "Южно-Балыкский ГПЗ"  филиал АО «СибурТюменьГаз». Основным видом деятельности является переработка попутного нефтяного газа нефтяных месторождений ООО «Роснефть-Юганскнефтегаз» с максимальным извлечением целевых углеводородов, являющихся основным сырьем для ПАО «СИБУР Холдинг». Реализованный на предприятии инвестиционный проект «Увеличение выработки ШЛФУ», позволил улучшить качество выпускаемого товара с сохранением положительной динамики роста объемов производства.

За январь-ноябрь 2016 года оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям составил 1 182,3 млн. рублей, превысив уровень соответствующего периода 2015 года на 15,4%.

По официальным данным органов государственной статистики за январь-июнь 2016 года объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий составил 1 029,6 млн. рублей (1 полугодие  2015г.  – 309,7 млн. рублей).

Малое и среднее предпринимательство – динамичная форма хозяйствования, здесь интенсивно идут процессы реорганизации, изменения видов деятельности, создания новых и ликвидации неэффективных предприятий, что способствует оптимизации использования их потенциала в условиях рыночной экономики.

Развитие малого и среднего предпринимательства в городе приобретает все большее социальное и экономическое значение. Формируя средний класс собственников, создается основа устойчивости, создаются новые рабочие места, увеличивается налогооблагаемая база, что, в конечном итоге, ведет к повышению качества жизни населения города.

    - Характеристика и показатели работы транспортной инфраструктуры

По состоянию на 01.10.2017 года в муниципальном образовании зарегистрировано 24 168 ед. автотранспорта, в том числе: легковых автомобилей –14 560 ед., автобусов - 412 ед.; грузовых автомобилей –  8 211 ед. На 1000 жителей города Пыть-Яха приходится 592 легковых автомобилей.

Перевозку пассажиров автомобильным транспортом выполняет муниципальное унитарное пассажирское автотранспортное предприятие г.Пыть-Ях. Организация автомобильного пассажирского транспорта обеспечивает перевозку по 15 социально значимым маршрутам, в том числе по 1 сезонному маршруту. Годовой объем перевозок пассажиров - более 1 300,0 тыс. пассажиров.

Основными проблемами осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом являются:

1) высокий износ автобусного парка;

Средний износ автобусов составляет более 72%, из них 30 автобусов с износом 100%. Дальнейшее отставание темпов обновления автобусного парка от темпов их старения ведет к снижению качества и уровня безопасности перевозки пассажиров, массовому выходу транспорта из эксплуатации, при котором возможности автотранспортных организаций не обеспечат потребности населения в перевозках по социальным маршрутам;

2) неэффективный контроль со стороны организаторов перевозок за выполнением пассажирских перевозок;

Отсутствие постоянного контроля за работой автобусов на маршрутах со стороны организаторов перевозок не гарантирует выполнение транспортными организациями и индивидуальными предпринимателями условий договоров и муниципальных контрактов в части безопасности перевозок, графиков движения, скоростного режима, загрузки автобусов, расхода топлива и сбора выручки.

3) убыточность пассажирских перевозок на маршрутах с малым пассажиропотоком;

Финансово-хозяйственная деятельность предприятий, обеспечивающих пассажирские перевозки на социальных маршрутах в муниципальном образовании городском округе городе Пыть-Яхе, характеризуется убыточностью. Убытки по пассажирским перевозкам за 2016 год составили  78 881,8 тыс. рублей.

Субсидирование пассажирских перевозок позволяет компенсировать убытки и, соответственно, обеспечивать надежность и безопасность по основным социально значимым маршрутам. Тем не менее, объем выделяемых бюджетных средств недостаточен. Полученная прибыль от прочих видов деятельности автотранспортных предприятий не позволяет обеспечить развитие материальной базы. В результате, автотранспортные предприятия не имеют возможности обновить основные фонды собственными силами без государственной (муниципальной) поддержки.

Транспортные услуги и услуги логистики на территории муниципального образования оказывают ООО «Северная Транспортная Компания», ООО «ПромЛогистик», ООО «Лагросс».

Транспортные перевозки осуществляют также ООО «Пыть-Яхское управление автомобильного транспорта», муниципальное унитарное предприятие «Автотранспортное предприятие».

    - Характеристика улично-дорожной сети города Пыть-Ях

Протяженность автомобильных дорог (улично – дорожной сети) общего пользования местного значения г. Пыть-Яха по состоянию на 1 января 2015 года составила 75,8 км, из них 60,3 км с твердым покрытием.

Протяженность автомобильных дорог (улично – дорожной сети) общего пользования местного значения города Пыть-Яха по категориям представлена в таблице 1.

Таблица 1

Протяженность автомобильных дорог (улично – дорожной сети) общего пользования местного значения по категориям на 01.01.2015 года

| № п/п | Протяженность по категориям, км. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | I | II | III | IV | V |
| 1 | 60,3 |  |  |  | 60,3 |  |
| 2 | 15,5 |  |  |  |  | 15,5 |
| Итого | 75,8 |  |  |  | 60,3 | 15,5 |

Промышленная направленность развития экономики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры определяет постоянное увеличение в составе транспортного парка автомобилей большой грузоподъемности, рост интенсивности движения транспорта и возрастающие нагрузки на автомобильные дороги (улично дорожную сеть) города Пыть-Яха.

Доля автомобилей большой грузоподъемности в составе транспортных средств в автономном округе в 1,4 раза превышает аналогичный показатель по России.

Рост интенсивности движения ведет к необходимости реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений, приведению их транспортно-эксплуатационных характеристик к нормативным требованиям. Так, фактическая средняя интенсивность движения по улично дорожной сети муниципального образования городского округа города Пыть – Яха в 2015 году в среднем составила 731 авт./сут.

Сложные природные условия строительства и большие нагрузки на автомобильные дороги неизбежно ведут к повышенным затратам на ремонт и содержание дорог. Несвоевременное выполнение ремонта, капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог, наряду с дополнительными издержками на транспорте, в секторах экономики, а также увеличение количества дорожно-транспортных происшествий приводят к необходимости увеличения затрат на приведение дорог в нормативное состояние. Практика показывает, что задержка с проведением ремонтных работ на 3 года ведет к росту дополнительных затрат на капитальный ремонт, сопоставимых с объемами затрат при выполнении их по плану.

Недостаточный уровень развития сети автомобильных дорог приводит к значительным потерям экономики, снижению качества жизни населения и инновационной привлекательности территории, является одним из существенных инфраструктурных ограничений темпов социально-экономического развития муниципального образования.

Отмеченное выше, делает актуальным развитие сети автомобильных дорог (строительство), совершенствование сети автомобильных дорог (реконструкция), формирование дорожной сети как единого транспортного пространства и приведение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с требованиями норм и технических регламентов.

Неудовлетворительное состояние городских автомобильных дорог можно объяснить следующими причинами:

- за последнее десятилетие транспортный поток в городе резко возрос.

По состоянию на 01.01.2015 года на территории города зарегистрировано 21 709 единиц автотранспорта. В среднем каждый год количество транспортных средств увеличивается на 1500-2000 единиц.

- неблагоприятные природно-климатические факторы: высокий уровень грунтовых вод, большая глубина промерзания грунта, низкая среднегодовая температура воздуха, большое количество дней с осадками, заболоченная местность, неподходящие для строительства дорог грунты.

- системы водоотведения (дренажи, перепускные трубы) вдоль дорог несовершенны, количество их недостаточно.

- значительный износ инженерных коммуникаций, проходящих под дорогами, приводит к частым авариям. Результат – возникновение провалов, просадок и разрушений асфальтобетонного покрытия, подмыв основания.

Недостаточность средств, выделяемых на капитальный ремонт, ремонт и содержание автодорог, ливневую канализацию, проектирование и инженерные изыскания - все это привело к нарушению нормативных межремонтных сроков и в целом неудовлетворительному состоянию дорожного покрытия.

    - Анализ состава парко транспортных средств

| Количество транспортных средств, являющихся собственностью физических лиц всего | Ед. | 24168 |
| --- | --- | --- |
| Легковых автомобилей | Ед. | 14560 |
| Грузовых автомобилей | Ед. | 8211 |
| прочие | Ед. | 1397 |

1.1.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования

| Порядковый номер маршрута | Наименование маршрута (с указанием наименования начального и конечного остановочных пунктов) | Наименование промежуточных остановочных пунктов | Порядок посадки/высадки пассажиров (только в установленных остановочных пунктах - УОП, в любом не запрещенном ПДД месте - ЛМ) | Протяженность маршрута, км | Вид (автобус-А) и классы транспортных средств, максимальное количество транспортных средств каждого класса (особо малый - ОМ, малый - М, средний - С, большой - Б, особо большой - ОБ) | Экологические характеристики транспортных средств | Дата начала осуществления регулярных перевозок | Наименование и место нахождения юридического лица, или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (в том числе участников договора простого товарищества) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | «Мкр.10 Мамонтово «Баня» - «Автовокзал» – мкр.10 Мамонтово «Баня»» | Поликлиника – мкр.8 «Горка» – (по требованию) МУП «УГХ» – ОГИБДД – Смотровая поликлиника – ОМВД – мкр.3 – Центр «Современник» – мкр.5 – 1000 мелочей – Роспотребнадзор – ул. Центральная – Центральный городской рынок – КСК «Кедр» – Автовокзал – Ж/Д вокзал – ДШИ – (по требованию) уч. Федеральной дороги – Автокомплекс – Роспотребнадзор – «1000 мелочей» – мкр.5 – Центр «Современник» – мкр.3 – ОМВД – Смотровая поликлиника – РК «Метелица» – мкр.8 «Горка» – (по требованию) МУП УГХ - Поликлиника – «Айкидо–Реал» | УОП | 21,6 | Автобус, Б-3/М-4 | любой | 10.06.2015/01.06.2017 | Муниципальное унитарное пассажирское автотранспортное предприятие города Пыть-Яха, 628384, Ханты-Мансийский автономный округ - Югры, ул.Магистральная, 21, строение 19 |
| 2 | «Мкр.9 «Черемушки» – Автовокзал - Мкр.9 «Черемушки»» | ул. Набережная – (по требованию) МУП «УГХ» – ОГИБДД – Смотровая поликлиника – ОМВД – мкр.3 – Центр «Современник» – мкр.5 – 1000 мелочей – Роспотребнадзор – ул. Центральная – Центральный городской рынок – КСК «Кедр» – Автовокзал – Ж/Д вокзал – ДШИ – (по требованию) уч. Федеральной дороги – Автокомплекс – Роспотребнадзор – 1000 мелочей – мкр.5 – Центр «Современник» – мкр.3 – ОМВД – Смотровая поликлиника – РК «Метелица» – ул. Набережная | УОП | 17,8 | Автобус, ОМ-1/Б-1 | любой | 10.06.2015/01.06.2017 | Муниципальное унитраное пассажирское автотранспортное предприятие города Пыть-Яха, 628384, Ханты-Мансийский автономный округ - Югры, ул.Магистральная, 21, строение 19 |
| 3 | «Пыть-Яхская Окружная Больница» – Автовокзал - Пыть-Яхская Окружная Больница» | Прокуратура – магазин «Александр» – 5 мкр. – 1000 мелочей – Роспотребнадзор – ул. Центральная – Центральный городской рынок – КСК «Кедр» – Автовокзал – Ж/Д вокзал – ДШИ – (по требованию) уч. Федеральной дороги – Автокомплекс – Роспотребнадзор – 1000 мелочей – 5 мкр. – РЦ «Журавушка» – Прокуратура | УОП | 15,7 | Автобус, С-2/М-3 | любой | 10.06.2015/01.06.2017 | Муниципальное унитраное пассажирское автотранспортное предприятие города Пыть-Яха, 628384, Ханты-Мансийский автономный округ - Югры, ул.Магистральная, 21, строение 19 |
| 4 | «Автовокзал – мкр.7 «ЮБ-ГПК» – Автовокзал» | Ж/Д вокзал – ДШИ – (по требованию) уч. Федеральной дороги – Автокомплекс – Тобольский тракт – Амбулатория – мкр.7 «ЮБ-ГПК» – Амбулатория – Тобольский тракт – ул. Центральная – Центральный городской рынок – КСК «Кедр» | УОП | 22,8 | Автобус, М-1 | любой | 10.06.2015/01.06.2017 | Муниципальное унитраное пассажирское автотранспортное предприятие города Пыть-Яха, 628384, Ханты-Мансийский автономный округ - Югры, ул.Магистральная, 21, строение 19 |
| 5 | «Мкр.10 Мамонтово «Баня» – мкр.7 «ЮБ-ГПК» – Мкр.10 Мамонтово «Баня» | Поликлиника – мкр.8 «Горка» – (по требованию) МУП «УГХ» – ОГИБДД – Смотровая поликлиника – ОМВД – мкр.3 – Центр «Современник» – мкр.5 – 1000 мелочей – Роспотребнадзор – Тобольский тракт – Амбулатория – мкр.7 «ЮБ-ГПК» – Амбулатория – Тобольский тракт – Роспотребнадзор – 1000 мелочей – 5 мкр. – РЦ «Журавушка» – Прокуратура – Пыть-Яхская Окружная Больница – магазин «Романтик» – ОМВД – Смотровая поликлиника – РЦ «Метелица» – мкр.8 «Горка» – МУП «УГХ» – Поликлиника – «Айкидо–Реал» | УОП | 36,6 | Автобус, М-1 | любой | 10.06.2015/01.06.2017 | Муниципальное унитраное пассажирское автотранспортное предприятие города Пыть-Яха, 628384, Ханты-Мансийский автономный округ - Югры, ул.Магистральная, 21, строение 19 |
| 6 | «Мкр.10 Мамонтово «Баня» – мкр.2 «а» «Лесников» – Мкр.10 Мамонтово «Баня» | Поликлиника – МУП «УГХ» – мкр.8 «Горка» – (по требованию) МУП «УГХ» – ОГИБДД – Смотровая поликлиника – ОМВД – мкр.3 – Центр «Современник» – мкр.5 – 1000 мелочей – Роспотребнадзор – Автовокзал – Ж/Д вокзал – ДШИ – (по требованию) уч. Федеральной дороги – Автокомплекс – (по требованию) – ДК «Россия» – мкр.2 «а» «Лесников» – ДК «Россия» – (по требованию) - автовокзал – Ж/Д вокзал – ДШИ – (по требованию) уч. Федеральной дороги – Автокомплекс – Роспотребнадзор – 1000 мелочей – мкр.5 – Центр «Современник» – мкр.3 – ОМВД – Смотровая поликлиника – РК «Метелица» – мкр.8 «Горка» – (по требованию) МУП УГХ - Поликлиника – «Айкидо–Реал» | УОП | 32,3 | Автобус, Б-1 | любой | 10.06.2015/01.06.2017 | Муниципальное унитраное пассажирское автотранспортное предприятие города Пыть-Яха, 628384, Ханты-Мансийский автономный округ - Югры, ул.Магистральная, 21, строение 19 |
| 6"а" | мкр.2 «а» «Лесников» – «Пыть-Яхская Окружная Больница» | ДК «Россия» – (по требованию) ул. Дорожная - автовокзал – Ж/Д вокзал – ДШИ – (по требованию) уч. Федеральной дороги – Автокомплекс – Роспотребнадзор – 1000 мелочей – мкр.5 – РЦ «Журавушка» – Прокуратура – Пыть-Яхская Окружная Больница – Прокуратура – (по требованию) РЦ «Журавушка» – магазин «Александр» – 5 мкр. – 1000 мелочей – Роспотребнадзор – (по требованию) ул. Дорожная – ДК «Россия» | УОП | 25,4 | Автобус, М-1 | любой | 10.06.2015/01.06.2017 | Муниципальное унитраное пассажирское автотранспортное предприятие города Пыть-Яха, 628384, Ханты-Мансийский автономный округ - Югры, ул.Магистральная, 21, строение 19 |
| 7 | «Мкр.10 Мамонтово «Баня» – «Пыть-Яхская Окружная Больница» – Мкр.10 Мамонтово «Баня» | «Айкидо-Реал» – Поликлиника – мкр.8 «Горка» – (по требованию) МУП «УГХ» – ОГИБДД – Смотровая поликлиника – ОМВД – мкр.3 – Центр «Современник» – РЦ «Журавушка – Прокуратура – Пыть-Яхская Окружная Больница – Прокуратура – (по требованию) РЦ «Журавушка» – магазин «Александр» – (по требованию) Аквацентр «Дельфин» – Центр «Современник» – мкр.3 – ОМВД – Смотровая поликлиника – РЦ «Метелица» – мкр.8 «Горка» – (по требованию) МУП «УГХ» – Поликлиника – «Айкидо–Реал» | УОП | 17,7 | Автобус, ОМ-1 | любой | 10.06.2015/01.06.2017 | Муниципальное унитраное пассажирское автотранспортное предприятие города Пыть-Яха, 628384, Ханты-Мансийский автономный округ - Югры, ул.Магистральная, 21, строение 19 |
| 10 | «Мкр.10 Мамонтово «Баня» – МАУ МСДЦ «Жемчужина» – «Мкр.10 Мамонтово «Баня» | Поликлиника – мкр.8 «Горка» – (по требованию) МУП «УГХ» – ОГИБДД – Смотровая поликлиника – ОМВД – мкр.3 – Центр «Современник» – мкр.5 – ул. Солнечная - МАУ ГЛБ «Северное сияние» – (по требованию) - ОСОШ – МАУ МСДЦ «Жемчужина» – (по требованию) – ул. Тепловский тракт - автовокзал – Ж/Д вокзал – ДШИ – (по требованию) уч. Федеральной дороги – ул. Центральная – Центральный городской рынок – КСК «Кедр» - (по требованию) Автовокзал - Ж/Д вокзал – ДШИ – (по требованию уч. Федеральной дороги – Автокомплекс – ул. Тепловский тракт – (по требованию) - ОСОШ – МАУ МСДЦ «Жемчужина» – (по требованию) - МАУ ГЛБ «Северное сияние» – ул. Солнечная – мкр.5 – Центр «Современник» – мкр.3 – ОМВД – Смотровая поликлиника – РК «Метелица» – мкр.8 «Горка» – (по требованию) МУП «УГХ» - Поликлиника – «Айкидо–Реал» | УОП | 31,3 | Автобус, М-1 | любой | 10.06.2015/01.06.2017 | Муниципальное унитраное пассажирское автотранспортное предприятие города Пыть-Яха, 628384, Ханты-Мансийский автономный округ - Югры, ул.Магистральная, 21, строение 19 |
| 13 | «мкр. Мамонтово-СОШ№6» | - | УОП | 14,8 | Автобус, С-4 | любой |  | Муниципальное унитраное пассажирское автотранспортное предприятие города Пыть-Яха, 628384, Ханты-Мансийский автономный округ - Югры, ул.Магистральная, 21, строение 19 |
| 14 | «7 мкр-СОШ№5 (2 «а» мкр.) | - | УОП | 20,8 | Автобус, С-1 | любой |  | Муниципальное унитраное пассажирское автотранспортное предприятие города Пыть-Яха, 628384, Ханты-Мансийский автономный округ - Югры, ул.Магистральная, 21, строение 19 |
| 15 | «мкр. Мамонтово-СОШ№4» | - | УОП | 15,6 | Автобус, С-1 | любой |  | Муниципальное унитраное пассажирское автотранспортное предприятие города Пыть-Яха, 628384, Ханты-Мансийский автономный округ - Югры, ул.Магистральная, 21, строение 19 |
| 16 | «БПТО и Ко-СОШ№5» | - | УОП | 17,9 | Автобус, С-1 | любой |  | Муниципальное унитраное пассажирское автотранспортное предприятие города Пыть-Яха, 628384, Ханты-Мансийский автономный округ - Югры, ул.Магистральная, 21, строение 19 |
| 17 | «7 мкр.-СОШ№1» | - | УОП | 21,2 | Автобус, С-1 | любой |  | Муниципальное унитраное пассажирское автотранспортное предприятие города Пыть-Яха, 628384, Ханты-Мансийский автономный округ - Югры, ул.Магистральная, 21, строение 19 |
| 18 | «Прокуратура -Ж/д вокзал - Дачи ДНС – 2 - Дачи Пучип-Прокуратура»/«Ж/д вокзал – Прокуратура – Дачи Мубр - Ж/д Вокзал» (Сезонный) | ТЦ «Нефтяник» - 5 мкр. - Центр. Рынок – Ж/д вокзал – ДШИ – По требованию – ДНС – 2 – Дачи Пучип – по требованию – ДНС – 2 – По требованию – ул. Центральная – Рынок – КСК «Кедр» - Ж/Д вокзал – ДШИ – 5 мкр. – Реб. Центр/ДШИ – Реаб центр – Прокуратура – ТЦ Нефтяник – 5 мкр. – 5 мкр. (по требованию) - Дачи НГДУ МН – Дачи МУТТ – По требованию – По требованию – По требованию – Дачи Зорька – Куст № 61 – Дачи МУБР – Куст № 61 – По требованию – Дачи МУТТ – Дачи НГДУ МН – 5 мкр. (по требованию) – 5 мкр. – Реаб. Центр – Прокуратура – Центр. Рынок – КСК Кедр | УОП | 34,3 | Автобус, М-1 | любой | 01.06.2014 | Муниципальное унитраное пассажирское автотранспортное предприятие города Пыть-Яха, 628384, Ханты-Мансийский автономный округ - Югры, ул.Магистральная, 21, строение 19 |

1.1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

Для передвижения пешеходов в городе Пыть-Ях предусмотрены тротуары преимущественно с усовершенствованным (твердым) покрытием. Общая протяженность тротуаров составляет  23,4 км, общая площадь 57 000 м2.

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории города Пыть-Ях не предусмотрены. Движение велосипедов осуществляется в соответствии с требованиями правил дорожного движения по дорогам общего пользования местного значения.

В муниципальном образовании 75 пешеходных переходов, из них 14 регулируемых и 61 нерегулируемых.

1.1.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств.

Маршруты движения грузового транспорта пролегают по многочисленным улицам города, что создает условия для загрязнения атмосферного воздуха и повышает нагрузку на улично-дорожную сеть города и вероятность аварийности.

1.1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения

За 2016 год на территории г. Пыть-Ях зарегистрировано 25 (АППГ-32) дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 3 (АППГ-2) человека погибло и 38 (АППГ-42) получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП снизилось на 21,9 %, число погибших увеличилось на 50%, число раненых снизилось на 9,5 %.

По вине водителей в алкогольном состоянии совершено 5 ДТП (АППГ – 3), в которых 10 человек получили ранения (АППГ – 3) и один 1 человек погиб (АППГ – 0).

С участием детей зарегистрировано 2 ДТП (АППГ -  0), в которых 3 ребенка получили телесные повреждения (АППГ - 0).

По вине водителей не имеющих водительского удостоверения на право управления ТС совершено 0 ДТП (АППГ – 0). По вине водителей со стажем вождения менее 2 лет 5 ДТП (АППГ- 3).

За двенадцать месяцев 2016 года зарегистрировано - 325  (АППГ – 781,  снижение на 58,4 %) ДТП с материальным ущербом.

Из проведенного анализа видно что, дорожно-транспортное происшествие в г. Пыть-Ях было допущено по причине грубого нарушения правил дорожного движения, что в свою очередь говорит о низкой дисциплинированности участников дорожного движения.

Для стабилизации аварийности и повышения дисциплинированности участников дорожного движения на обслуживаемой территории  актуальными остаются вопросы работы Госавтоинспекции по всем направлениям деятельности, в том числе:

- работа по выявлению грубых нарушений ПДД, влияющих на состояние аварийности на обслуживаемой территории, а именно:

Проведение профилактических мероприятий «Водитель», не реже одного раза в месяц;

Проведение мероприятий «Допинг контроль» в выходные и праздничные дни в период времени с 18:00 до 7:00 в городе и с 8:00 до 15:00 на загородных автодорогах;

Отработка отдельных видов нарушений группами нарядов, не реже одного раза в месяц.

- предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием  автотранспорта юридических лиц, повышения технической готовности подвижного состава, активизация профилактической работы в автотранспортных предприятиях, усиление взаимодействия со службами безопасности движения автопредприятий.

- обеспечить максимально широкое освещение вопросов предупреждения дорожно-транспортного травматизма в средствах массовой информации.

С начала 2017  года ДТП с участием детей в городе Пыть-Ях зарегистрировано не было. (АППГ: 1 ДТП, в котором 2 ребенка получили травмы, погибших-0).

На базе школ города Пыть-Ях действует 5 отрядов ЮИД, численность участников составляет 265 (АППГ – 265, 100%) человек. На сегодняшний день во всех образовательных и дошкольных учреждениях района функционируют школьные уголки по БДД: 21 (АППГ-21), имеются 2 оборудованных кабинета для проведения обучающих занятий по Правилам дорожного движения в МБОУ СОШ №1 и МБОУ СОШ № 4, один автогородок на базе  МБОУ СОШ № 6. В остальных школах занятия по ПДД проводятся в кабинетах ОБЖ.

В целях формирования у участников дорожного движения стойких стереотипов необходимости соблюдения дорожно-транспортной дисциплины сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по г. Пыть-Яху проводится совместная работа со средствами массовой информации: МАУ «ТРК Пыть-Яхинформ», радио МАУ ТРК «Пыть-Яхинформ» на волнах «Loveradio», общественно-политическим еженедельником «Новая Северная газета», рекламно - информационной газетой «Будь в курсе Югра», а также рядом интернет- изданий и информационных агентств Округа.

1.2.0. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду

Загрязнение атмосферы. Выбросы в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ, диоксид серы и озон приводят вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Автомобильный, железнодорожный транспорт, служит главным источником бытового шума. Приблизительно 30 % населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55 дБ. Это приводят к росту риска сердечнососудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, мотивацию, вызывает раздражительность.

Отсутствие участков дорог с интенсивным движением, прохождение маршрутов грузового автотранспорта в объезд центральных улиц города, позволит в целом снизить загрязненность воздуха. Повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха возможно в зимний период, что связано с необходимостью прогрева транспорта, а также в периоды изменения направления ветра.

Источником возможного шумового (акустического) загрязнения может являться железнодорожный транспорт. Железнодорожное полотно приходит между микрорайонами 2 «Нефтяников» и 2 а «Лесников», разделяя единое городское пространство.

Для эффективного решения проблем загрязнения воздуха, шумового загрязнения, снижения двигательной активности, связанных с использованием транспортных средств, необходимо вести разъяснительную работу среди жителей города направленную на снижение использования автомобильного транспорта при передвижении в границах населенного пункта. Необходимо развивать инфраструктуру, например, на сезонное использование населением велосипедного транспорта и пешеходного движения.

1.2.1. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры города Пыть-Ях

Анализ сложившегося положения улично-дорожной сети инфраструктуры позволяет сделать вывод о существовании на территории города ряда основных проблем транспортного обеспечения:

- отсутствие качественной транспортной связи между частями  города, загруженность ул. Магистральной;

- недостаточное качество улично-дорожной сети города;

- отсутствие ливневой канализации на улично-дорожной сети города;

- наличие транзитного потока грузового транспорта и, как следствие, загрязнение поверхности автомобильных дорог;

- недостаточная плотность покрытия территории города сетью маршрутов общественного транспорта.

Мероприятия Генерального плана города Пыть-Ях направлены на создание современной, отвечающей требованиям роста качества жизни населения и роста экономики, транспортной системы города, обеспечивающей перспективные объемы перевозок, максимальное удобство передвижений внутри города и улучшение его внешних связей:

-предусмотреть автомобильные дороги, для разгрузки существующей улично-дорожной сети города;

- доведение технических параметров улиц до нормативных требований;

- назначение новых красных линий, определяющих размеры улиц и площадей, в соответствии с потребным количество полос для движения транспорта, разделительных полос, коридоров для прокладки коммуникаций, озеленения, тротуаров;

- развитие пешеходных путей;

- увеличение плотности транспортной сети уличных видов общественного пассажирского транспорта на территориях, требующих транспортного обслуживания   и добавлением новых маршрутов общественного транспорта;

- благоустройство остановок и подходов к ним;

- модернизация подвижного состава, повышение комфорта и надежности при поездках общественным транспортом;

- создание парковочных мест у объектов социально-культурно-бытового обслуживания;

-предусмотреть в поперечных профилях тротуары для пешеходного движения.

1.2.2. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры города Пыть-Ях

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры, являются6

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в ред. от 30.12.2015);

- Воздушный кодекс Российский Федерации  от 19.03.1997 №60-ФЗ (в ред. от 13.07.2015);

- Федеральный закон от 08.11.2017 № 257 (в ред. от 15.02.2016) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (в ред. от 28.11.2015) «О безопасности дорожного движения»;

- Федеральный закон  от 10.01.2003 № 17-ФЗ (в ред. от 13.07.2015) «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного движения»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 Санитарные правила СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»;

- Генеральный план муниципального образования города Пыть-Ях, утвержденный решением Думы от 26.04.2006 № 16 «Об утверждении генерального плана города Пыть-Яха».

Таким образом, следует отметить, что на федеральном и региональном уровне нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной  инфраструктуры сформирована.

В соответствии  с частью 2 статьи 5 Федерального закона «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 456-ФЗ от 29.12.2014, необходимо разработать и утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003, а также п.8 ст. 8 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» № 190-ФЗ от 29.12.2004, разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации входит в состав полномочий органов местного самоуправления.

В соответствии с п. 27 ст. 1 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» № 190-ФЗ от 29.12.2004 программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа    - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения поселения, городского округа, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования,  инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта.

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа    должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями  в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Программа позволит обеспечить:

- безопасность, качество  и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;

- доступность объектов транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребности населения в передвижении, субъектов экономической деятельности- в перевозке пассажиров и грузов на территории муниципального образования;

- развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельности;

- условия для управления транспортным спросом;

- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

- создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

- условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

- эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

1.2.3. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

В настоящее время финансирование комплекса работ, связанных с развитием и содержанием транспортной инфраструктуры осуществляется за счет средств дорожного фонда.

Согласно отчету за 2016 год, исполнение было осуществлено следующим образом:

| Наименование показателя | За 2016 год |
| --- | --- |
| Раздел 1. Объемы поступлений средств в бюджет муниципального образования, учитываемых при формированию муниципального дорожного фонда | 94 976 247,71 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 12 167 752,47 |
| Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 4000,0 |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (плата за пропуска в период весеннего ограничения движения автотранспорта в счет возмещения причиняемого при этом ущерба автодорогам) | 40502,00 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 29 671 296,23 |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 0,00 |
| Собственные налоговые и неналоговые поступления | 43 092 697,01 |
| Раздел 2. Расходование средств муниципального дорожного фонда по направлениям | 94 976 247,71 |
| Подпрограмма "Дорожное хозяйство" | 94 976 247,71 |
| Строительство (реконструкция) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 41 878 947,71 |
| Ремонт ул. Нефтяников | 40 852251,52 |
| Ремонт уличного освещения ул.Транспортной | 1026696,19 |
| Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 53 097 300,00 |
| Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 53 097 300,00 |

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования осуществляется по результату проведения электронного аукциона, ремонт автомобильных дорог выполняется в плановом порядке на основании контрактов, заключенных по результатам проведения аукционов в объеме доведенных финансовых средств.

2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории города Пыть-Ях

2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития города Пыть-Ях

Прогноз развития демографической ситуации города базируется на сложившейся в последние годы тенденции изменения естественного движения населения, миграционной ситуации. По оценке, в 2016 году среднегодовая численность населения составит 40,87 тыс. человек (99,78% к 2015 году). Благодаря положительной динамике естественного прироста населения, к 2022 году среднегодовая численность населения достигнет уровня 41,14 тыс. человек.

Воспитание основ здорового образа жизни, доступность квалифицированной медицинской помощи, реализация мер по снижению злоупотребления табакокурением и алкоголизмом будут оказывать положительное влияние на показатель продолжительности жизни. В результате, ожидаемая продолжительность жизни прогнозируется на уровне 74,6 года к 2022 году (73,3 лет в 2015 году), который представлен в 2 вариантах:

| Показатели | Единица измерения | отчет | отчет | оценка | прогноз |  | прогноз |  | прогноз |  | прогноз |  | прогноз |  | прогноз |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |
|  |  |  |  |  | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Демографические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Численность населения (среднегодовая) | тыс.чел. | 41,00 | 40,96 | 40,87 | 40,90 | 40,90 | 40,95 | 40,95 | 41,00 | 41,00 | 41,06 | 41,06 | 41,10 | 41,10 | 41,14 | 41,14 |
| 1.2. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | число лет | 73,20 | 73,30 | 73,40 | 73,80 | 74,60 | 74,00 | 74,80 | 74,20 | 75,00 | 74,40 | 75,10 | 74,50 | 75,10 | 74,60 | 75,10 |

В долгосрочном прогнозе города в целом, демографическая обстановка базируется на стабильном благоприятном социально-экономическом развитии города, без резких скачков и спадов.

В Генеральном плане учтены социально-экономические, демографические и иные показатели развития муниципального образования.

Основные задачи генерального плана:

1) выявление проблем градостроительного развития территории городского округа, обеспечение их решения;

2) определение основных направлений и параметров пространственного развития городского округа, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории муниципального образования на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов публичной власти;

3) создание электронного генерального плана на основе компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Генеральный план устанавливает:

1) функциональное зонирование территории городского округа;

2) границу населенного пункта, входящего в состав муниципального образования;

3) характер развития муниципального образования с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых центров на основе перечня планируемых к размещению объектов местного значения;

4) характер развития сети транспортной, инженерной, социальной и иных инфраструктур.

Генеральный план разработан на расчетный срок реализации до конца 2033 года. Первая очередь реализации генерального плана – конец 2020 год. Последующие этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления города Пыть-Яха, исходя из социально-экономической обстановки в городе Пыть-Яхе, Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, финансовых возможностей местного бюджета.

- Сведения о планируемых для размещения на объектах регионального значения, объектах местного значения:

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Площадь, га | Максимальная этажность застройки зоны | Максимально допустимая плотность застройки кв.м./га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона жилого назначения, в том числе: | 359,1 |  |  |
| 1.1 | многоэтажной жилой застройки | 162,9 | средней этажности (5- 8 этажей) и многоэтажной (от 9 этажей и выше) | 3200 |
|  | Объекты местного значения городского округа |  |  |  |
|  | дошкольная образовательная организация на 260 мест - 1 объект |  |  |  |
|  | дошкольная образовательная организация на 350 мест - 2 объекта |  |  |  |
|  | дошкольная образовательная организация на 95 мест- 1 объект |  |  |  |
|  | дошкольная образовательная организация на 190 мест- 1 объект - реконструкция |  |  |  |
|  | образовательная организация на 120 мест - 1 объект |  |  |  |
|  | образовательная организация на 825 мест - 1 объект |  |  |  |
|  | фитнес-центр на 130 кв. м общей площади -3 объекта |  |  |  |
|  | спортивный комплекс на 1000 кв. м общей площади - 1 объект |  |  |  |
|  | бассейн на 800 кв. м зеркала воды - 1 объект |  |  |  |
|  | бассейн на 350 кв. м зеркала воды - 1 объект |  |  |  |
|  | канализационная насосная станция № 6, производительностью 2900 м3/сут – 1 объект, реконструкция |  |  |  |
|  | трансформаторные подстанции ТП 6/0,4 кВ мощностью 250-630 кВА – 8 объектов |  |  |  |
|  | трансформаторные подстанции ТП 6/0,4 кВ мощностью 2х400, 2х630 кВА - 2 объекта, реконструкция |  |  |  |
|  | Насосная станция третьего подъема – 1 объект, реконструкция |  |  |  |
| 1.2 | малоэтажной жилой застройки | 30,3 | до 4 этажей (включительно) | 2300 |
|  | Объекты местного значения городского округа |  |  |  |
|  | дошкольная образовательная организация на 100 мест - 1 объект |  |  |  |
|  | дошкольная образовательная организация на 160 мест - 1 объект |  |  |  |
|  | дошкольная образовательная организация на 290 мест - 1 объект |  |  |  |
|  | образовательная организация на 120 мест - 1 объект |  |  |  |
|  | трансформаторные подстанции ТП 6/0,4 кВ мощностью 2х250, 2х400 кВА – 2 объекта, реконструкция |  |  |  |
| 1.3 | индивидуальной жилой застройки | 165,9 | до 3 этажей (включительно) | 1600 |
|  | Объекты местного значения городского округа |  |  |  |
|  | канализационная насосная станция производительностью 1000 м3/сут – 1 объект |  |  |  |
|  | канализационная насосная станция производительностью 200 м3/сут – 1 объект |  |  |  |
|  | трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ мощностью 2х400 кВА – 1 объект |  |  |  |
|  | трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ мощностью 2х630 кВА – 1 объект, реконструкция |  |  |  |
| 2 | Зона общественно-делового назначения, в том числе | 84,4 | 4 | 2500 |
| 2.1 | общественно-деловая | 84,4 | 4 | 2500 |
|  | Объекты местного значения городского округа |  |  |  |
|  | дошкольная образовательная организация на 100 мест- 1 объект |  |  |  |
|  | дошкольная образовательная организация на 260 мест - 1 объект |  |  |  |
|  | образовательная организация на 120 мест - 1 объект |  |  |  |
|  | образовательная организация на 430 мест - 1 объект |  |  |  |
|  | бассейны на 350 кв. м зеркала воды – 3 объекта |  |  |  |
|  | спортивный зал МАУК ГДК «Россия» на 582 кв. м общей площади - 1 объект - реконструкция |  |  |  |
|  | спортивно-оздоровительный комплекс на 800 кв. м общей площади - 1 объект |  |  |  |
|  | спортивно-оздоровительный центр на 1000 кв. м общей площади - 1 объект |  |  |  |
|  | физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной на 5200 кв. м общей площади - 1 объект |  |  |  |
|  | фитнес-центр на 130 кв. м общей площади - 1 объект |  |  |  |
|  | культурный комплекс на 650 мест - 1 объект |  |  |  |
|  | дом культуры на 260 мест - 1 объект |  |  |  |
|  | дом культуры на 300 мест - 1 объект |  |  |  |
|  | МАУК ГДК «Россия» на 345 мест - 1 объект - реконструкция |  |  |  |
|  | канализационная насосная станция №4 – 1 объект, реконструкция |  |  |  |
|  | центральный тепловой пункт – 1 объект, реконструкция |  |  |  |
|  | трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА - 1 объект, реконструкция |  |  |  |
|  | Объекты регионального значения |  |  |  |
|  | патологоанатомическое отделение - 1 объект |  |  |  |
|  | реабилитационный центр для лечения наркомании - 1 объект |  |  |  |
|  | ЛКИ и профилактика ВИЧ (МБУЗ «ГБ») - 1 объект |  |  |  |
|  | фтизиатрическое отделение (МБУЗ «ГБ») на 17 посещений в смену - 1 объект |  |  |  |
|  | детская поликлиника (МБУЗ «ГБ») - 1 объект - реконструкция |  |  |  |
| 3 | Зона производственного и коммунально-складского назначения, в том числе: | 1673,9 |  |  |
| 3.1 | производственная | 961,8 | 3 | 1000 |
|  | Объекты регионального значения |  |  |  |
|  | понизительная подстанция ПС 110 кВ – 1 объект |  |  |  |
|  | дорожно-ремонтный пункт – 1 объект |  |  |  |
|  | санаторий – 1 объект |  |  |  |
|  | газоперерабатывающий завод "Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод" – 1 объект, реконструкция |  |  |  |
|  | продуктопровод ШФЛУ "Сургут - Южный Балык" – 1 объект, реконструкция |  |  |  |
|  | Объекты местного значения городского округа |  |  |  |
|  | автогазозаправочная станция – 1 объект |  |  |  |
| 3.2 | производственная и коммунально-складская | 712,1 | 3 | 2500 |
|  | Объекты местного значения городского округа |  |  |  |
|  | бассейн на 350 кв. м зеркала воды - 1 объект |  |  |  |
|  | пожарное депо на 6 автомобилей - 1 объект |  |  |  |
|  | завод по производству жидкого азота - 1 объект |  |  |  |
|  | производственная база по производству корпусной мебели - 1 объект |  |  |  |
|  | главная канализационная насосная станция – 1 объект |  |  |  |
|  | канализационная насосная станция – 1 объект |  |  |  |
|  | канализационная насосная станция №1 – 1 объект, реконструкция |  |  |  |
|  | водопроводные очистные сооружения № 1 – 1 объект, реконструкция |  |  |  |
|  | водопроводные очистные сооружения № 4 - 1 объект, реконструкция |  |  |  |
|  | котельная – 3 объекта, реконструкция |  |  |  |
|  | центральный тепловой пункт – 1 объект, реконструкция |  |  |  |
|  | автогазозаправочная станция – 1 объект |  |  |  |
|  | автозаправочная станция – 1 объект |  |  |  |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры | 80,8 | - | - |
|  | Объекты местного значения городского округа |  |  |  |
|  | водопроводные очистные сооружения № 3 – 1 объект, реконструкция |  |  |  |
|  | водопроводные очистные сооружения № 2 – 1 объект, реконструкция |  |  |  |
|  | канализационные очистные сооружения производительностью 18000 м3/сут – 1 объект, реконструкция |  |  |  |
|  | понизительные подстанции ПС 35/6 кВ «М-2», ПС 35/6 кВ «М-3» – 2 объекта |  |  |  |
|  | распределительный пункт РП 6 кВ мощностью 2х250 кВА – 1 объект |  |  |  |
|  | трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ мощностью 2х1000 кВА – 1 объект |  |  |  |
| 5 | Зона транспортной инфраструктуры | 155,5 | 3 | 5000 |
|  | Объекты местного значения городского округа |  |  |  |
|  | котельная – 1объект, реконструкция |  |  |  |
|  | Объекты регионального значения |  |  |  |
|  | железнодорожный вокзал – 1 объект, реконструкция |  |  |  |
|  | автовокзал – 1 объект, реконструкция |  |  |  |
| 6 | Улично-дорожной сети | 417,3 | - | - |
|  | Объекты местного значения городского округа |  |  |  |
|  | пункт редуцирования газа производительностью 500 м3/ч – 1 объект |  |  |  |
|  | трансформаторные подстанции ТП 6/0,4 кВ мощностью 2х250, 2х400 кВА - 2 объекта, реконструкция |  |  |  |
|  | остановочный пункт общественного пассажирского транспорта – 1 объект |  |  |  |
|  | остановочный пункт общественного пассажирского транспорта – 1 объект, реконструкция |  |  |  |
| 7 | Рекреационная зона, в том числе: | 2176,3 | - | - |
| 7.1 | городских лесов и лесопарков | 2020,3 | - | - |
| 7.2 | озелененных территорий общего пользования | 156,0 | - | - |
|  | Объекты местного значения городского округа |  |  |  |
|  | спортивный комплекс на 1500 кв. м общей площади - 1 объект |  |  |  |
|  | крытый хоккейный корт - 1 объект |  |  |  |
|  | стадион - 1 объект |  |  |  |
|  | канализационная насосная станция производительностью 900 м3/сут – 1 объект |  |  |  |
| 8 | Зона сельскохозяйственного использования, в том числе: | 476,6 | - | - |
| 8.1 | объектов сельскохозяйственного назначения | 36,9 | - | - |
|  | Объекты местного значения городского округа |  |  |  |
|  | пункт редуцирования газа производительностью 500 м3/ч – 1 объект |  |  |  |
| 8.2 | ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества | 439,7 | - | - |
| 9 | Зона специального назначения, в том числе: | 42,0 | - | - |
| 9.1 | ритуального назначения | 31,9 | - | - |
|  | Объекты местного значения городского округа |  |  |  |
|  | кладбище, площадью 24,2 га- 1 объект |  |  |  |
| 9.2 | складирования и захоронения отходов | 10,1 | - | - |
|  | Объекты местного значения городского округа |  |  |  |
|  | полигон для складирования снега- 5 объектов общей площадью 10,1 га |  |  |  |
|  | перегрузочно-сортировочная станция- 1 объект- площадь 4 га |  |  |  |
| 10 | Зона акваторий | 517,7 | - | - |
| 11 | Зона природного ландшафта, в том числе: | 2172,4 | - | - |
| 11.1 | природного ландшафта | 1571,1 | - | - |
|  | Объекты местного значения городского округа |  |  |  |
|  | пункт редуцирования газа производительностью 500 м3/ч – 1 объект |  |  |  |
| 11.2 | территорий, покрытых лесом и кустарником | 564,4 | - | - |
| 11.3 | защитного озеленения | 36,9 | - | - |
|  | Объекты местного значения городского округа |  |  |  |
|  | пункт редуцирования газа производительностью 500 м3/ч – 1 объект |  |  |  |

2.2. Прогноз транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории города Пыть-Ях

Ежегодно количество регистрируемых грузовых транспортных средств увеличивается, что связано с увеличением промышленных мощностей города, соответственно, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов увеличатся.

2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

В период реализации программы, транспортная инфраструктура  по видам транспорта, представленным в городе Пыть-Ях, не претерпит существенных изменений.

Основным видом транспорта, обеспечивающим прямую доступность города в территориальной стриктуре Российской Федерации, останется железнодорожный и автомобильный транспорт.

В границах «домашнего региона» преобладающим останется автомобильный транспорт, как в формате общественного транспорта, так и личного транспорта граждан.

Для целей  обслуживания действующих производственных предприятий сохранится использование грузового транспорта.

2.4. Прогноз развития дорожной сети города Пыть-Ях

Учитывая экономическую ситуацию и сложившиеся условия, необходимо разработать и реализовать мероприятия по строительству новых автомобильных дорог исходя из требований организации удобных транспортных связей жилых территорий с местами приложения труда и центрами культурно-бытового обслуживания, с учетом наиболее значительных грузо- и пассажиропотоков, а также пешеходной  доступности объектов соцкультбыта и мест приложения труда.

Основным направлением  развития дорожной сети города Пыть-Ях в период реализации Программы, будет являться обеспечение транспортной доступности площадок перспективной застройки, транспортной разгрузки существующих улиц, повышения качества и безопасности улично-дорожной сети города.

2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

С учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, возможно повышение интенсивности движения на отдельных участках автомобильных дорог с образованием незначительных заторов в утренние и вечерние часы.

В зону риска попадают ул. Магистральная, перекресток Кольца 2а мкр. и  Тюменского тракта.

2.6. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

В период действия Программы, предполагается изменение  маршрутов грузовых и пассажирских перевозок. Возможной причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится влияние факторов, рассмотренных ранее в пункте 1.2.0.

3. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта

Анализируя сложившуюся ситуацию можно выделить три принципиальных варианта развития транспортной инфраструктуры:

- умеренно-оптимистический  - развитие происходит в полном соответствии в положениями генерального плана с реализацией всех предложений по строительству дорог;

- экономически обоснованный – развитие осуществляется на уровне необходимом и достаточном для обеспечения безопасности передвижения и доступности, сложившихся на территории города Пыть-Ях центров тяготения. Вариант предполагает строительство автомобильных дорог и отдельных участков существующих автомобильных дорог.

- базовый – обеспечение безопасности передвижения на уровне выполнения локальных ремонтно-восстановительных работ.

В таблице представлены укрупненные показатели вариантов развития транспортной инфраструктуры  на перспективу до 2022 года.

Укрупненные показатели развития транспортной инфраструктуры

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Варианты развития |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Умеренно-оптимистический | Экономически обоснованный | Базовый |
| 1 | Индекс нового строительства | % | 112,6 | 101,9 | 0,0 |
| 2 | Удельный вес дорог, нуждающихся в ремонте (реконструкции) | % | 27,1 | 30,2 | 30,5 |
| 3 | Прирост протяженности дорог | км | 9,6 | 1,5 | 0 |
| 4 | Общая протяженность дорог | км | 85,4 | 77,6 | 75,8 |

В рамках реализации данной Программы, предполагается принять экономически обоснованный вариант, как наиболее вероятный в сложившейся ситуации.

4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

4.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта в период реализации Программы не предусматриваются.

4.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

- благоустройство пересадочных узлов, остановок и подходов к ним;

4.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

Мероприятия по созданию и развитию для транспорта не предусматривают создание парковочных мест у объектов социально-культурно-бытового обслуживания.

4.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения на улично-дорожной сети города, с выделением велосипедной дорожки на проезжей части автомобильной дороги, а также создание пешеходного пути, соединяющего части города (от узла связи МТС до 2 мкр. «Нефтяников»)

4.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных служб  в период реализации Программы  не предусматриваются.

4.6. Мероприятия по развитию сети дорог города Пыть-Ях

- строительство объездных дорог, для разгрузки ул. Магистральной;

- строительство автомобильной дороги ул. Православной II очередь с закольцовкой в 8 мкр. «Горка»;

- строительство автомобильной дороги ул.Дорожников в 6 мкр. «Пионерный»;

- строительство автомобильной дороги ул.Полярной;

- ремонт улично-дорожной сети города;

- содержание улично-дорожной сети города.

Реализация указанных мероприятий в перспективе до 2022 года позволит:

-повысить качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории города Пыть-Ях;

-увеличить уровень доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

-повысить надежность системы транспортной инфраструктуры в целом по городу.

5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Источниками финансирования мероприятий Программы согласно выбранному варианту являются средства дорожного фонда, формируемого, согласно действующему положению за счет средств городского бюджета и субсидий из окружного бюджета на осуществление дорожной деятельности.

Приведенные в нижеследующей таблице объемы являются оценочными и подлежат корректировке в соответствии с текущей финансовой ситуацией (поступление доходов от акцизов в городской бюджет, фактическое предоставление субсидий на дорожную деятельность).

| № п/п | Задачи, мероприятия | Объем финансирования | В том числе по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевой индикатор, на выполнение которого направлено выполнение задачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |
| Цель: безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории города Пыть-Ях Задача: обеспечение безопасности дорожного движения для всех категорий участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Развитие инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения | 2155,7 | 0,0 | 431,14 | 431,14 | 431,14 | 431,14 |  | 431,14 |  | Создание комфортного и безопасного передвижения пешеходов и |  |
| 2. | Строительство (реконструкция) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 206088,8 | 41866,5 | 33675,5 | 32636,7 | 32636,7 | 326367 |  | 326367 |  | Протяженность отремонтированных и вновь построенных автомобильных дорог |  |
| 3. | Содержание улично-дорожной сети города | 304150,8 | 48097, 3 | 51210,7 | 51210,7 | 51210,7 | 51210,7 |  | 551210,7 |  | Грузооборот транспорта общего пользования. Пассажирооборот автобусного транспорта. Сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути. |  |
| Задача: развитие объектов транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в перевозке пассажиров и грузов на территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Благоустройство пересадочных узлов, остановок и подходов к ним | 5430,0 | 0,0 | 0,0 | 2707,5 | 907,5 | 907,5 |  | 907,5 |  | Количество оборудованных элементами повышения безопасности дорожного движения и комфортного пребывания на остановочном пункте |  |
|  | Итого | 517 825,3 | 89 963,8 | 85 317,34 | 86 986,04 | 85 186,04 | 85 186,04 |  | 85 186,04 |  |  |  |

6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры города Пыть-Ях

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе целевых индикаторов, представленных в таблице

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грузооборот транспорта общего пользования | Млн. тонно-км в год | 141,7 | 146,9 | 152,18 | 157,42 | 162,66 | 167,9 | 173,14 |
| 2 | Пассажирооборот автобусного транспорта | Пассажиро-км в год | 1 168,8 | 1 182,0 | 1 241,1 | 1 303,1 | 1 368,1 | 1 380,0 | 1 390,0 |
| 3 | Сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути | % | - | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 4 | Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог | км | 44,4 | 45,7 | 47,1 | 48,4 | 49,7 | 51,2 | 54,2 |
| 5 | Количество оборудованных элементами повышения безопасности дорожного движения | Ед. | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию мероприятий программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Степень достижения показателей Программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

7. Предложения по институационным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории города Пыть-Ях

В рамках реализации настоящей программы не предполагается проведение институационных преобразований, структура управления, а также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагается оставить в неименном виде.

Настоящая программы разработана в соответствии с требованиями к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации №1440 от 25.12.2015 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 456- ФЗ от 29.12.2014, при наличии генеральных планов городских округов, утвержденных до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, не позднее 25.06.2016 должны быть разработаны и утверждены программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов.

В целях исполнения требований законодательства, необходимо в указанные сроки издать постановление главы города Пыть-Ях «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Пыть-Ях до 2022 года»