Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха»

за январь-декабрь 2024 года

1. Сведения:

Согласно утвержденной муниципальной программе финансовые затраты на реализацию мероприятий в 2023 году составляют 550 718,0 тыс. руб., в том числе:

Федеральный бюджет – 4 084,1 тыс. руб.

бюджет автономного округа – 197 897,3 тыс. руб.;

бюджет муниципального образования – 348 736,6 тыс. руб.;

привлеченные внебюджетные средства – 0,0

Согласно уточненному бюджету: всего по программе 549 895,4 тыс. руб., в том числе:

Федеральный бюджет – 3 261,5 тыс. руб.

бюджет автономного округа – 197 897,3 руб.;

бюджет муниципальных образований – 348 736,6  тыс. руб.;

привлеченные внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб.

За отчетный период профинансировано 523 035,2 тыс. руб., что составляет 95 % от запланированного, в том числе:

Федеральный бюджет – 3261,5 тыс. руб., что составляет 80 % от плана;

бюджет автономного округа – 196 407,1 тыс. руб., что составляет 99 % от плана;

бюджет муниципальных образований – 323 366,6 тыс. руб., что составляет 93 % от плана;

привлеченные внебюджетные средства – 0,0

Мероприятие 1.2.

«Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения в населенных пунктах, население в которых не обеспечено доброкачественной и/или условно доброкачественной питьевой водой» включает в себя:

- 28.10.2022г. заключен договор № 63-5-64-6700/22 с ООО «Газпром межрегионгаз Север» на поставку газа (газоснабжение) на сумму 378 610,84 рублей. Дополнительное соглашение №6-01 от 25.10.2022г. на увеличение суммы договора на 378610,84 рублей, сумма договора составила 757 221,68 рублей, Частичная оплата произведена в 2022 году. Исполненные обязательства в 2023 г обязательства 41 313,09 рублей. По состоянию на отчетную дату поставка выполнена в полном объеме.

- 09.12.2022г. заключен договор № ЭС0731000255/22 с АО "Газпром энергосбыт Тюмень" на поставку энергоснабжения ВОС-3, а также дополнительное соглашение №1 от 10.01.2023г., сумма договора составила 417 221,87 рублей. Договор исполнен в полном объеме;

- 20.12.2022г. заключен договор № 119/2022 с МУП "УГХ" на транспортировку газа (ВОС-3) на сумму 104307,84 рублей. Частичная оплата по договору произведена в 2022 году. Окончательное исполнение обязательств, на сумму 16 714,02 рублей, произведено в январе 2023 г.;

- 22.12.2022г. заключен Договор № 62 с ООО «ПК Интеграл» на выполнение работ по проведению комплексного обследования технического состояния зданий на объекте незавершенного строительства: "ВОС-1 по адресу: ул. Первопроходцев, промзона "Северная-Восточная" г.Пыть-Ях на сумму 200 000 рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

- 16.01.2023г. заключен договор № 1 с ООО "Кавитон" на выполнение работ по технологическому контролю и оптимизации технологических режимов оборудования на объекте "Реконструкция ВОС-3 г.Пыть-Ях", работы приняты и оплачены в 2023 году на сумму 585 000,00 рублей;

- 16.01.2023г. заключен договор № 3 с ИП Скворцов Р.А. на выполнение работ по вытеснению инородных включений путем пневматической продувки газопровода диаметром 110 мм котельной на объекте ВОС-3 на сумму 495 000,00 руб. Работы выполнены и оплачены;

- 19.01.2023г. заключен договор № 1801/2023-1 с ООО "Техэталон" на оказание организационных услуг по поверке средств измерений на объекте "Реконструкция ВОС-3 г.Пыть-Ях" на сумму 250 175,00 рублей. Договор исполнен в полном объеме.

- 26.01.2023г заключен договор № 2 с ООО "Кавитон" на поставку коагулянта для водоочистки на сумму 595 000,00 рублей. Поставка выполнена и оплачена;

- 16.03.2023 заключен МК № 0187300019423000012 с ООО "ТюменьПроектСервис" на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по реконструкции объекта капитального строительства: «Канализационно-насосная станция КНС-3Г в микрорайоне №3 «Кедровый», г. Пыть-Ях». Сумма контракта 7 913 936,44 руб. Срок выполнения работ по контракту 16.12.2023. Фактически контракт не исполнен в срок, ввиду сдвига сроков прохождения государственной экспертизы сметной стоимости объекта, планируемый срок завершения работ 1 квартал 2024 года;

- 20.03.2023 заключен МК № 0187300019423000014 с ООО «Метрополия» на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Централизованное газоснабжение жилых домов ТСЖ «Мечта», расположенных по адресу: город Пыть-Ях, 8 мкр. «Горка». Сумма контракта 6 600 000,00 руб. Работы ведутся. Срок выполнения работ по контракту 20.11.2023. Фактически контракт не исполнен в срок, ввиду сдвига сроков прохождения государственной экспертизы сметной стоимости объекта, планируемый срок завершения работ 1 квартал 2024 года;

- 27.06.2023 заключен МК № 0187300019423000095 с ООО "Интер-Югра" на выполнение работ по объекту "Реконструкция ВОС-3 в г. Пыть-Ях" (демонтажные рабрты). Сумма контракта 1 612 405,46 руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

- 31.08.2023 заключен договор № 31 с ООО «Сургутглавэкспертиза» на выполнение работ по расчету ветровой нагрузки на основании проектной документации на дымовую трубу длиной 18 м котельной по объекту: «Реконструкция ВОС-3 в г. Пыть-Ях» на сумму 260 000,00 руб. Договор исполнен в полном объеме.

- 12.09.2023 заключен МК № 0187300019423000151 с ООО ЮганскСпецСервис-2» на выполнение работ по разработке проектной, рабочей, сметной документации и строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство газопровода от пункта редуцирования газа блочного типа (ГРПБ Пыть-ЯХ) до точки врезки в газопровод диаметром 720 мм высокого давления II категории». Сумма контракта 16 200 000,00 руб. В 2023 году запланированы работы на сумму 1 872 000,00 руб. Срок окончания работ по контракту 31.10.2024.

- 18.09.2023 заключен МК № 0187300019423000152 с ООО «Проектно-сметная Изыскательская Компания – Аудит» на выполнение работ по разработке проектной, рабочей, сметной документации на: «Ликвидация скважин № 5, 6, 7 на ВОС-1, зона Северо-Восточная промышленная, улица Первопроходцев г. Пыть-Ях»; «Ликвидация скважин № 8, 9, 16, 19, 20 на ВОС-3, мкр. 10 Мамонтово г. Пыть-Ях»; «Строительство артезианских скважин № 5, 7 на ВОС-1, зона Северо-Восточная промышленная, улица Первопроходцев г. Пыть-Ях»; «Строительство скважин № 9, 16, 19, 20 на ВОС-3, мкр. 10 Мамонтово г. Пыть-Ях» на сумму 9 609 000,00 руб. Срок окончания работ по контракту 14 марта 2024 года.

Мероприятие 1.3.

«Реконструкция систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, инженерно-технических средств охраны объектов» включает в себя выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации на реконструкцию инженерно-технических средств охраны объектов: котельная «Таежная», котельная «Мамонтовская» МУП «Управление городского хозяйства» м.о. г. Пыть-Ях. 10.10.2023г. заключен Договор № 43 с ООО «Защита информации - Югра» на сумму 580 000 рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

В рамках мероприятия 2.1.

подпрограммы 2 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» постановлением Правительства ХМАО-Югры от 25.03.2022 № 102-па «О краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа, на 2023 – 2025 годы» утвержден краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2023-2025 годы. В результате реализации краткосрочного плана в период 2023-2025г., будут выполнены работы в 26 многоквартирных домах. В период 2023 года на территории г. Пыть-Яха запланированы ремонтные работы в 2 многоквартирных домах, разработка проектной документации на проведение капитального ремонта в 24 домах.

| № п/п | Адрес МКД | Запланированные виды работ | Выполнение на 01.01.2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | мкр. 2 «Нефтяников», д.18 | Ремонт лифтового оборудования, ремонт фасада | 100% |
| 2 | мкр. 5 «Солнечный», д. 10/1 | Ремонт лифтового оборудования, ремонт кровли | 100% |
| 3 | мкр. 10 «Мамонтово», д. 10 | Разработка проектной документации | 100% |
| 4 | мкр. 3 «Кедровый», д.18А | Разработка проектной документации | 100% |
| 5 | мкр. 3 «Кедровый», д. 41 | Разработка проектной документации | 100% |
| 6 | мкр. 3 «Кедровый», д. 44 | Разработка проектной документации | 100% |
| 7 | мкр. 5 «Солнечный», д. 10/3 | Разработка проектной документации | 100% |
| 8 | мкр. ул. Сибирская, д. 3 | Разработка проектной документации | 100% |
| 9 | мкр. 1 «Центральный», д.14 | Разработка проектной документации | 100% |
| 10 | мкр. 1 «Центральный», д.15 | Разработка проектной документации | 100% |
| 11 | мкр. 2А «Лесников», ул. Советская, д.26 | Разработка проектной документации | 100% |
| 12 | мкр. 2А «Лесников», ул. Советская, д. 30А | Разработка проектной документации | 100% |
| 13 | мкр. 2А «Лесников», ул. Советская, д. 32А | Разработка проектной документации | 100% |
| 14 | мкр. 2А «Лесников», ул. Советская, д. 35 | Разработка проектной документации | 100% |
| 15 | мкр. 2А «Лесников», ул. Советская, д. 37 | Разработка проектной документации | 100% |
| 16 | мкр. 2А «Лесников», ул. Советская, д. 39 | Разработка проектной документации | 100% |
| 17 | мкр. 2А «Лесников», ул. Советская, д. 41 | Разработка проектной документации | 100% |
| 18 | мкр. 2 «Нефтяников», д.14 | Разработка проектной документации | 100% |
| 19 | мкр. 2 «Нефтяников», д.15 | Разработка проектной документации | 100% |
| 20 | мкр. 2 «Нефтяников», д.17 | Разработка проектной документации | 100% |
| 21 | мкр. 2 «Нефтяников», д.19 | Разработка проектной документации | 100% |
| 22 | мкр. 2 «Нефтяников», д.21 | Разработка проектной документации | 100% |
| 23 | мкр. 2 «Нефтяников», д.22 | Разработка проектной документации | 100% |
| 24 | мкр. 2 «Нефтяников», д.23 | Разработка проектной документации | 100% |
| 25 | мкр. 2 «Нефтяников», д.24 | Разработка проектной документации | 100% |
| 26 | мкр. 2 «Нефтяников», д.29 | Разработка проектной документации | 100% |

Финансирование работ по данному мероприятию осуществляется за счет взносов собственников на капитальный ремонт общего имущества МКД.

Мероприятие 3.1.

«Запланированы мероприятия по капитальному ремонту линейных объектов (сетей тепло-водоснабжения) на территории города Пыть-Ях, в рамках региональной программы ХМАО-Югры «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы», утвержденной Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 20.01.2023 № 27-п (в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.12.2023 № 620-п). В региональную программу на 2023 включены 4 объекта тепло-водоснабжения. Финансирование мероприятий осуществляется после получения положительного заключения государственной экспертизы, в части проверки достоверности определения сметной стоимости. С целью проведения госэкспертизы с ООО АУ ХМАО-Югры "Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве" заключены договоры:

- № 07/01/23К от 26.01.2023г. на сумму 52 353,36 рублей, работы выполнены и оплачены в полном объеме, получено положительное заключение экспертизы сметной стоимости;

- № 10/01/23К от 31.01.2023г. на сумму 29 899,68 рублей, работы выполнены и оплачены в полном объеме, получено положительное заключение экспертизы сметной стоимости;

- № 02/02/23К от 09.02.2023г. на сумму 49 976,52 рублей, работы выполнены и оплачены в полном объеме, получено положительное заключение экспертизы сметной стоимости;

- № 10/02/23К от 17.02.2023г. на сумму 137 188,34 рублей, работы выполнены и оплачены в полном объеме, получено положительное заключение экспертизы сметной стоимости;

- № 13/02/23К от 17.02.2023г. на сумму 147 776,62 рублей, работы выполнены и оплачены в полном объеме, получено положительное заключение экспертизы сметной стоимости;

- № 39/05/23К от 30.05.2023г. на сумму 24 000,00 руб., работы выполнены и оплачены в полном объеме, получено положительное заключение экспертизы сметной стоимости;

- № 41/05/23К от 30.05.2023г. на сумму 32 134,32 руб., работы выполнены и оплачены в полном объеме, получено положительное заключение экспертизы сметной стоимости.

В рамках реализации мероприятия 3.2. «Финансовое обеспечение затрат юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), осуществляющим свою деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и оказывающим коммунальные услуги населению, связанных с погашением задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы» с муниципальным унитарным предприятием «Управление городским хозяйством» м.о. г. Пыть-Яха заключены следующие соглашения:

- 26.05.2023 заключено Соглашение № 13 на финансовое обеспечение затрат юридическими лицами (за исключением муниципальных учреждений), осуществляющим свою деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и оказывающим коммунальные услуги населению, связанных с погашением задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы (далее – Соглашение № 13). Сумма Соглашения № 13 - 7 158 783,33 руб. Согласно предоставленного отчета о достижении значений показателей результативности по состоянию на 02.06.2023г. снижение размера неисполненных денежных обязательств (задолженности) муниципального унитарного предприятия составило 7 158 783,33 руб., что позволило достичь 100% выполнения показателя результативности, установленного Соглашением № 13.

- 30.05.2023 заключено Соглашение № 14 на финансовое обеспечение затрат юридическими лицами (за исключением муниципальных учреждений), осуществляющим свою деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и оказывающим коммунальные услуги населению, связанных с погашением задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы (далее – Соглашение № 14). Сумма Соглашения № 14 - 9 000 000,00 руб. Согласно предоставленного отчета о достижении значений показателей результативности по состоянию на 02.06.2023г. снижение размера неисполненных денежных обязательств (задолженности) муниципального унитарного предприятия составило 9 000 000,00 руб., что позволило достичь 100% выполнения показателя результативности установленного Соглашением № 20

- 28.06.2023 заключено соглашение № 19 на финансовое обеспечение затрат юридическими лицами (за исключением муниципальных учреждений), осуществляющим свою деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и оказывающим коммунальные услуги населению, связанных с погашением задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы (далее – Соглашение № 19). Сумма Соглашения № 19 - 16 152 743,33 руб. Согласно предоставленного отчета о достижении значений показателей результативности по состоянию на 06.07.2023г. снижение размера неисполненных денежных обязательств (задолженности) муниципального унитарного предприятия составило 16 152 743,33 руб., что позволило достичь 100% выполнения показателя результативности, установленного Соглашением № 19.

- 15.08.2023 заключено соглашение № 21 на финансовое обеспечение затрат юридическими лицами (за исключением муниципальных учреждений), осуществляющим свою деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и оказывающим коммунальные услуги населению, связанных с погашением задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы (далее – Соглашение № 21). Сумма Соглашения № 21 – 80 000 000,00 руб. Согласно предоставленного отчета о достижении значений показателей результативности по состоянию на 17.08.2023г. снижение размера неисполненных денежных обязательств (задолженности) муниципального унитарного предприятия составило 80 000 000,00 руб., что позволило достичь 100% выполнения показателя результативности, установленного Соглашением № 21.

- 04.09.2023 заключено соглашение № 23 на финансовое обеспечение затрат юридическими лицами (за исключением муниципальных учреждений), осуществляющим свою деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и оказывающим коммунальные услуги населению, связанных с погашением задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы (далее – Соглашение № 23). Сумма Соглашения № 23 – 100 000 000,00 руб. Согласно предоставленного отчета о достижении значений показателей результативности по состоянию на 08.09.2023г. снижение размера неисполненных денежных обязательств (задолженности) муниципального унитарного предприятия составило 100 000 000,00 руб., что позволило достичь 100% выполнения показателя результативности, установленного Соглашением № 23.

- 10.10.2023 заключено соглашение № 25 на финансовое обеспечение затрат юридическими лицами (за исключением муниципальных учреждений), осуществляющим свою деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и оказывающим коммунальные услуги населению, связанных с погашением задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы (далее – Соглашение № 25). Сумма Соглашения № 25 – 70 000 000,00 руб. Согласно предоставленного отчета о достижении значений показателей результативности по состоянию на 17.10.2023г. снижение размера неисполненных денежных обязательств (задолженности) муниципального унитарного предприятия составило 70 000 000,00 руб., что позволило достичь 100% выполнения показателя результативности, установленного Соглашением № 25.

- 20.11.2023 заключено соглашение № 27 на финансовое обеспечение затрат юридическими лицами (за исключением муниципальных учреждений), осуществляющим свою деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и оказывающим коммунальные услуги населению, связанных с погашением задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы (далее – Соглашение № 27). Сумма Соглашения № 27 – 96 500 000,00 руб. Согласно предоставленного отчета о достижении значений показателей результативности по состоянию на 28.11.2023г. снижение размера неисполненных денежных обязательств (задолженности) муниципального унитарного предприятия составило 96 500 000,00 руб., что позволило достичь 100% выполнения показателя результативности, установленного Соглашением № 27.

- 06.12.2023 заключено соглашение № 55 на финансовое обеспечение затрат юридическими лицами (за исключением муниципальных учреждений), осуществляющим свою деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и оказывающим коммунальные услуги населению, связанных с погашением задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы (далее – Соглашение № 55). Сумма Соглашения № 55 – 30 220 599,05 руб. Согласно предоставленного отчета о достижении значений показателей результативности по состоянию на 13.12.2023г. снижение размера неисполненных денежных обязательств (задолженности) муниципального унитарного предприятия составило 30 220 599,05 руб., что позволило достичь 100% выполнения показателя результативности, установленного Соглашением № 55.

- 13.12.2023 заключено соглашение № 56 на финансовое обеспечение затрат юридическими лицами (за исключением муниципальных учреждений), осуществляющим свою деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и оказывающим коммунальные услуги населению, связанных с погашением задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы (далее – Соглашение № 56). Сумма Соглашения № 56 – 60 799 780,23 руб. Согласно предоставленного отчета о достижении значений показателей результативности по состоянию на 19.12.2023г. снижение размера неисполненных денежных обязательств (задолженности) муниципального унитарного предприятия составило 60 799 780,23 руб., что позволило достичь 100% выполнения показателя результативности, установленного Соглашением № 56.

В рамках реализации мероприятия 3.4.

«Финансовое обеспечение (возмещение затрат), понесённых организациями (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), на выполнение работ по капитальному ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства, являющегося муниципальной собственностью» заключено соглашение от 13.12.2022 № 86 о предоставлении НО ТСЖ «Факел» из бюджета города Пыть-Яха субсидии на финансовое обеспечение затрат на выполнение работ по капитальному ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства являющихся муниципальной собственностью, а также от 26.12.2022г. заключено Дополнительное соглашение №1 к Соглашению № 86. НО ТСЖ «Факел» заключен договор подряда № 29/11 от 29.11.2022 на выполнение работ по капитальному ремонту сетей тепло-водоснабжения мкр. 7 "Газовиков" (протяженность – 3,1 км.)8. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Мероприятие 3.5

«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры»: Запланированы мероприятия по капитальному ремонту линейных объектов (сетей тепло-водоснабжения) на территории города Пыть-Ях, в рамках региональной программы ХМАО-Югры «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы», утвержденной Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 20.01.2023 № 27-п (в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.12.2023 № 620-п). В региональную программу на 2023 гг. включены 4 объекта тепло-водоснабжения.

- 20.06.2023г. заключен МК № 0187300019423000074 с Индивидуальным предпринимателем Сироткиной Марией Владимировной на выполнение работ по капитальному ремонту объекта: Сети теплоснабжения от ТК 76-1 до ТК-112 (протяженность - 0,9 км.). 08.08.2023 заключено доп. соглашение № 1 к муниципальному контракту, сумма контракта 20 181 168, 62 руб.  По состоянию на 01.10.2023 работы выполнены в полном объеме;

- 20.06.2023г. заключен МК № 0187300019423000075 с ООО "ЮграСеверСтрой" на выполнение работ по капитальному ремонту сети водоснабжения: сооружение "Магистральные сети водоснабжения" по ул. Романа Кузоваткина, ул. Святослава Федорова в мкр. 3 "Кедровый" (протяженность - 0,257 км.). 25.08.2023 заключено доп. соглашение № 1 к муниципальному контракту, сумма контракта 4 163 191, 26 руб. По состоянию на 01.10.2023 работы выполнены в полном объеме;

- 26.06.2023г. заключен МК № 0187300019423000094 с ООО "ЮграСеверСтрой" на выполнение работ по капитальному ремонту объекта: Сеть водоснабжения от ВК-27 до ЦТП (мкр 8) (протяженность - 0,310 км.). 25.08.2023 заключено доп. соглашение № 1 к муниципальному контракту, сумма контракта 2 643 534, 88 руб.  По состоянию на 01.10.2023 работы выполнены в полном объеме.

- 23.10.2023г. заключен МК № 0187300019423000182 с ООО "СеверСпецСтрой" на выполнение работ по капитальному ремонту объекта: Капитальный ремонт сети водоснабжения от ТК-119 до ТК-120, микрорайон 3 Кедровый, ул. Сергея Есенина (протяженность - 0,100 км.). Сумма контракта 1 030 119,58 руб.  По состоянию на 01.12.2023 работы по контракту выполнены. Выполнение по контракту составило 1 016 750,18 руб.

Мероприятие 3.6

«Проведение ремонтно-восстановительных работ систем коммунальной инфраструктуры»: Заключен договор № 35 от 21.03.2023 г. с МУП "УГХ" м.о.г. Пыть-Яха на проведение ремонтно-восстановительных работ сети канализации, по адресу: г. Пыть-Ях, мкр. 6 «Пионерный», дом 3. Сумма договора 156 871,33 рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Мероприятие 3.7.

«Финансовое обеспечение затрат на приобретение топлива для обеспечения нормативного запаса топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории города Пыть-Яха»: 22.09.2023 г. заключено Соглашение № 24 на финансовое обеспечение затрат на приобретение топлива для обеспечения нормативного запаса топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории города Пыть-Яха (далее - Соглашение № 24). Согласно предоставленного отчета о достижении значений показателей результативности по состоянию на 27.09.2023г. обеспечен нормативный запас топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории города Пыть-Яха, для обеспечения бесперебойного теплоснабжения, что позволило достичь 100% выполнения показателя результативности, установленного Соглашением № 24.

Мероприятие 4.3.

«Проведение энергетических обследований»: В рамках исполнения поручения Губернатора ХМАО-Югры, 30.11.2023 заключен договор № 041\23\ЭА на проведение энергетического обследования многоквартирного дома. По состоянию на 21.12.2023 работы выполнены в полном объеме. Получен отчет об энергетическом обследовании многоквартирного дома № СРО-Э-010-131.2023-023-ПР и энергетический паспорт здания.

Мероприятие 5.1.

«Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»: в марте 2023 года проведены конкурсные процедуры на выполнение работ по актуализации схем тепло-водоснабжения и водоотведения муниципального образования города Пыть-Яха. 31.03.2023 подписан протокол подведения итогов определения поставщика (извещение № 0187300019423000035).

В марте 2023 года проведены конкурсные процедуры на выполнение работ по актуализации схем тепло-водоснабжения и водоотведения муниципального образования города Пыть-Яха. 31.03.2023 подписан протокол подведения итогов определения поставщика (извещение № 0187300019423000035).

- 11.04.2023г. заключен муниципальный контракт № 0187300019423000035 с победителем по результатам аукциона – ООО «Янэнерго», на сумму 1 639 288,54 рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

- 08.08.2023 заключен муниципальный контракт № 0187300019423000111 с ООО «Янэнерго» на сумму 1 300 000,00 руб. на выполнение работ по разработке программы взаимосвязанного развития действующих систем инженерного обеспечения (ресурсообеспечения) с занесением данных в геоинформационную систему муниципального образования городской округ Пыть-Ях Ханты-Мансийскогоавтономного округа - Югры. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

В рамках подпрограммы 6

мероприятия 6.1. «Формирование комфортной городской среды» 08.02.2023 заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" № 71885000-1-2023-010, доп. соглашение № 71885000-1-2023-010/1 - от 07.03.2023, доп. соглашение № 71885000-1-2023-010/2 от 27.04.2023, доп. соглашение № 71885000-1-2023-010/3 от 25.05.2023, доп. соглашение № 71885000-1-2023-010/4 от 18.07.2023, на сумму – 10 472,1 тыс. руб.

Мероприятие 6.1.2.

«Благоустройство общественных территорий»: запланированы мероприятия по разработке проектно-сметной документации и благоустройство общественной территории «Аллея имени Сергея Есенина» микрорайона № 3 «Кедровый» в городе Пыть-Ях на сумму 12 320,1 тыс. руб., в том числе за счет следующих источников финансирования: 4 084,1 тыс. руб. – средства ФБ, 6 388,0 тыс. руб., средства ОБ, 2 298,2 тыс. руб. – средства МБ.

- 08.09.2022г. заключен муниципальный контракт № 0187300019422000136 с ООО «Донстройпроект» на выполнение работ по разработке проектной, сметной документации на благоустройство аллеи имени Сергея Есенина в мкр. № 3 «Кедровый» г.Пыть-Ях на сумму 480 150,00 рублей. Работы по ПСД приняты и оплачены в полном объеме.

- 24.03.2023г. заключен муниципальный контракт №0187300019423000013 на «Выполнение работ по благоустройству аллеи имени Сергея Есенина в мкр. №3 «Кедровый» в г. Пыть-Ях (детская площадка)» с Индивидуальным предпринимателем Козловым Евгением Валерьевичем на сумму 10 964 978,00 рублей. В рамках данного контракта произведены демонтажные работы площадки, вертикальная планировка, электромонтажные работы, устройство железобетонного основания под резиновую крошку, укладка резиновой крошки, закупка и установка малых архитектурных форм на детскую площадку. Срок выполнения работ – с 10 мая 2023 года по 16 августа 2023 года, однако подрядчик не исполнил своевременно обязательство по контракту и фактически работы приняты в ноябре 2023 г.

В мае 2023 г. произведено авансирование, согласно контракта, на сумму 3 289,493 тыс. руб.

13.11.2023 общественной комиссией объект принят с замечаниями, в связи с чем с подрядчика ИП Козлова Е.В., на основании произведенного сметного расчета, из суммы, подлежащей оплате по муниципальному контракту удержано 1 433, 04 тыс. руб.

Сумма сложившейся экономии (по результатам торгов и произведенных удержаний) составила 2481,73 тыс. руб., из них 2109,44 тыс. руб. средства федерального бюджета и бюджета автономного округа (822 678,09 ФБ и 1 286 752,89 АО). В соответствии с условиями соглашения, неиспользованный остаток средств субсидии возвращен в бюджет округа.

Возникновение риска не исполнения подрядчиком обязательств по сдаче объекта повлекло возникновение риска необходимости исполнения обязательств муниципальным образованием по возврату денежных средств субъекта Российской Федерации, в соответствии с условиями соглашения. В связи с чем, в муниципальную программу, в рамках данного мероприятия, доведены лимиты БО в размере 4 780,5 тыс. руб. Фактически данный лимит не освоен, ввиду исполнения обязательств подрядчиком и приемке объекта общественной комиссией.

- 29.06.2023 заключен МК № 19 с ООО «Донстройпроект» на сумму 75,0 тыс. руб. на выполнение работ по проектному сопровождению проектной документации. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

- 29.09.2023г. заключен муниципальный контракт № 0187300019423000176 на поставку малых архитектурных форм на объект: Благоустройство аллеи имени Сергея Есенина в микрорайоне 3 Кедровый г. Пыть-Ях с индивидуальным предпринимателем Ивановой Светланой Вячеславовной на сумму 547 802,00 (в рамках сложившейся экономии, по результатам торгов на проведение основного объема работ по объекту). Срок выполнения работ – с 30.09.2023 по 31.12.2023. МАФы поставлены и оплачены в полном объеме.

Мероприятие 6.2.

«Благоустройство городских территорий»:

- Заключен договор № 51 от 11.10.2022 на поставку гобо-слайдов для проектора, находящегося на объекте: «Мемориальный комплекс - Монумент Славы и Вечного огня» с прилегающими территориями общего пользования – «Обелиск воинам, погибшим в Афганистане, Чечне» и «Аллеи Ветеранов», расположенными по адресу микрорайон №5 «Солнечный», г.Пыть-Ях на сумму 540 420,00 рублей. В рамках средств местного бюджета, полученных по договору пожертвования от ООО «РН-Юганскнефтегаз» от 29.12.2021 № 2142021/339-2Д на благоустройство городских территорий. Перечень объектов утвержден распоряжением администрации города от 11.03.2022 № 359-ра «Об утверждении перечня объектов по благоустройству городских территорий на 2022 год в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплект и городская среда города Пыть-Яха». Работы завершены в полном объеме и оплачены.

- Заключен договор № 20 от 26.06.2023г с ООО «ФРАМ» на выполнение работ по подготовке площади и монтажу памятника «Пограничникам» на объекте Мемориальный комплекс - Монумент Славы и Вечного огня, с прилегающими территориями общего пользования – «Обелиск воинам, погибшим в Афганистане, Чечне» и «Аллеи Ветеранов». Сумма договора 109 913,61 руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

- 12.09.2023 заключен договор № 36 с ООО «Интер-Югра» на выполнение работ по обустройству основания под качелями на территории сквера «Сиверко». Сумма договора – 590 832,01 руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

- 12.09.2023 заключен МК № 0187300019423000155 с ООО ПКФ «ФРАМ» на выполнение работ по благоустройству объекта: «Мемориальный комплекс – Монумент Славы и Вечного огня» с прилегающими территориями общего пользования – «Обелиск воинам, погибшим в Афганистане, Чечне» и «Аллеи Ветеранов», расположенными по адресу микрорайон 5 Солнечный. В рамках контракта предусмотрены работы по монтажу ограждения, обустройству газона, устройству флагштоков. Сумма контракта 1 205 760,40 руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

- 22.11.2023 заключен МК № 54 с ИП Мубораков Мухаммадзоиршох Амирходжаевич на поставку малых архитектурных форм (урн) для оснащения общественных территорий. Сумма контракта 13 666,54 руб. Товар поставлен и оплачен в полном объеме.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевых показателей | План 2023 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля населения муниципального образования городской округ Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % | 100 | 100 | 100 | С учетом выполнения в 2022 году | Показатель достигнут. |
| 2 | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда муниципального образования, %* | 95,4 | 95,3 | 99,9 | Сведения о жилищном фонде (Форма N 1-жилфонд (годовая)) | Согласно статистического отчета 1-жилфонд снижение показателя связано с тем, что с 01.01.2022 в жилищную площадь включена площадь садовых домов (21,8 тыс. кв.м), жилой фонд которой не обеспечен видами благоустройства: по отоплению, водоснабжению и водоотведению. |
| 3 | Качество городской среды, % | 50 | 50 | 100 | https://индекс-городов.рф/#/ | По итогам ИКГС показатель достигнут. |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий, ед. | 1 | 1 | 100 |  | В 2023 г. проведены работы по благоустройству аллеи имени Сергея Есенина в мкр. № 3 «Кедровый», в рамках доведенного финансирования. |
| 5 | Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. | 122 | 122 | 100 |  | Показатель достигнут. |
| 6 | Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт в соответствии с краткосрочными планами реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, % | 58,6 | 58,6 | 100 |  | Показатель достигнут. |
| 7 | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, % | 3 | 3,56 | 118,7 |  | Показатель достигнут. |
| Средний процент достижения показателей |  | x | x | 102,7 | x | x |

<*> - показатель рассчитывается по итогам года

3.	Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

Реализация программных мероприятий направлена на повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов, повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов, привлечение долгосрочных частных инвестиций, снижение потребления энергетических ресурсов и повышение энергоэффективности, разработку и внедрение универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, проведение мероприятий по благоустройству территорий города Пыть-Яха в соответствии с едиными требованиями.

4.	Сведения о соблюдении условий предоставления субсидии, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы по итогам года.

В рамках реализации муниципальной программы между администрацией города и Департаментом пространственного развития и архитектуры автономного округа заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" № 71885000-1-2023-010, доп. соглашение № 71885000-1-2023-010/1 - от 07.03.2023, доп. соглашение № 71885000-1-2023-010/2 от 27.04.2023, доп. соглашение № 71885000-1-2023-010/3 от 25.05.2023, доп. соглашение № 71885000-1-2023-010/4 от 18.07.2023. Доля софинансирования и условия предоставления субсидии выполнены муниципальным образованием в полном объеме, в установленные сроки:

| Условия Соглашения | Исполнение МО |
| --- | --- |
| Наличие правового акта об утверждении в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации перечня мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия | Постановлением администрации города утвержден адресный перечень территорий города Пыть-Яха, подлежащих благоустройству |
| Наличие в бюджете города Пыть-Яха бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия | В полном объеме обеспечена доля софинансирования на исполнение расходного обязательства муниципального образования |

Между администрацией города и Департаментом строительства и жилищно-коммунального комплекса ХМАО-Югры заключено Соглашение № 14-МКИ-2023 от 17.05.2023, доп.соглашения № 14-МКИ-2023/1 от 19.05.2023; № 14-МКИ-2023/2 от 22.11.2023; № 14-МКИ-2023/3 от 27.12.2023 о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в бюджет муниципального образования городской округ Пыть-Ях в 2023-2025 годах на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий», обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Доля софинансирования и условия предоставления субсидии выполнены муниципальным образованием в полном объеме, в установленные сроки:

| Условия Соглашения | Исполнение МО |
| --- | --- |
| Наличие муниципального правового акта об утверждении перечня мероприятий (объектов), в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия | Распоряжением администрации утвержден перечень объектов на проведение капитального ремонта систем теплоснабжения и водоснабжения, для обеспечения надежности и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населению |
| Наличие в бюджете муниципального образования городской округ ПытьЯх соответствующих бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия | В полном объеме обеспечена доля софинансирования на исполнение расходного обязательства муниципального образования |
| Наличие утвержденного главой муниципального образования автономного округа плана мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры на текущий финансовый год, в целях софинансирования, которых предоставляется Субсидия | Плана мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры на 2023 год утвержден главой города |

5. Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:

Программой не предусмотрено.