Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

Информационное общество муниципального  образования городской округ город  Пыть-Ях на 2014-2020 годы

(полное наименование программы)

за первое полугодие 2015 года

Сведения о результатах выполнения программы за отчетный период

По мероприятию 2.1: Техническое сопровождение НПО Криста за январь-май 2015 года.

По мероприятию 2.4: Неисполненные бюджетные обязательства в 2014 году по мероприятию 2.1 (НПО Криста оказание услуг  по сопровождению программных продуктов АС Бюджет  МК 0085 от 21.05.2014) в связи с предоставлением НПО Криста счетов на оплату в 2015 году.

По мероприятию 2.5: Приобретение ПАК IDECO, мун.контракт 0269542-01 на 436 000 рублей. Приобретение корпоративного антивируса NOD 32, договор 0128/15 на 99 900 рублей.

По мероприятию 3.4: Предоставление Сертификата на право получения  услуг по сопровождению программного комплекса для учёта  земельных отношений SAMUI) с/ф БФ412/01-0009 от 01.12.14г.дог.154 от 12.11.14г.(неисп.об-во 14г.)рег.н-р400162 в связи с предоставлением  счетов на оплату в 2015 году.

По всем мероприятиям программы привлечены средства местного бюджета.

По мероприятию 1.1: Подготовка совместно с Думой города документации для конкурса по разработке и сопровождению сайтов Администрации и Думы города. Размещена закупка 02.07.2015 г

По мероприятию 2.2: 26.06.2015 объявлен аукцион на модернизацию СЭД3 и модуль взаимодействия СЭД3 и "Дело"

По мероприятию 3.2: Размещено на электронном аукционе 26.06.2015 года. Приобретение лицензионных программных продуктов.

.

Целевые показатели муниципальной программы «Информационное общество» муниципального образования

городской округ город Пыть-Ях на 2014 – 2020 годы

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед\изм | План 2015 | Факт 6 мес. 2015 | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сопровождение программного обеспечения и увеличение объема программ с неисключительными правами | шт | 3 | 2 | 67 |  | х |
| 2. | Увеличение модернизации и обеспечения оборудованием | шт | 0 | 0 | 0 |  | х |
| 3. | Подключение структурных подразделений к корпоративной сети администрации города | шт | 1 | 0 | 0 |  | х |
| 4. | Приобретение программного комплекса межсетевого экрана и программного обеспечения | шт | 2 | 2 | 100 |  | х |
| 5. | Разработка и информационно-техническая поддержка официальных сайтов Администрации города Пыть-Яха и Думы города Пыть-Яха | шт | 2 | 0 | 0 |  | Подготовка совместно с Думой города документации для конкурса по разработке и сопровождению сайтов Администрации и Думы города. Размещена закупка 02.07.2015 |
|  | Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля обмена электронными образами документов с использованием единой системы электронного документооборота, в общем объеме документов | % | 100 | 100 | 100 |  | х |
| 2. | Доля обеспечения программным обеспечением с неисключительными правами и сопровождение программного обеспечения | % | 25 | 16 | 64 |  | Размещено на электронном аукционе 26.06.2015 года. Приобретение лицензионных программных продуктов. |
| 3. | Сохранение доли модернизации и обеспечения оборудованием | % | 26 | 26 | 100 |  | х |
| 4. | Доля подключенных структурных подразделений к корпоративной сети администрации города | % | 16 | 16 | 100 |  | х |
| Средний процент достижения показателей |  | х | х | х | 66,3 | х | х |

Руководитель программы:  __ Карауш С.Г. __         ______________					02 июля 2015 года

(Ф.И.О.)            		(подпись)