Приложение № 3

к Порядку

Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство

в городе Пыть-Яхе»

за январь-декабрь 2021 года

1. Сведения:

- 	о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), 	о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения,

- 	о результатах реализации программных мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах их невыполнения,

-	о необходимости корректировки муниципальной программы                    (с указанием обоснований),

представлены в таблице №1 приложения к пояснительной записке.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевых показателей | План 2020 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля улично-дорожных сетей, обеспеченных освещением в общей протяженности улично-дорожной сети, % | 54,4 | 54,4 | 100,0 | расчет: 41,281*100:75,949=54,4, где 75,949 км линий электросетей; 41,281 км улиц, дорог, обеспеченных освещением |  |
| 2 | Избежание материального ущерба от лесных пожаров на территории лесопарковых зон площадью 2671,7 га, руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В соответствии со сводной ведомостью объемов и перечнем работ по озеленению и благоустройству городских территорий к муниципальным контрактам | В 2021 году реализация мероприятия не предусмотрена. |
| 3 | Оформление цветочных композиций, содержание газонов, м2 | 2594,9 | 2594,9 | 100,0 | В соответствии со сводной ведомостью объемов и перечнем работ по озеленению и благоустройству городских территорий к муниципальным контрактам |  |
| 4 | Содержание городского кладбища, м2 (уход за территорией, обустройство, охрана кладбища - общая площадь 53900 м2) | 53900,0 | 53900,0 | 100,0 | Распоряжение администрации города от 11.01.2021 № 22-ра «Об утверждении муниципального задания для муниципального автономного учреждения «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» |  |
| 5 | Подготовка мест для массового отдыха и праздничных мероприятий, меропр. | 4 | 4 | 100,0 | Работы выполняются в соответствии с техническими заданиями к муниципальным контрактам |  |
| 6 | Зимнее и летнее содержание объектов общественного назначения, м2 | 92593,9 | 92593,9 | 100,0 | Работы выполняются в соответствии с техническими заданиями к муниципальным контрактам по направлениям |  |
| 7 | Зимнее и летнее содержание городских территорий, м2 | 559 580 | 559 580 | 100,0 | Работы выполняются в соответствии с техническими заданиями по направлениям к муниципальным контрактам |  |
| 8 | Содержание и ремонт существующих детских игровых и спортивных площадок, иных малых архитектурных форм благоустройства, шт., | 104 | 104 | 100,0 | Работы выполняются в соответствии с техническими заданиями по направлениям к муниципальным контрактам |  |
| 9 | Содержание нежилого общественного сооружения «фонтан», объект | 0 | 0 | 0,0 | Работы в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии. | В 2021 году выполнялись работы по реконструкции объекта. Содержание объекта не осуществлялось. |
| 10 | Содержание и текущий ремонт объектов общественного назначения, в том числе подготовка ПИР, обустройство и ремонт лестничных спусков в микрорайонах города, объект | 2 | 2 | 100,0 | Работы выполняются в соответствии с техническими заданиями к муниципальным контрактам |  |
| 11 | Участие муниципального образования в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село", меропр. | 0 | 0 | 0,0 | НПА округа о проведении конкурса | В соответствии с НПА субъекта РФ. |
| 12 | Реализация проекта инициативного бюджетирования "Твоя инициатива - Твой бюджет | 1 | 1 | 100,0 | Реализация проекта инициативного бюджетирования "Твоя инициатива - Твой бюджет"- в соответствии со сводной ведомостью объемов и перечнем работ |  |
| 13 | Обеспечение доли реализованных проектов, направленных на содействие развитию исторических и иных местных традиций в городе, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами, к аналогичным проектам, отобранным по результатам конкурса на условиях инициативного бюджетирования, % | 0 | 0 | 0,0 |  |  |
| 14 | Благоустройство территории Мемориальный комплекс - Монумент Славы и Вечного огня в 5 мкр. "Солнечный", меропр. | 1 | 1 | 100,0 | Работы выполняются в соответствии с техническими заданиями к муниципальным контрактам |  |
| Средний процент достижения показателей |  | х | х | 100,0% | х | х |

* - показатель рассчитывается по итогам года.

Ответственный исполнитель программы: _______________   /В.А. Бондарцова/

(Ф.И.О.)                 (подпись)

Исп. главный специалист отдела по транспорту,

дорогам и благоустройству

Аминева Ольга Вячеславовна

8 (3463) 46-51-84