Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

Цифровое развитие города Пыть-Яха

(полное наименование программы)

за январь-июнь 2023 года

1. Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения - информация приведена в таблице 1.

- о результатах реализации программных мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах их невыполнения -; в программе не предусмотрены мероприятия, реализация которых осуществляется без финансирования.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателей результатов | План  2023 год | Факт  январь-июнь 2023 года | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя |
| 1. | Разработка и информационно-техническая поддержка официальных сайтов Администрации города Пыть-Яха и Думы города Пыть-Яха, Инвестиционного портала города Пыть-Яха (шт.) | 3 | 3 | 100 |  | х |
| 2. | Приобретение и (или) сопровождение программного обеспечения в соответствующем году (шт.) | 10 | 10 | 100 |  | х |
| 3 | Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в результате компьютерных атак (час)\* | 6 | 0 | 100 |  |  |
| 4 | Доля модернизации и обеспечения оборудованием (%) | 38 | 38 | 100 |  |  |
| 5 | Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения (%) | 75 | 75 | 100 |  |  |
| Средний процент достижения показателей | | х | х | 100 | х | х |

\* - показатель рассчитывается по итогам года.

1. Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.
2. Реализация программных мероприятий осуществляется из средств местного бюджета.
3. Поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства программными мероприятиями не предусмотрено.