Информация

о реализации муниципальной программы утвержденной постановлением администрации города от 22.12.2015 № 369-па «Обеспечение доступным и комфортным  жильем жителей муниципального образования городской

округ город Пыть-Ях  в 2016-2020 годах»

(По состоянию на 01.04.2016)

На территории города реализуются:

1. Согласно постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 408-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2016-2020 годах», муниципальной программы утвержденной постановлением администрации города от 22.12.2015 № 369-па «Обеспечение доступным и комфортным  жильем жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях  в 2016-2020 годах»:

1.1. Подпрограмма  «Содействие развитию градостроительной деятельности на территории города Пыть-Яха» (финансирование за счет средств местного бюджета).

На 2016 год софинансирование из средств субъекта отсутствуют.

1.2. Подпрограмма «Содействие развитию жилищного строительства на 2016 – 2020 годы».

1.2.1. Мероприятие: Приобретение жилья для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживании, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, и на обеспечение работников бюджетной сферы служебным жильем и общежитиями, формирование маневренного жилищного фонда.

Соглашение о финансировании на 2016 год с Департаментом жилищного строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не подписано.

В связи с вводом в конце года многоквартирных домов проводится работа по подготовке документов на заселение граждан.

Улучшили жилищные условия – 213 семей:

За счет  лимитов финансирования 2014 года путем долевого строительства приобретено 63 квартиры, в связи с вводом в эксплуатацию в декабре 2015 – по состоянию на отчетную дату предоставлено 63 жилых помещений, из них: 61 – расселение непригодного жилищного фонда, 1 внеочередное предоставление, 1 – специализированный (маневренный) жилищный фонд.

За счет  лимитов финансирования 2015 года путем долевого строительства приобретено 233 квартиры, в связи с вводом в эксплуатацию в декабре 2015 – по состоянию на отчетную дату предоставлено 150 жилых помещений, из них: 145 – расселение непригодного жилищного фонда (соцнайм, мена с доплатой), 5 – специализированный (служебное-2, маневренный - 3) жилищный фонд.  . Выкупная хилевский

| 2.1 | Приобретение жилья для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, и на обеспечение работников бюджетной сферы служебным жильем и и общежитиями, формирование маневренного жилищного фонда общежитиями, формирование маневренного жилищного фонда |  | план | факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 30 082,6 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 21 194,1 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 8 888,5 | 0 |
|  |  | Программа «Сотрудничество» | 0 | 0 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 |

1.2.2. Мероприятие: Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений (балочных массивов), расположенных на территории муниципального образования г. Пыть-Ях (приложение на 6 листах).

В 2016 году произведено перечисление 1 субсидия гражданам участникам программных мероприятий (местный бюджет),  освоение лимитов 2016 – 13,8%

| 2.4 | Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений | всего | план | факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 23 672,1 | 3 267,11 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 21 068,2 | 2 907,73 |
|  |  | местный бюджет | 2 603,9 | 359,38 |
|  |  | Программа «Сотрудничество» | 0 | 0 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 |

За счет остатков 2015 года – две субсидии на приобретение жилья на сумму – 2 402,56 тыс.руб., из них: ОБ 2 162,3 – тыс.руб, МБ – 240,26 тыс.руб.

Предоставлено 16 семьям жилые помещения приобретенные ранее в рамках программных мероприятий на условиях договора коммерческого найма.

1.2.3. Мероприятие: Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны.

На отчетную дату состоит на учете – 2 (1 принят в декабре 2015).  Направлена в 2015 году заявка на финансирование в Департамент строительства ХМАО-Югры.

| №№ | Мероприятие | План | Освоено | % освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление субсидий, жилых помещений | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  | Окружной бюджет | 0 | 0 |  |

1.2.4. Мероприятие: Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года (всего 82 участника).

Финансирование не поступило.  Список получателей округом не доводился.

| №№ | Мероприятие | План | Освоено | % освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление субсидий | 2 225,3 | 0 | 0 |

1.2.5. Мероприятие: Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с Федеральной целевой программой «Жилище» позволяет гражданам улучшить свои жилищные условия при помощи государственной поддержки.

В списке состоит 14 семей, финансирование не поступало, список получателей округом не доводился.

| №№ | Мероприятие | План | Освоено | % освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление субсидий | 831,6 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  | Окружной бюджет | 790,0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 41,6 | 0 |  |

Начальник управления по жилищным

вопросам							              		    А.Н. Морозов

Е.Н. Скакунова

46 55 18

Сиротом 13 помещений