Паспорт муниципальной программы

«Современная транспортная система города Пыть-Яха»

| Наименование муниципальной программы | Современная транспортная система города Пыть-Яха | Срок реализации муниципальной программы | 2022-2026 годы и плановый период до 2030 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | заместитель главы города (направление деятельности жилищно-коммунальные вопросы) |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по жилищно- коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города (далее –УЖКК, ТиД) |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | МКУ УКС г. Пыть-Ях |  |  |
| Национальная цель | Комфортная и безопасная среда для жизни |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Пыть-Яха. 2. Повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение потребности в перевозках пассажиров автомобильным транспортом. 2. Развитие и сохранность сети автомобильных дорог местного значения. 3. Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения. |  |  |
| Подпрограммы и (или) основные мероприятия | 1. Автомобильный транспорт 2. Дорожное хозяйство 3. Безопасность дорожного движения |  |  |

| Целевые показатели муниципальной программы | № | Наименование целевого показателя | Документ основание | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  | На момент окончания реализации муниципальной программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | базовое значение | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027-2030 |  |  |
|  | 1 | Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в внутригородском сообщении, тыс. чел | Постановление Правительства РФ от 01.10.2020 № 1586 «Об утверждении Правил перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» | 1512 | 1577 | 1065 | 1707 | 1772 | 2097 |  | 2097 | 2097 | УЖКК, ТиД |
|  | 2 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км | Постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 31.10.2021 № 485-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Современная транспортная система» | 8,6 | 0,15 | 3,35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 13,9 | УЖКК, ТиД |
|  | 3 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, % | Постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 31.10.2021 № 485-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Современная транспортная система» | 69 | 68,9 | 73,1 | 73,1 | 73,1 | 73,1 | 73,1 |  | 73,1 | УЖКК, ТиД |
|  | 4 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях (чел./100тыс. чел) | Постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 31.10.2021 № 485-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Современная транспортная система» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | УЖКК, ТиД |
|  | 5 | Доля объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов транспортной инфраструктуры, % | Приказ министерства труда и социальной защиты от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методик, позволяющих объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики» | 22,5 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 |  | 23,9 | УЖКК, ТиД |

| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | источники финансирования | всего | расходы по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2030 |
|  | всего | 1 980 782,9 | 219 113,1 | 322 845,2 | 303 297,0 | 186 407,4 | 189 824,2 | 759 296,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 53 991,1 | 13 498,2 | 0,0 | 40 492,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 1 926 791,8 | 205 614,9 | 322 845,2 | 262 804,1 | 186 407,4 | 189 824,2 | 759 296,0 |
|  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |