Приложение

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

от 16.02.2017 № 37-па

Структура пояснительной записки

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

Цифровое развитие города Пыть-Яха

(полное наименование программы)

за 12 месяцев 2020 года

1. Сведения:

-	о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), 	о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения - информация приведена в таблице 1.

-	 о результатах реализации программных мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах их невыполнения -; в программе не предусмотрены мероприятия, реализация которых осуществляется без финансирования.

-		В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации города от 30.08.2018 №259-па «О модельной муниципальной программе муниципального образования городской округ город Пыть - Ях, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации» с целью эффективного использования бюджетных средств, вносятся изменения в муниципальную программу «Цифровое развитие города Пыть-Яха».

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2020 год | Факт январь-декабрь 2020 года | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и информационно-техническая поддержка официальных сайтов администрации города Пыть-Яха и Думы города Пыть-Яха | 3 | 3 | 100 |  | х |
| 2. | Приобретение и (или) сопровождение программного обеспечения в соответствующем году | 10 | 10 | 100 |  | х |
| 3 | Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в результате компьютерных атак (час)* | 24 | 24 | 100 |  |  |
| 4 | Доля модернизации и обеспечения оборудованием | 38 | 38 | 100 |  |  |
| 5 | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого исполнительными органами муниципального образования, отечественного программного обеспечения | >70 | 70 | 100 |  |  |
| 6. | Увеличение доли домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет» (не менее 100 Мбит/с) | 100 | 100 | 100 |  | х |
| Средний процент достижения показателей |  | х | х | 100 | х | х |

* - показатель рассчитывается по итогам года.

- Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года:

- ввиду сложившейся эпидемиологической ситуации в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 для проведения совещаний и заседаний в формате видеоконфенций с соблюдением информационной безопасности приобретено специализированное программное обеспечение Cisco Webex;

- для подготовки документов для изменения характеристик земельных участков и объектов недвижимости приобретено специализированное программное обеспечение «Полигон Про: Изменение кадастра»;

- для подготовки документов для выдачи/получения разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов в рамках оказания услуг приобретено специализированное программное обеспечение «aytoSchema 2019 Pro».

- Реализация программных мероприятий осуществляется из средств местного бюджета.

- Поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам года программными мероприятиями не предусмотрено.

Руководитель программы: _Мерзляков А.А.__________________

(Ф.И.О.)               (подпись)