Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

муниципальное образование

городской округ город Пыть-Ях

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О внесении изменений в

постановление администрации

города от 27.12.2016 № 348-па

«Об утверждении ведомственной

целевой программы «Благоустройство

города Пыть-Яха на 2017-2019 годы»

(с изм. от 29.03.2017 № 77-па)

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением  Думы города Пыть-Яха от 24.12.2015 № 374 «О бюджете города Пыть-Яха на 2016 год» с целью уточнения объема финансирования по мероприятиям программы, внести в постановление администрации города от 27.12.2016 № 348-па «Об утверждении ведомственной целевой программы «Благоустройство города Пыть-Яха на 2017-2019 годы» следующие изменения:

- В приложении к постановлению:

1.1.	Строку «Объемы финансирования» паспорта ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции:

| Объемы финансирования | Объем финансирования ведомственной целевой программы на период 2017-2019 годов составляет 165 422,5 тыс. рублей, местный бюджет. В том числе по годам: 2017 год – 55 820,5 тыс. рублей; 2018 год – 54 576,0 тыс. рублей; 2019 год – 55 026,0 тыс. рублей. |
| --- | --- |

1.2.	Раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения ведомственной целевой программы»  изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы на период 2017-2019 годов составляет 165 422,5 тыс. рублей.

Финансирование программы по годам и источникам финансирования

|  | По источникам финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Местный бюджет, т.руб. | Средства окружного бюджета, т.руб. | Всего |
| 2017 год | 55 820,5 | 0 | 55 820,5 |
| 2018 год | 54 576,0 | 0 | 54 576,0 |
| 2019 год | 55 026,0 | 0 | 55 026,0 |
| Всего по программе | 165 422,5 | 0 | 165 422,5 |

2.	Приложение № 1 к приложению изложить в новой редакции согласно приложению № 1.

3.	Приложение № 3 к приложению изложить в новой редакции согласно приложению № 2.

4.	Отдел по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами (О.В. Кулиш) опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник».

5.	Отделу по информационным ресурсам (А.А. Мерзляков) разместить постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

6.	Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

7.	Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города - начальника управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам Кочерещенко А.И.

Глава города Пыть-Яха                      				 О.Л. Ковалевский

Приложение №1

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

| Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы "Благоустройство города Пыть-Ях на 2017 - 2019 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Мероприятия программы |  |  | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Период работы |  |  |
|  |  |  |  | всего |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Цель - Улучшение условий проживания граждан, повышение уровня комфортности пребывания на территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Организация освещения улиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Электроэнергия |  |  | 28140,0 |  |  | 9380,0 |  | 9380,0 |  | 9380,0 | в течение года |  |  |
| 1.2 | Обслуживание и содержание электрооборудования и электрических сетей |  |  | 12180,0 |  |  | 4060,0 |  | 4060,0 |  | 4060,0 |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 |  |  | 40320,0 |  |  | 13440,0 |  | 13440,0 |  | 13440,0 |  |  |  |
| Задача 2. Озеленение городской территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Охрана, защита и восстановление зеленых насаждений в парках и скверах, ремонт малых архитектурных форм. Прореживание в лесопарковых зонах вдоль пешеходных дорожек, троп от поросли и поврежденных деревьев. |  |  | 6844,8 |  |  | 2281,6 |  | 2281,6 |  | 2281,6 | в течение года |  |  |
| 2.2. | Благоустройство и озеленение городских объектов |  |  | 24649,2 |  |  | 8216,4 |  | 8216,4 |  | 8216,4 |  |  |  |
| 2.2.1 | Оформление и ремонт цветников, содержание газонов на городских объектах |  |  | 24649,2 |  |  | 8216,4 |  | 8216,4 |  | 8216,4 | апрель-октябрь |  |  |
|  | Итого по задаче 2 |  |  | 31494,0 |  |  | 10498,0 |  | 10498,0 |  | 10498,0 |  |  |  |
| Задача 3. Содержание мест захоронения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Уход за территорией, в том числе: общая площадь городского кладбища 53900 м2, пешеходные дорожки 5960 м2, могилы ВОВ - 40 шт., урны 7 шт., контейнерная площадках 24 м2, строение 56,1 м2 |  |  | 7170,0 |  |  | 2390,0 |  | 2390,0 |  | 2390,0 | в течение года |  |  |
| 3.2. | Охрана кладбища: общая площадь 53900 м2, строение - 56,1 м2 |  |  | 6138,0 |  |  | 2046,0 |  | 2046,0 |  | 2046,0 |  |  |  |
|  | Итого по задаче 3 |  |  | 13308,0 |  |  | 4436,0 |  | 4436,0 |  | 4436,0 |  |  |  |
| Задача 4. Содержание городских территорий в соответствии с установленными Правилами и нормами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Санитарное содержание мест массового отдыха, а также подготовка мест массового отдыха к праздничным мероприятиям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Место отдыха в 5 мкр. |  |  | 1089,0 |  |  | 363,0 |  | 363,0 |  | 363,0 |  |  |  |
| 4.1.1.1. | Ремонт малых архитектурных форм, изготовление и монтаж вывески "Правила поведения", информационных стендов, завоз и планировка песка |  |  | 540,0 |  |  | 180,0 |  | 180,0 |  | 180,0 | май-август |  |  |
| 4.1.1.2. | Санитарное содержание прилегающей территории к водоему |  |  | 336,0 |  |  | 112,0 |  | 112,0 |  | 112,0 | май-август |  |  |
| 4.1.1.3. | Ремонт и содержание туалета, вырубка поросли, установка указателей. |  |  | 213,0 |  |  | 71,0 |  | 71,0 |  | 71,0 | май-август |  |  |
| 4.1.2. | Подготовка мест массового отдыха к праздничным мероприятиям |  |  | 20738,5 |  |  | 7490,5 |  | 6624,0 |  | 6624,0 |  |  |  |
| 4.1.2.1. | Подготовка к праздничным мероприятиям: Масленица, 1 Мая, 9 Мая, День Молодежи, День России, Сабантуй, День города , в том числе: |  |  | 5500,0 |  |  | 2130,0 |  | 1685,0 |  | 1685,0 |  |  |  |
| 4.1.2.1.1 | Оформление доски Почета |  |  | 273,0 |  |  | 91,0 |  | 91,0 |  | 91,0 | май-сентябрь |  |  |
| 4.1.2.1.2 | Приобретение, транспортировка и монтаж МАФ (урн - 30 шт., скамеек - 20 шт.) |  |  | 900,0 |  |  | 450,0 |  | 0 |  | 450,0 | в течение года |  |  |
| 4.1.2.1.3 | Приобретение флагов России, ХМАО, г.Пыть-Ях, в том числе транспортировка |  |  | 210,0 |  |  | 70,0 |  | 70,0 |  | 70,0 | в течение года |  |  |
| 4.1.2.1.4 | Приобретение флагов расцвечивания для флаговой композиции и улиц города |  |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | в течение года |  |  |
| 4.1.2.1.5 | Монтаж, демонтаж уличных флагов расцвечивания; баннеров, растяжек, подключение электроаппаратуры и обслуживание |  |  | 2610,0 |  |  | 870,0 |  | 870,0 |  | 870,0 | в течение года |  |  |
| 4.1.2.1.6 | Капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание (7 календарных дней) городского туалета в праздничные дни (1Мая, 9Мая, День защиты детей, День России, День молодежи, День Российского флага, День города) |  |  | 453,0 |  |  | 151,0 |  | 151,0 |  | 151,0 | в течение года |  |  |
| 4.1.2.1.7 | Транспортировка, монтаж, содержание, демонтаж биотуалетов в праздничные дни (Проводы зимы, 9 Мая, День города, Сабантуй) |  |  | 159,0 |  |  | 53,0 |  | 53,0 |  | 53,0 | в течение года |  |  |
| 4.1.2.1.8 | Перекрытие улиц города и санитарная уборка улиц и объектов в праздничные дни |  |  | 245,0 |  |  | 245,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | в течение года |  |  |
| 4.1.2.2. | Подготовка к Новому году, в том числе строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации, в том числе принятые и неисполненные обязательства за 2016 год - 421471,75 рублей |  |  | 15238,5 |  |  | 5360,5 |  | 4939,0 |  | 4939,0 | в течение года |  |  |
|  | Итого по подразделу 4.1 |  |  | 21377,5 |  |  | 7853,5 |  | 6537,0 |  | 6987,0 |  |  |  |
| 4.2. | Обеспечение чистоты и порядка на улицах города, в микрорайонах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Летнее санитарное содержание городских территорий, в т.ч. вывоз и утилизация мусора |  |  | 4887,0 |  |  | 1629,0 |  | 1629,0 |  | 1629,0 | апрель-октябрь |  |  |
| 4.2.2. | Механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время |  |  | 22263,0 |  |  | 7421,0 |  | 7421,0 |  | 7421,0 | в течение года |  |  |
| 4.2.3 | Зимнее и летнее содержание объектов благоустройства |  |  | 14754,0 |  |  | 4420,0 |  | 5167,0 |  | 5167,0 | в течение года |  |  |
| 4.2.4. | Ремонт внутриквартальных проездов (ямочный ремонт) |  |  | 5511,0 |  |  | 1837,0 |  | 1837,0 |  | 1837,0 | апрель-октябрь |  |  |
|  | Итого по подразделу 4.2 |  |  | 47415,0 |  |  | 15307,0 |  | 16054,0 |  | 16054,0 |  |  |  |
| 4.3 | Содержание, текущий ремонт, демонтаж МАФ, приобретение и монтаж малых архитектурных форм (детские игровые (спортивные) комплексы, урны, скамейки) |  |  | 6448,0 |  |  | 2416,0 |  | 2016,0 |  | 2016,0 | в течение года |  |  |
| 4.4 | Ремонт и содержание городского фонтана, в том числе принятые и неисполненные обязательства за 2016 год - 305168,12 рублей |  |  | 4500,0 |  |  | 1500,0 |  | 1500,0 |  | 1500,0 | в течение года |  |  |
|  | Итого по задаче 4 |  |  | 79740,5 |  |  | 27076,5 |  | 26107,0 |  | 26557,0 |  |  |  |
| Задача 5. Улучшение и совершенствование городских объектов, эстетического облика городской территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение строительной экспертизы по объекту "Мемориальный комплекс Монумент славы и вечного огня", в том числе принятые и неисполненные обязательства за 2016 год - 95 000,0 рублей |  |  | 275,0 |  |  | 275,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | в течение года |  |  |
|  | Итого по задаче 5 |  |  | 275,0 |  |  | 275,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| Задача 6. Повышение уровня культуры населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Участие в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село" |  |  | 285,0 |  |  | 95,0 |  | 95,0 |  | 95,0 | июнь-октябрь |  |  |
|  | Итого по задаче 6 |  |  | 285,0 |  |  | 95,0 |  | 95,0 |  | 95,0 |  |  |  |
|  | Всего по программе |  |  | 165422,5 |  |  | 55820,5 |  | 54 576,0 |  | 55026,0 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Приложение №2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации |  |  |
|  |  |  |  |  |  | города Пыть-Яха |  |  |
|  | Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателей результатов | Наименование мероприятий, обеспечивающих достижение результата | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Значения показателя по годам |  |  | Целевое значение показателя на момент оказания действия программы | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Освещение улиц, км линий | Задача 1. Организация освещения улиц. | 75,949 | 75,949 | 75,949 | 75,949 | 75,949 | 40320,0 |
| 2 | Избежание материального ущерба от лесных пожаров на территории лесопарковых зон на площади 2671,7 га | Задача 2. Озеленение городской территории | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31494,0 |
|  | Оформление цветочных композиций, содержание газонов (покос), м2 |  | 155 518 | 142 227 | 142 227 | 142 227 | 142 227 |  |
| 3 | Содержание городского кладбища, м2 | Задача 3. Содержание мест захоронения. | 53 900 | 53 900 | 53 900 | 53 900 | 53 900 | 13308,0 |
| 4 | Санитарное содержание мест отдыха в 5 мкр., м2 | Задача 4. Содержание городских территорий в соответствии с установленными Правилами и нормами | 10350 | 10350 | 10350 | 10350 | 10350 | 79 740,5 |
|  | Подготовка мест массового отдыха для праздничных мероприятий, меропр. |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |
|  | Летнее санитарное содержание городских территорий, м2 |  | 649 624 | 649 624 | 649 624 | 649 624 | 649 624 |  |
|  | Механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время,м2 |  | 190 108,7 | 164 326,8 | 164 326,8 | 164 326,8 | 164 326,8 |  |
|  | Демонтаж морально устаревших малых архитектурных форм на детских игровых площадках и не имеющими сертификатов, паспортов, шт. |  | 47 | 5 | 5 | 5 | 62 |  |
|  | Содержание, текущий ремонт, приобретение и монтаж малых архитектурных форм (детские игровые (спортивные) комплексы, урны, скамейки), шт. |  | 50 | 62 | 62 | 62 | 62 |  |
|  | Зимнее и летнее содержание объектов благоустройства,м2 |  | 297 326 | 262 993,67 | 262 993,67 | 262 993,67 | 262 993,67 |  |
| 5 | Улучшение и совершенствование городских объектов, эстетического облика городской территории. | Задача 5. Улучшение и совершенствование городских объектов, эстетического облика городской территории. | 58 | 1 | 0 | 0 | 59 | 275,0 |
| 6 | Отсутствие жалоб населения на качество оказание муниципальных услуг (выполнение работ), выполняемых в соответствии с утвержденными стандартами | Задача 6. Повышение уровня культуры населения. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285,0 |
|  | Итого по программе: |  |  |  |  |  |  | 165422,5 |