Приложение 3

к постановлению администрации города

от 29.06.2012 № 141-па

Оценка эффективности реализации программы

«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса

муниципального образования городской округ город Пыть-Ях

на 2011-2013 годы  и на период до 2015 года»

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателей результатов | Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм), обеспечивающих достижение результата | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы | Соотношение затрат и результатов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | общие затраты по соответствую щим мероприя- тиям | В т.ч. бюджетные затраты |  |
|  |  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  |  | городского бюджета | федерального / окружного бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Сокращение числа аварий, отказов и повреждений на сетях теплоснабжения, водоснабжения и водоотведенния, ед./км | Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий | 1,17 | 1,15 | 1,13 | 1,07 | 1,01 | 0,7 | 0,7 | 176 523,8 | 47 511,5 | 0 |
| 2 | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, % | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов водоснабжения | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 69,7 | 69,7 | 13 373,7 | 13 373,7 | - |
| 3 | Доля реконструированных и капитально отремонтированных систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, % | Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 2,06 | 2,45 | 3,12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 253,9 | - | 18 253,9 |
| 4 | Уровень газификации микрорайона индивидуальной застройки, % | Строительство сетей газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки «Черемушки» | - | 10,8 | 21,6 | 37,8 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 93 995,7 | 29 011,4 | 64 984,3 |