Структура пояснительной записки

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

Обеспечение экологической безопасности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018 –2025 годы и на период до 2030 года

(полное наименование программы)

за январь-июнь  2018 года

1. Сведения:

1.1. о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники),

- на реализацию мероприятий на 2018 год запланировано 5 031,2 тыс. руб., в том числе:

- окружной бюджет – 3 331,2 тыс. руб.

- бюджет МО – 1 700,0 тыс. руб.

Подпрограмма 1 «Регулирование качества окружающей среды в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях»

1.2. Проведение комплексного мониторинга на радиационные исследования запланировано средств из бюджета МО в сумме 590,0 тыс. руб.

26.06.2018 объявлен аукцион подача заявок до 06.07.2018

1.3. Организация и проведении мероприятий в рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить» запланировано средств из бюджета МО в сумме 397,0 тыс. руб.

Разработано распоряжение администрации по организации и проведению Международной экологической акции «Спасти и сохранить» от 23.04.2018 № 729-ра были проведены: конкурсы, театрализованные представления, слайд –шоу, игры- путешествия, мастер классы, беседы, коллажи, экологически игры, викторины, акции, презентации, конкурсы рисунков и плакатов, классные часы. В рамках акции Администрацией были проведены городской конкурс экологической рекламы «Мы за чистый город!»», конкурс детского рисунка «Зеленый автобус», проведены общегородские субботники «Мой чистый дом –Югра» и акция «Чистый берег». Всего в ходе акции проведено 107 мероприятия.

Для реализации мероприятий заключены муниципальные контракты:

- на изготовление полиграфической продукции с ООО "Рекламная компания Медиа Тайм" от 04.05.2018 № 58 на сумму 80 тыс. руб. тыс. руб. (изготовление газеты, листовок, грамот);

- оформление акции с ИП Братковой на поставку шаров договор № 66 от 16.05.2018 на сумму 9,96 тыс. руб., исполнение 100%;

- освещение мероприятий, проводимых в рамках акции с МАУ «Телерадиокомпания «Пыть-Яхинформ» оказание информационных услуг № 54 от 26.04.2017 на сумму 99,99 тыс. руб. (изготовление информационного ролика, освещение мероприятий о проведении акции);

- приобретение хозинвентаря для проведения общегородских субботников с ИП Гуламов Салим Ашур оглы договор № 53 от 26.04.2018 на сумму 39,60 тыс. руб., исполнение 100%.

Исполнение по состоянию на 01.07.2018 – 158,91 тыс. руб. (40,03 %).

1.4. Участие в окружном конкурсе «Лучшее муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа -Югры в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды» направленно письмо для участия в окружном конкурсе запланировано средств из бюджета МО в сумме 100,0 тыс. руб.

Направлена заявка на участие в окружном конкурсе

Подпрограмма 2 «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в муниципальном образовании городской округ г. Пыть-Ях»

2.2. Разработка и реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок запланировано средств из окружного бюджета – 108,1 тыс. руб., из бюджета МО в сумме 613,0 тыс. руб.

26.03.2018 состоялся аукцион по ликвидации несанкционированных свалок и определился подрядчик на выполнение данных работ. Заключен муниципальный контракт с ООО «ДРСК» на сумму 717,5 тыс. руб.

Субсидия исполнена в полном объеме на сумму 108,1 тыс. рублей.

Исполнение по состоянию на 01.07.2018 – 617,00 тыс. руб. (85,99 %).

Подпрограмма 3 «Организация противоэпидемиологических мероприятий» предоставлены субсидии для обработки территории по дезинсекции, дератизации и лаврицидной обработке запланировано из окружного бюджета 3 223,1 тыс. руб.

По итогам проведенного аукциона заключен муниципальный контракт            № 0187300019418000054-0269542-02 от 03.05.2018 с ООО ТК "Меридиан" на оказание услуг по дезинсекции и дератизации на сумму 2 000,00 тыс. руб.                   № 0187300019418000110-0269542-01 от 13.06.2018 с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО – Югре» на контроль эффективности обработок по дезинсекции и дератизации на сумму 1 002,5 тыс. руб.

1.2. о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения: информация приведена в таблице №1.

1.3 о необходимости корректировки муниципальной программы: необходимости не было

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период (таблица № 2)

4. Сведения о соблюдении условий предоставления субсидии, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы по итогам года.

4.1. На основании Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.12.2016 № 102-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями по организации осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» выделена субвенция в размере 3 223,1 тыс. рублей на проведение работ по дезинсекции и дератизации городской территории муниципального образований городской округ город Пыть-Ях.

4.2. На основании Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17.11.2016 № 79-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами» была выделена субвенция в размере 108,1 тыс. рублей на оплату работы специалиста  в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Главный специалист отдела по транспорту, дорогам

и благоустройству УЖКК, транспорту и дорогам   			      Т.Ю. Николаева