ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической

эффективности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы»

за январь-июнь 2017 года

1. Сведения:

Согласно утвержденной муниципальной программе финансовые затраты на реализацию мероприятий в 2017 году составляют 126 369,8 тыс. руб., в том числе:

Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.

бюджет автономного округа –  59 052,3 тыс. руб.;

бюджет муниципальных образований – 22 221,2  тыс. руб.;

привлеченные внебюджетные средства – 45 096,3 тыс. руб.

За отчетный период финансирование из городского бюджета по программным мероприятиям составило 340,0 тыс. руб.

В рамках подпрограммы 1. "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" для предоставления субсидии из бюджета автономного округа на капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения при подготовке к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов, администрацией города в адрес Депжкк и энергетики направлена информация по критериям отбора муниципальных образований на право заключения Соглашений по предоставлению указанной субсидии. По итогам отбора муниципальных образований на право заключения Соглашения, Депжкк и энергетики уведомило администрацию города о несоответствии МО условиям отбора, в связи с чем, данная субсидия предоставляться не будет (исх. письмо Депжкк и энергетики от 16.05.2017 № 33-Исх-2561).

В рамках реализации мероприятий 2.2. и 2.3 подпрограммы 2 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» в адрес Депжкк и энергетики автономного округа администрацией города направлено для подписания Соглашение о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий. Перечень территорий, подлежащих благоустройству, утвержден распоряжением администрации города от 15.06.2017 года № 1092-ра. В настоящее время МКУ "УКС" проводятся конкурсные процедуры для определения подрядных организаций.

В соответствии с порядком предоставления субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы, в рамках подпрограммы 4. "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов", администрацией города в адрес Департамента ЖКК и энергетики ХМАО-Югры направлена заявка на предоставление данной субсидии в объеме 8 145,4 тыс. руб.

В целях реализации мероприятия «Оснащение общедомовыми и индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов жилых домов» сформирован актуальный список жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, подлежащих установке индивидуальных приборов учета. Формируется конкурсная документация для проведения аукциона на определение подрядной организации.

В рамках мероприятия «Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» по результатам аукциона, определена подрядная организация  и заключен муниципальный контракт на выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на сумму 383 165,39 рублей.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2017 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене, % | 14,3 | 14,3 | 0 |  | Обратные показатели. |
| 2. | Доля уличных канализационных сетей, нуждающихся в замене, % | 29 | 29 | 0 |  |  |
| 3. | Доля уличных тепловых сетей, нуждающихся в замене, % | 22 | 22 | 0 |  |  |
| 4. | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда муниципального образования, % | 97,6 | 97,6 | 0 |  | Показатель остается на прежнем уровне за счет сноса ветхого жилищного фонда |
| 5. | Доля объектов жилищно-коммунального хозяйства государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений в соответствии с графиками, актуализированными на основании проведенного анализа эффективности управления, % | 100 | 0 | 0 |  | Показатель будет достигнут после передачи объектов ЖКХ в концессию |
| 6 | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, % | 20 | 0 | 0 |  | Показатель будет достигнут после привлечения частных инвестиций в сферу ЖКХ, в том числе заемных средств |
| 7 | Увеличение благоустроенных дворовых территорий, ед. | 90 | 82 | 0 |  | Показатель будет достигнут после реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, ориентировочный срок 01.11.2017 |
| 8 | Увеличение удельного веса благоустроенных территорий общего пользования, % | 85 | 78 | 0 |  | Показатель будет достигнут после реализации мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, ориентировочный срок 01.11.2017 |
|  | Средний % достижения показателей по состоянию на 01.01.2018 |  |  |  |  |  |

- Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

Главный специалист отдела ЖКК 						Я.С. Жукова