Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

Цифровое развитие города Пыть-Яха

(полное наименование программы)

за январь-март 2022 года

1. Сведения:

-	о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), 	о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения - информация приведена в таблице 1.

-	 о результатах реализации программных мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах их невыполнения -; в программе не предусмотрены мероприятия, реализация которых осуществляется без финансирования.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2022 год | Факт январь-март 2022 года | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и информационно-техническая поддержка официальных сайтов Администрации города Пыть-Яха и Думы города Пыть-Яха (шт.) | 3 | 3 | 100 |  | х |
| 2. | Приобретение и (или) сопровождение программного обеспечения в соответствующем году (шт.) | 10 | 3 | 30 |  | х |
| 3 | Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в результате компьютерных атак до 1 часа (час)* | 12 | 2 | 100 |  |  |
| 4 | Сохранение доли модернизации и обеспечения оборудованием до 38 % | 38 | 38 | 100 |  |  |
| 5 | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого исполнительными органами муниципального образования, отечественного программного обеспечения до 75 % (%) | >75 | 0 | 0 |  |  |
| Средний процент достижения показателей |  | х | х | 66 | х | х |

* - показатель рассчитывается по итогам года.

- Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

- Реализация программных мероприятий осуществляется из средств местного бюджета.

- Поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства программными мероприятиями не предусмотрено.

Ответственный исполнитель

программы: 			 _Мерзляков А.А.__________________

(Ф.И.О.)               (подпись)