Отчет

о  ходе  выполнения  работ  по  ремонту, капитальному ремонту  автодорог  по  состоянию  на   01 сентября 2016 г.

| № п/п | Название автомобильной дороги | Владелец автомобильной дороги | Участок автомобильной дороги | Наименование мероприятия | Сроки выполнения работ | Выполненные объемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Земляные работы, м3 |  |  | Основание, м2 |  |  | Покрытие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Верхний слой, м2 |  |  | Нижний слой, м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % |
| 1 | Ул. Нефтяников | Администрация г.Пыть-Ях | От пересечения с а/д Тюмень-Нефтеюганск до 1 мкр., ул. Нефтяников, 1 д. | Ремонт автомобильной дороги в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» | С 25.05.2016 до 12.08.2016 |  |  |  |  |  |  | 19 829 | 19 829 | 100 | 19 829 | 19 829 | 100 |