МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

# Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ

Администрация города

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 08.04.2011										№ 714-ра

О подготовке жилищного фонда, объектов

жилищно-коммунального комплекса и социальной

сферы к работе в осенне-зимний период 2011-2012 года

На основании распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от 18.03.2011№ 86-рп «О плане мероприятий по подготовке объектов ЖКК и социальной сферы муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -Югры к работе в осенне-зимний период 2011-2012», в целях качественной и своевременной подготовки жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2011-2012 года:

- Утвердить комиссию по контролю за подготовкой жилищно-коммунальной

комплекса и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2011-2012 года  	(приложение).

- Руководителям всех форм собственности, имеющим на балансе и на 	обслуживании объекты жилищно-коммунального, теплоэнергетического 	хозяйства и социальной сферы:

  - Предоставить в управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту 	и дорогам (Бычков В.А.) мероприятия по подготовке  к осенне-зимнему периоду 	жилищного фонда, источников тепло-электроснабжения, инженерных 	сооружений, коммуникаций и объектов социального назначения, утвержденные 	руководителем  организации в срок, до 12.04.2011.

  - Назначить ответственных лиц за выполнение мероприятий по подготовке  к 	осенне-зимнему периоду, за производством ремонтных работ, приказом по 	организации, копию приказа предоставить в управление по жилищно-	коммунальному комплексу, транспорту и дорогам.

  - Открытому акционерному обществу  «Югорская территориальная 	энергетическая компания -Пыть-Ях» (Алешечкин Е.В.) , муниципальному 	унитарному предприятию  «Управление городского хозяйства » (Карасев Л.А.)  	создать подвижные комплексные аварийно-восстановительные бригады, 	укомплектовать их необходимой техникой, материалами, оборудованием, в 	срок 	до 01.06.2011.

  - Обеспечить жизненно важные объекты резервными источниками 	электроснабжения.

  - Ежемесячно к 30 числу, начиная с июня по ноябрь 2011 года, а так же подекадно, 	предоставлять в управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту 	и дорогам  письменную информацию о ходе выполнения мероприятий по 	подготовке  к осенне-зимнему периоду 2011 -2012 года.

  - Предоставить в управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту 	и дорогам перечень запасов материально-технических средств и обеспечить его 	сохранность и пополнение в срок до 01.06.2011.

  - Предоставить графики промывки и прессовки жилого фонда и объектов 	социальной сферы, до 01.07.2011.

3.         Первому заместителю главы администрации  города Кравченко Н.В.:

  - Организовать под руководством управления по делам гражданской обороны и 	чрезвычайным ситуациям  (Пашаев Д.А.) проведение противоаварийных 	тренировок по взаимодействию энергоснабжающих, жилищно-коммунальных 	организаций и других инженерных структур с  целью отработки при полном или 	частичном прекращении электроснабжения города, в срок до 01.10.2011.

  - Проводить с  руководителями организаций всех ведомств, управлений, отделов и 	служб администрации города не реже 2-х раз в месяц совещания по подготовке 	жилищно-коммунального комплекса к осенне-зимнему периоду

4.      Муниципальному унитарному предприятию «Управление городского хозяйства» 	(Карасёв А.В.):

4.1. 	Производить подачу тепла на объекты жилищного, промышленного и 	хозяйственно-бытового назначения только при условии полной готовности 	тепловых сетей и внутренних систем теплопотребления к отопительному сезону 	после  комиссионной проверки и подписания актов готовности  со стороны 	муниципального унитарного предприятия  	«Управление городского хозяйства», 	управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам, 	управляющей компанией или товариществом собственников жилья.

4.2.     Обеспечить запас резервного топлива (нефти) на котельных города.

4.3.	Закончить подготовку к отопительному сезону 2011-2012 года                                       	теплоэнергетического хозяйства,  жилищного фонда и объектов социально  сферы 	к 15.09.2011.  Паспорта готовности объектов к работе в зимних условиях  	предоставить в управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и 	дорогам, в срок  до 15.09.2011.

5.      Контроль за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса  и объектов 	теплоэнергетического назначения к работе в зимних условиях возложить на 	управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам.

6.    	Отделу  по информатизации, связям с общественными организациями и 	средствами  массовой информации управления делами (Непочатов С.В.) 	опубликовать распоряжение в печатном средстве массовой информации 	«Официальный  вестник».

7.      	Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя  	главы администрации города Кравченко Н.В.

И.о. главы

администрации города 				                     Р. И. Стадлер

Приложение

к распоряжению администрации города

от 08.04.2011 № 714-ра

Состав

комиссии по контролю за подготовкой жилищного фонда,

объектов и инженерных сетей к работе в осенне-зимний период 2011-2012 года

Кравченко Н.В.                        	первый заместитель Главы города, председатель 							комиссии

Бычков В.А.                             	начальник управления по жилищно-коммунальному 						комплексу, транспорту и дорогам,

заместитель председателя комиссии

Красноштанов В.В.                 	ведущий специалист управления по жилищно-							коммунальному комплексу, транспорту и дорогам, 						секретарь комиссии

Члены комиссии:

Стадлер Р.И.                           	заместитель главы администрации города по финансам и 					экономике- председатель комитета по финансам

Зимич Л.М.                             	начальник управления по муниципальному имуществу

Пашаев Д.А.                            	начальник управления по делам гражданской обороны и 						чрезвычайным ситуациям

Уваровский Б.Д.                     	начальник  отдела территориального развития

Алешечкин Е.В.                        	директор открытого акционерного общества «Югорская 						территориальная энергетическая компания -Пыть-Ях»

Карасёв А.В.                              	исполняющий обязанности директора муниципального 						унитарного предприятия «Управление городского 							хозяйства»

Ахунов И.Р.                               	заведующий отделом  жилищно-коммунального 							комплекса , управления по жилищно-коммунальному 						комплексу, транспорту и дорогам.