ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической

эффективности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»

за апрель-июнь 2018 года

1. Сведения:

Согласно утвержденной муниципальной программе финансовые затраты на реализацию мероприятий в 2018 году составляют 124 659,8 тыс. руб., в том числе:

Федеральный бюджет – 3 039,1 тыс. руб.

бюджет автономного округа – 34 919,6тыс. руб.;

бюджет муниципальных образований – 86 701,1 тыс. руб.;

привлеченные внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб.

За отчетный период профинансировано из местного бюджета 71 179,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1. "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" запланированы мероприятия по объектам «Реконструкция ВОС-1 (II очередь) г.Пыть-Ях» и «Реконструкция ВОС-3», которые включены в Адресную инвестиционную программу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Финансирование запланировано на 2019-2020 годы.

В рамках мероприятия 2.1. подпрограммы 2 "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" запланированы работы по капитальному ремонту подрядной организацией ООО «Архстрой» следующих многоквартирных домов: 1 микрорайон «Центральный», дом 17, 2, 9; 2 «а» микрорайон «Лесников, ул. Железнодорожная, дом 4; 2 микрорайон «Нефтяников», дом1. Подрядной организацией «Промблок» выполнен капитальный ремонт в следующих домах: 5 микрорайон «Солнечный», дома 2а, 3, 4.

В рамках мероприятия 3.1. «Проведение капитального ремонта (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду», между муниципальным образованием и Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики подписано Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры №11-Согл-2018 от 21.03.2018. Сумма, указанная в соглашении, составила 30 920,5 тыс. рублей, с долей софинансирования местному бюджету 3092,1 тыс. рублей.

В рамках мероприятия 3.2. «Поддержка мероприятий, предусматривающих финансирование инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, реализуемых на основе концессионных соглашений» проходит процедура формирования конкурсной документации по определению подрядной организации на выполнение работ по разработке проекта и условий концессионного соглашения в отношении объектов жилищно-коммунального хозяйства. На данное мероприятие выделены бюджетные средства в размере 6 000, тыс. рублей.

В рамках мероприятия 3.3. «Оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности муниципальных унитарных предприятий города», в соответствии с распоряжением администрации города №1085-ра от 28.06.2018 и на основании Договора №30 от 28.06.2018 г. выделены и профинансированы бюджетные ассигнования в размере 71 179,0 тыс. рублей муниципальному унитарному предприятию.

В рамках мероприятия 4.1. «Оснащение общедомовыми и индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов жилых домов» утвержден Порядок возмещения затрат на установку (замену) индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов гражданам, проживающим в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, расположенных на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях. На сегодняшний день заявок не поступало.

В рамках мероприятия 5.1. «Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Пыть-Ях», по результатам открытого конкурса определена подрядная организация (ООО Янэнерго), заключен муниципальный контракт № 0187300019418000034 от 26.04.2018, работы по актуализации схем выполняются. Сумма контракта 1 349,0 тыс. рублей.

В соответствии с подпрограммой 6 «Формирование комфортной городской среды» заключено Соглашение о предоставлении субсидии в 2018 году № № 71885000-1-2018-003. Сумма по соглашению – 11 256,0 тыс. рублей, с долей софинансирования местному бюджету 1 125,5 тыс. рублей.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2018 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение доли замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, % | 2,2 | 0,0 | 0 |  | Показатель будет достигнут после проведения капитального ремонта инженерных сетей. Планируемый срок до 01.09.2018 года. |
| 2 | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда муниципального образования, % | 97,7 | 97,7 | 100 | (Факт за отчетный период/план 2018 год)*100% | Показатель достигнут в результате сноса ветхого и аварийного жилфонда, временных жилых строений и ввода в эксплуатацию 4 многоквартирных домов. |
| 3 | Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт в соответствии с требованиями раздела 9 Жилищного кодекса Российской Федерации, % | 24,1 | 0,0 | 0 |  | Показатель будет достигнут после проведения капитального ремонта многоквартирных домов, планируемы срок до 31.12.2018 года |
| 4 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, единиц* к плану 2018-2022 годов с нарастающим итогом | 88,0 | 0,0 | 0 |  | Показатель будет достигнут после реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, ориентировочный срок 01.11.2018 |
| 5 | Количество благоустроенных мест общего пользования, единиц* к плану 2018-2022 годов с нарастающим итогом | 12,0 | 0,0 | 0 |  | Показатель будет достигнут после реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий, ориентировочный срок 01.11.2018 |
| 6 | Доля систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений в соответствии с графиками, актуализированными на основании проведенного анализа эффективности управления, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель будет достигнут в 2019 году согласно Дорожной карте по заключению концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях |
| 7 | Количество муниципальных унитарных предприятий города, которым предоставлена финансовая поддержка в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности предприятия, ед. | 1 | 1 | 1 |  | Показатель достигнут в результате оказания финансовой поддержки муниципальному унитарному предприятию. |

И.о. заведующего отделом ЖКК 						Е.М. Киян

А.А. Деева

8 (3463) 46-51-84