Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом муниципального образования городской округ город Пыть–Ях на 2014-2020 годы»

за 1 полугодие  2015 года

- Сведения:

На отчетную дату исполнение программных мероприятий  составило 11 012,25  тыс. руб. или 56,97% от плановых назначений (19 331,6 тыс. руб.),  имеются не исполненные бюджетные обязательства в сумме 5 039,9 тыс. руб., не исполнены мероприятия – «Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда» в размере 1 235,2 тыс. руб, и «Предоставление субсидий на возмещение затрат, понесенных организациями (за исключением муниципальных учреждений), на выполнение работ по подготовке ветхого муниципального жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период» в размере 2 000,0 тыс. руб., реализация которых  запланирована на 3 квартал 2015 года.

Все заказы размещены в соответствии с планом-графиком на 2015 год. Экономия образовалась в ходе аукциона по охране объектов муниципальной собственности в сумме 195,7 тыс. руб., на сумму экономии заключено 2 контракта на охрану помещения МУК, по адресу г. Пыть-Ях, мкр.6 «Пионерный» 30.

Необходимость в корректировке программы возникает в связи с увеличением  объемов финансирования, а также в  целях соблюдения принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств, за счет перемещения средств между мероприятиями.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при  утверждении программы:

Сведения  о ходе исполнения муниципальной программы приведены в таблице 2  к пояснительной записке.

Руководитель программы: ____________________________  Муравская И.В.

Исп. Муравская И.В.

46 55 16