Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

Информационное общество муниципального  образования городской округ город  Пыть-Ях на 2016-2020 годы

(полное наименование программы)

за 1 квартал 2016 года

Сведения о результатах выполнения программы за отчетный период

По мероприятию 1.1: Заключен договор № Т1 - 160301 от 25.02.2016 г. на техническое сопровождение официального сайта администрации города на сумму 30 000 руб.

По мероприятию 2.1: Заключен договор № 0142/16 на информационно-технологическое сопровождение 1С: Бюджетная отчетность на сумму 35 592 руб., неисполненные бюджетные обязательства за сентябрь, декабрь 2015 по мун. контракту № 0187300019414000534-0269542-01 от 21.01.2015 на оказание услуг по техническому сопровождению программных продуктов "АС "Бюджет", АС "УРМ", ПО "Сервер обмена данными".

По мероприятию 2.2: Заключен муниципальный контракт № 0187300019416000051-0269542- 01 от 24.02.2016 на приобретение программного продукта Кодекс: Управление персоналом, договор № А/11022462 от 19.02.2016 на право использования программного комплекса IDECO ICS 6 на сумму 78 860 руб., подготовлен договор на проектирование системы защиты сети администрации города.

По мероприятию 3.2: Подготовка документации для получения и оплаты ЭЦП.

По всем мероприятиям программы привлечены средства местного бюджета.

.

Целевые показатели муниципальной программы «Информационное общество» муниципального образования

городской округ город Пыть-Ях на 2016 – 2020 годы

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед\изм | План 2016 | Факт 3 мес. 2016 | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и информационно-техническая поддержка официальных сайтов администрации города Пыть-Яха и Думы города Пыть-Яха | шт | 2 | 0 | 0 |  | х |
| 2. | Приобретение и (или) сопровождение программного обеспечения в соответствующем году | шт | 11 | 1 | 9 |  | х |
| 3. | Сохранение доли модернизации и обеспечения оборудованием | % | 38 | 38 | 100 |  | х |
| Средний процент достижения показателей |  | х | х | х | 36,3 | х | х |

Руководитель программы:  __ Ганасевич С.М. __         ______________					25.04.2016

(Ф.И.О.)            		(подпись)