Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

муниципальное образование

городской округ город Пыть-Ях

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О внесении изменений в

постановление  администрации

города от 31.05.2016 № 126-па

«Об утверждении регламента по

прохождению связанных с получением

разрешения на строительство процедур,

исчисляемого  с даты обращения за

градостроительным  планом земельного

участка до выдачи разрешения

на строительство»

(в ред. от 05.12.2016 № 322-па)

Во исполнение распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.12.2014 № 671-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», приказа Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14.06.2017 № 284-П «О внесении изменений в приложение к приказу Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 24.03.2015  № 60-П «Об утверждении типового регламента по прохождению связанных с получением разрешения на строительство процедур, исчисляемого с даты обращения за градостроительным планом земельного участка до выдачи разрешения на строительство»,

1. В  пункте 2.2.1. раздела 2 приложения к постановлению:

1.1. Абзац 4 изложить в следующей  редакции:

«Данная процедура выполняется в соответствии с требованиями статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказа Минстроя России от 25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения», административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденным постановлением администрации города Пыть-Яха.».

1.2. Абзац 6 изложить в следующей  редакции:

«Срок исполнения данной процедуры не более 14 рабочих дней со дня поступления заявления застройщика в уполномоченный орган.».

1.3. Абзац 7 изложить в следующей  редакции:

«Проект ГПЗУ может быть подготовлен застройщиком самостоятельно и направлен на утверждение исполнителю, в таком случае срок утверждения исполнителем ГПЗУ не более 10 календарных дней со дня поступления заявления застройщика.».

2. Отделу по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами (О.В. Кулиш) опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник».

3. Отделу по информационным ресурсам (А.А. Мерзляков) разместить постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Пыть-Яха Керимова Ш.К.

Глава города Пыть-Яха							О.Л. Ковалевский