Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

муниципальное образование

городской округ город Пыть-Ях

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Об утверждении муниципальной

программы «Развитие транспортной

системы муниципального образования

городской округ город Пыть-Ях

на 2018 – 2025 годы  и плановый

период до 2030 года»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации города от 21.08.2013 № 184-па «О муниципальных и ведомственных целевых программах муниципального образования городской округ город Пыть-Ях», распоряжением администрации города от 18.07.2013 № 1670-ра «О перечне муниципальных программ муниципального образования городской округ город Пыть-Ях»:

1.	Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018 – 2025 годы  и плановый период до 2030 года» согласно приложению.

2.	Отделу по наградам, связям с общественными организациями и СМИ  управления делами  (О.В. Кулиш) опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник».

3.	Отделу по информационным ресурсам (А.А. Мерзляков) разместить постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

4.	Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018.

5.	Считать утратившими силу постановления администрации города:

- от 30.09.2016 № 252-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 23.12.2015 № 372-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016 – 2020 годы»;

- от 20.12.2016 № 339-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 23.12.2015 № 372-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016 – 2020 годы»;

- от 30.12.2016 № 370-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 23.12.2015 № 372-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016 – 2020 годы»;

- 06.04.2017 № 87-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 23.12.2015 № 372-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016 – 2020 годы»;

- 05.06.2017 №  142-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 23.12.2015 № 372-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016 – 2020 годы»;

- 07.08.2017 № 205-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 23.12.2015 № 372-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016 – 2020 годы»

- 31.10.2017 № 276-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 23.12.2015 № 372-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016 – 2020 годы»

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  главы города - начальника управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам.

Глава города Пыть-Яха                      				     О.Л. Ковалевский

Приложение

к  постановлению администрации

города Пыть-Яха

Муниципальная программа муниципального образования

городской округ город Пыть-Ях

«Развитие транспортной системы муниципального образования

городской округ город Пыть-Ях на 2018 – 2025 годы  и плановый период до 2030 года»

Паспорт

муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | «Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018 – 2025 годы и плановый период до 2030 года» |
| --- | --- |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города Пыть - Яха |
| Соисполнители муниципальной программы | МКУ «Управление капитального строительства г. Пыть-Ях» МКУ «Управление материально-технического обеспечения органов местного самоуправления г. Пыть-Яха» |
| Цели муниципальной программы | Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения муниципального образования городского округа города Пыть-Яха |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение потребности в перевозках пассажиров автомобильным транспортом, обновление и модернизация объектов транспортной инфраструктуры. Развитие и сохранность сети автомобильных дорог местного значения. Модернизация материально-технической базы объектов использования газомоторного топлива |
| Подпрограммы и (или) основные мероприятия | «Автомобильный транспорт» «Дорожное хозяйство» «Перевод автотранспорта на использование газомоторного топлива» |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Увеличение годового объема пассажирских перевозок автомобильным транспортом в внутригородском сообщении с 1 182,0 до 1693,1 тыс.чел. 2. Сохранение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 76,1 км. 3. Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 39,6 до 23,3 процентов. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018 -2025 годы и плановый период до 2030 года |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составляет – 1 125 896,4 тыс. рублей, в том числе: За счет средств автономного округа –249 026,0 тыс.рублей, из них : в 2018 году – 31 991,7тыс. рублей; в 2019 году – 31 004,9 тыс. рублей; в 2020 году – 31 004,9 тыс. рублей; в 2021 году – 31 004,9 тыс. рублей; в 2022 году – 31 004,9 тыс. рублей; в 2023 году – 31 004,9 тыс. рублей; в 2024 году – 31 004,9 тыс. рублей; в 2025 году – 31 004,9 тыс. рублей; За счет средств местного бюджета – 876870,4 тыс.рублей, из них: в 2018 году – 109 654,3 тыс. рублей; в 2019 году – 109 602,3 тыс. рублей; в 2020 году – 109 602,3 тыс. рублей; в 2021 году – 109 602,3 тыс. рублей в 2022 году – 109 602,3 тыс. рублей в 2023 году – 109 602,3 тыс. рублей в 2024 году – 109 602,3 тыс. рублей в 2025 году – 109 602,3 тыс. рублей |

- Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния

- транспортной сферы  города Пыть-Яха

- 1.1. Автомобильный транспорт

Транспортный комплекс муниципального образования городской округ город Пыть-Ях сформирован автомобильным и железнодорожным транспортом и включает в себя: сеть автомобильных дорог муниципального  значения, железнодорожный вокзал, осуществляющий деятельность по перевозкам пассажиров, грузов и функционированию транспортного комплекса.

По состоянию на 01.01.2017 года в муниципальном образовании зарегистрировано более 23 996 ед. автотранспорта, в том числе: легковых автомобилей – 14 317 ед., грузовых автомобилей –  8163 ед., прочие автомобили 1516 ед. На 1000 жителей города Пыть-Яха приходится 600 легковых автомобилей.

Перевозку пассажиров автомобильным транспортом выполняет 1 организация автомобильного пассажирского транспорта. Организация автомобильного пассажирского транспорта обеспечивает перевозку по 15 социально значимым маршрутам, в том числе по 1 сезонному маршруту. Годовой объем перевозок пассажиров - более 1 100,0 тыс. пассажиров.

Основными проблемами выполнения пассажирских перевозок автомобильным транспортом являются: высокий износ автобусного парка, неэффективный контроль со стороны организаторов перевозок за выполнением пассажирских перевозок, убыточность пассажирских перевозок на маршрутах с малым пассажиропотоком.

В автономном округе имеются предпосылки для более широкого применения компримированного природного газа в качестве моторного топлива: надежно функционирует газотранспортная система магистральных трубопроводов и распределительных сетей, часть населенных пунктов автономного округа газифицированы природным газом.

Протяженность автомобильных дорог (улично – дорожной сети) общего пользования местного значения г. Пыть-Яха по состоянию на 1 января 2017 года составила 76,1 км, из них 60,3 км с твердым покрытием.

В составе муниципальных автомобильных дорог общего пользования  находится 1 искусственное сооружение (путепровод), общей протяженностью 940 п. м.

Техническое состояние машин, возможность их эксплуатации без риска для жизни и здоровья граждан определяются во время государственного технического осмотра - одного из важнейших элементов профилактики дорожно-транспортных происшествий и несчастных случаев на производстве. Регулярно проводится работа по проверке достоверности государственной регистрации поднадзорной техники, благодаря чему выявляется и регистрируется более 300 единиц тракторов и самоходных машин. Общее количество зарегистрированных машин 
на 1 января 2017 года составляет 23996 единиц. Осуществляется государственный контроль за осуществлением перевозок пассажиров и багажа легковым такси путем проведения плановых, внеплановых проверок, рассмотрения обращений граждан по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. По состоянию на 1 января 2017 года в муниципальном образовании  зарегистрировано 6 перевозчиков легковых такси, количество легковых такси – 26 единиц.

Муниципальная программа направлена на развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей доступность и безопасность услуг транспортного комплекса для населения города и повышение мобильности населения, а также на создание благоприятного климата для развития конкуренции на рынке оказания транспортных услуг населению.

За счет реализации муниципальной программы будет сохранен достигнутый уровень пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, сохранится протяженность сети автомобильных дорог общего пользования 76,1 км, снизится доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения с 39,6 % до 24,4 %.

Раздел 2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики

2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли

Муниципальной программой предусмотрено мероприятие, направленное на развитие материально-технической базы, финансирование которых осуществляется за счет средств местного и  окружного бюджетов:

Обновление, модернизация и повышение уровня технического состояния парка транспортных средств и оборудования транспортных предприятий.

Реализация мероприятия муниципальной программы окажет существенное влияние на достижение целей региональной политики в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, организации транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам, запланированных региональной программой показателей производительности труда в сфере транспортного комплекса муниципального образования городской округ город Пыть-Ях.

Для повышения качества транспортных услуг населению будут внедряться мультимодальные перевозки пассажиров. В целях стратегического развития пассажирских перевозок на отдаленную перспективу возможно рассмотреть использование беспилотного общественного транспорта.

2.2. Формирование благоприятной деловой среды

Благоприятная деловая среда в сфере транспорта и дорожного хозяйства поддерживается мероприятиями муниципальной программы, направленной на развитие материально-технической базы и стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности путем оказания мер муниципальной поддержки в виде субсидии юридическим лицам (за исключением государственных, муниципальных учреждений), в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим инновационную деятельность в муниципальном образовании, включая обеспечение доступа негосударственного сектора в сферу перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

Улучшение делового климата также обеспечивается организацией процедуры оценки регулирующего воздействия принимаемых нормативных правовых актов на предмет наличия в них излишних административных барьеров для ведения предпринимательской деятельности.

2.3. Реализация инвестиционных проектов

Инвестиционные проекты в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025  годы и плановый период до 2030 года»» отсутствуют.

2.4 Развитие конкуренции в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях

В целях развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров реализация мероприятий организация и проведение открытых конкурсов на право осуществления регулярных перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам; заключение контрактов на право осуществления регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в муниципальном образовании в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.5. Реализация проектов и портфелей проектов

Принципы проектного (портфельного) управления применяются при реализации проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.Р.Кузоваткина».

- Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

Основные цели муниципальной программы - развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения муниципального образования городского округа города Пыть-Яха. Достижение указанных целей Программы предполагает решение следующих задач:

- Обеспечение потребности в перевозках пассажиров автомобильным транспортом, обновление и  модернизация объектов транспортной  инфраструктуры;

- Развитие и сохранность сети автомобильных  дорог местного значения;

- Модернизация материально-технической базы объектов использования газомоторного топлива.

Достижение целей муниципальной программы определяется целевыми показателями, перечень которых представлен в приложении № 1 к приложению.

Показатель «Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в внутригородском сообщении, тыс. чел».

Расчет показателя производится по формуле:

n

П=  Ki

i=1

где:

П - общее количество перевезенных пассажиров автомобильным, транспортом в муниципальном образовании в отчетном году, чел.

Кi – количество перевезенных пассажиров соответствующим видом транспорта в отчетном году, чел.

Показатель «Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км».

Расчет показателя производится по формуле:

L мест. = L мест. отч. + L рег. нов.,

где:

L мест. - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по состоянию на 31 декабря текущего года, км;

L мест. отч. - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, по состоянию на 31 декабря отчетного года, км;

L мест. нов. - прирост общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения за текущий год, км.

Показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %».

Расчет показателя производится по формуле:

Д мест. не норм. = (L мест. не норм. / L мест.) * 100,

где:

Д мест. не норм. - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

L мест. не норм. - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км;

L мест. - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, по состоянию на 31 декабря текущего года, км.

«Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, которыми были устранены нарушения, выявленные в результате проведения контрольно-надзорных мероприятий»

Расчет показателя производится по формуле:

П5 = (Ну/Но)*100%

где:

Ну - количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, у которых были устранены нарушения, выявленные в результате проведения контрольно-надзорных мероприятий;

- Но - общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, у  которых были выявлены нарушения в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий

Состав целевых показателей муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы.

- Раздел 4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

- В результате реализации мероприятий Программы будет восстановлена и повышена работоспособность дорожной одежды, покрытий и дорожных сооружений ремонтируемых дорог, увеличится объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в внутригородском сообщении, увеличится транспортная подвижность населения муниципального образования во внутригородском сообщении.

- Достижение поставленной цели муниципальной программы предусмотрено посредством реализации мероприятий, представленных в приложении № 2 к приложению, в том числе:

4.1. Подпрограмма I «Автомобильный транспорт»:

Проведение работ, направленных на обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг:

- . Субсидии предприятиям  автомобильного транспорта на возмещение убытков от перевозки пассажиров на городских маршрутах;

- Проведение конкурса профессионального мастерства в целях повышения профессионального мастерства водителей в обеспечении безопасности дорожного движения.

4.2. Подпрограмма II «Дорожное хозяйство»

В целях повышения уровня безопасности движения по автодорогам планируется выполнение мероприятий, направленных на совершенствование транспортно-эксплуатационного состояния и обустройства автомобильных дорог, за счет обустройства опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями, замены ограждений, не отвечающих требованиям нормативов, а также оборудования искусственным освещением автомобильных дорог в местах с повышенной интенсивностью движения и очагах аварийности, установки новых дорожных знаков и указателей и т.д., проведение диагностики и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе:

4.2.1. Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить круглогодичное содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них с учетом требований нормативных документов и условий безопасности движения, содержание светофорных объектов расположенных на улично – дорожной сети города.

4.2.2. Улучшение технических характеристик автомобильных дорог, развитие и функционирование системы управления автомобильными дорогами.

Реализация данных мероприятий направлена на:

- осуществление ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на основе мониторинга и анализа транспортно-эксплуатационного состояния дорог;

- выполнение мероприятий, направленных на снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду;

- обеспечение охраны искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

4.2.3.Строительство (реконструкция) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

Реализация мероприятий позволит обеспечить развитие и совершенствование сети автомобильных дорог (улично – дорожной сети) муниципального образования, повышение безопасности дорожного движения, привести транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с требованиями норм и технических регламентов.

4.3. Подпрограмма III «Перевод автотранспорта на использование газомоторного топлива"

Реализация мероприятия создаст условия широкого применения компримированного природного газа в качестве моторного топлива, что позволит снизить вредное воздействие на окружающую среду за счет снижения уровня загрязняющих веществ от использования автомобильного транспорта.

При организации деятельности применяются также принципы проектного управления для обеспечения максимально эффективной реализации проектов. Обеспечение доступа граждан к информации о реализации мероприятий, направленных на повышение качества оказания транспортных услуг осуществляется путем взаимодействия с печатными и сетевыми средствами массовой информации.

В рамках муниципальной программы реализуются задачи применения информационных технологий в сфере взаимодействия граждан и государства, государства и бизнеса, формирования новой технологической основы в экономике, а именно – муниципальной программой предусмотрено предоставление муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения»

- Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

5.1. Управление муниципальной программой осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление по жилищно – коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города, реализующий полномочия главного распорядителя средств, предусмотренных на выполнение муниципальной программы.

5.2. Соисполнителями муниципальной программы являются: МКУ «Управление капитального строительства г. Пыть-Ях» и МКУ «Управление материально-технического обеспечения органов местного самоуправления г. Пыть-Яха».

5.3. Реализация муниципальной программы осуществляется посредством закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, на основании контрактов заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также на основе соглашений с Ханты-Мансийским автономным округом - Югра об обеспечении софинансирования мероприятий программы.

5.4. Оценка хода исполнения основных мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге целевых показателей муниципальной программы. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в муниципальную программу могут быть внесены корректировки, связанные с оптимизацией этих мероприятий.

5.5. Распределение объемов финансирования, указанных в приложении №2 к муниципальной программе, осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы по согласованию с соисполнителями муниципальной программы.

Перечень объектов строительства (реконструкции) капитального ремонта и ремонта, утверждается распоряжением администрации города, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы

5.6. Управление и контроль муниципальной программы осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 10 Раздела  II «Порядок принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, их формирования, утверждения и реализации»  Приложения  к постановлению администрации города Пыть-Яха от 21.08.2013   № 184-па «О муниципальных и ведомственных целевых программах муниципального образования городской округ город Пыть-Ях».

Раздел 6. Оценка эффективности выполнения муниципальной программы

6.1. Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволяет решать ряд социальных проблем, обеспечивает развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения муниципального образования городского округа города Пыть-Яха.

В результате реализации мероприятий Программы будет восстановлена и повышена работоспособность дорожной одежды, покрытий и дорожных сооружений ремонтируемых дорог, увеличится объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в внутригородском сообщении, увеличится транспортная подвижность населения муниципального образования в внутригородском сообщении, как следствие, будут достигнуты результаты, приведенные в приложении №3 к муниципальной программе.

|  |  |  |  |  | Приложение № 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | к постановлению администрации |

|  |  |  |  |  | Приложение № 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | к постановлению администрации |  |  |  |  |

Целевые показатели муниципальной программы

«Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018 – 2025 годы  и плановый период до 2030 года»

| № п/п | Показатели деятельности | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы (2016 год) | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  | Целевое значение показателей на момент окончания действия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 |
| 1 | Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в внутригородском сообщении, тыс. чел | 1 182,0 | 1 241,1 | 1 303,1 | 1 368,1 | 1 433,1 | 1498,1 | 1563,1 | 1628,1 | 1693,1 | 1693,1 |
| 2 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 75,8 | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 76,1 |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 39,6 | 38,0 | 36,3 | 34,6 | 32,1 | 29,6 | 28,3 | 26,1 | 24,4 | 24,4 |

Приложение  № 2

к постановлению администрации

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018 – 2025 годы  и плановый период до 2030 года»

| В № п/п | Мероприятия муниципальной программы |  | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | В период 2026-2030 гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего 2018-2025 гг. | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма I «Автомобильный транспорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Субсидии предприятиям автомобильного транспорта на возмещение убытков от перевозки пассажиров на городских маршрутах (1) |  | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам администрации города Пыть – Ях | всего | 486 985,6 | 60873,2 | 60873,2 | 60873,2 | 60873,2 | 60873,2 | 60873,2 | 60873,2 | 60873,2 | 304366,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 486 985,6 | 60873,2 | 60873,2 | 60873,2 | 60873,2 | 60873,2 | 60873,2 | 60873,2 | 60873,2 | 304366,0 |
|  |  |  |  | программа "Сотрудничество" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Проведение конкурса профессионального мастерства (1) |  | МКУ «Управление материально-технического обеспечения органов местного самоуправления г. Пыть-Яха» | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | программа "Сотрудничество" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме I |  |  | всего | 486 985,6 | 60873,2 | 60873,2 | 60873,2 | 60873,2 | 60873,2 | 60873,2 | 60873,2 | 60873,2 | 304366,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 486 985,6 | 60873,2 | 60873,2 | 60873,2 | 60873,2 | 60873,2 | 60873,2 | 60873,2 | 60873,2 | 304366,0 |
|  |  |  |  | программа "Сотрудничество" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма II «Дорожное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (2,3) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам администрации города Пыть – Ях |  | всего | 376 778,4 | 47097,3 | 47097,3 | 47097,3 | 47097,3 | 47097,3 | 47097,3 | 47097,3 | 47097,3 | 235486,5 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 376 778,4 | 47097,3 | 47097,3 | 47097,3 | 47097,3 | 47097,3 | 47097,3 | 47097,3 | 47097,3 | 235486,5 |
|  |  |  |  | программа "Сотрудничество" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Улучшение технических характеристик автомобильных дорог, развитие и функционирование системы управления автомобильными дорогами (2,3,5,6) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам администрации города Пыть – Ях |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | программа "Сотрудничество" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Строительство (реконструкция) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (3) | Муниципальное казенное учреждение " УКС г. Пыть - Ях" |  | всего | 262132,4 | 33675,5 | 32636,7 | 32636,7 | 32636,7 | 32636,7 | 32636,7 | 32636,7 | 32636,7 | 163183,5 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 249026,0 | 31991,7 | 31004,9 | 31004,9 | 31004,9 | 31004,9 | 31004,9 | 31004,9 | 31004,9 | 155024,5 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 13106,4 | 1683,8 | 1631,8 | 1631,8 | 1631,8 | 1631,8 | 1631,8 | 1631,8 | 1631,8 | 8159,0 |
|  |  |  |  | программа "Сотрудничество" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме II |  |  | всего | 638910,8 | 80772,8 | 79734,0 | 79734,0 | 79734,0 | 79734,0 | 79734,0 | 79734,0 | 79734,0 | 398670,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 249026,0 | 31991,7 | 31004,9 | 31004,9 | 31004,9 | 31004,9 | 31004,9 | 31004,9 | 31004,9 | 155024,5 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 389884,8 | 48781,1 | 48729,1 | 48729,1 | 48729,1 | 48729,1 | 48729,1 | 48729,1 | 48729,1 | 243645,5 |
|  |  |  |  | программа "Сотрудничество" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма III "Перевод автотранспорта на использование газомоторного топлива" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Приобретение автомобилей и техники, работающих на компримированном природном газе (5,6) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам администрации города Пыть – Ях |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | программа "Сотрудничество" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по подпрограмме III |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | программа "Сотрудничество" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  | всего | 1125896,4 | 141646,0 | 140607,2 | 140607,2 | 140607,2 | 140607,2 | 140607,2 | 140607,2 | 140607,2 | 703036,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 249026,0 | 31991,7 | 31004,9 | 31004,9 | 31004,9 | 31004,9 | 31004,9 | 31004,9 | 31004,9 | 155024,5 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 876 870,4 | 109654,3 | 109602,3 | 109602,3 | 109602,3 | 109602,3 | 109602,3 | 109602,3 | 109602,3 | 548011,5 |
|  |  |  |  | программа "Сотрудничество" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | программа "Сотрудничество" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  | всего | 1125896,4 | 141646,0 | 140607,2 | 140607,2 | 140607,2 | 140607,2 | 140607,2 | 140607,2 | 140607,2 | 703036,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 249026,0 | 31991,7 | 31004,9 | 31004,9 | 31004,9 | 31004,9 | 31004,9 | 31004,9 | 31004,9 | 155024,5 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 876 870,4 | 109654,3 | 109602,3 | 109602,3 | 109602,3 | 109602,3 | 109602,3 | 109602,3 | 109602,3 | 548011,5 |
|  |  |  |  | программа "Сотрудничество" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель: Управление по ЖКК, транспорту и дорогам администрации города Пыть – Ях |  |  |  | всего | 863764,0 | 107970,5 | 107970,5 | 107970,5 | 107970,5 | 107970,5 | 107970,5 | 107970,5 | 107970,5 | 539852,5 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 863764,0 | 107970,5 | 107970,5 | 107970,5 | 107970,5 | 107970,5 | 107970,5 | 107970,5 | 107970,5 | 539852,5 |
|  |  |  |  | программа "Сотрудничество" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель: Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г.Пыть-Ях» |  |  |  | всего | 262132,4 | 33675,5 | 32636,7 | 32636,7 | 32636,7 | 32636,7 | 32636,7 | 32636,7 | 32636,7 | 163183,5 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 249026,0 | 31991,7 | 31004,9 | 31004,9 | 31004,9 | 31004,9 | 31004,9 | 31004,9 | 31004,9 | 155024,5 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 13106,4 | 1683,8 | 1631,8 | 1631,8 | 1631,8 | 1631,8 | 1631,8 | 1631,8 | 1631,8 | 8159,0 |
|  |  |  |  | программа "Сотрудничество" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель: МКУ ««Управление материально-технического обеспечения органов местного самоуправления г. Пыть-Яха». » |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | программа "Сотрудничество" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение  № 3

к постановлению администрации

| Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018 – 2025 годы и плановый период до 2030 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателей результатов | Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм), обеспечивающих достижение результата) | Фактическое значение показателя на момент разработки программы (2016) | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы | Соотношение затрат и результатов, тыс.руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | общие затраты по соответствующим мероприятиям | в т.ч. бюджетные затраты |  |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | городского бюджета | федерального окружного бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом во внутригородском сообщении, тыс.чел. | Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом | 1182,0 | 1241,1 | 1303,1 | 1368,1 | 1433,1 | 1498,1 | 1563,1 | 1628,1 | 1693,1 | 1693,1 | 486 985,6 | 486 985,6 | - |
| 2. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. Строительство (реконструкция) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 75,5 | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 638910,8 | 376 778,4 |  |
| 3. | Сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % |  | 39,6 | 38,0 | 36,3 | 34,6 | 32,1 | 29,6 | 28,3 | 26,1 |  | 24,4 |  | 13106,4 | 249026,0 |