Структура пояснительной записки

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство

в городе Пыть-Яхе»

(полное наименование программы)

за январь-июнь 2019 года

1. Сведения:

1.1. о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники),

- на реализацию мероприятий на 2019 год запланировано 58346,0 тыс. руб., в том числе:

- окружной бюджет – 0,0 тыс. руб.

- бюджет МО – 58346,0 тыс. руб.

Основные мероприятия муниципальной программы

1. Организация освещения улиц, территорий микрорайонов:

1.1. Электроэнергия.

1.2. Обслуживание и содержание электрооборудования и электрических сетей.

2. Организация озеленения и благоустройства территории города, охрана, защита, воспроизводство зеленых насаждений:

2.1. Охрана, защита и восстановление зеленых насаждений в парках и скверах, ремонт малых архитектурных форм. Прореживание в лесопарковых зонах вдоль пешеходных дорожек, троп от поросли и поврежденных деревьев.

2.2. Озеленение городских объектов (оформление и ремонт цветников, содержание газонов на городских объектах).

3. Содержание мест захоронения:

3.1. Содержание мест захоронения.

4. Создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового отдыха.

Подготовка мест массового отдыха к праздничным мероприятиям: Масленица, 1 Мая, 9 Мая, День Молодежи, День России, День Российского флага, День защиты детей, День города, в том числе:

4.1. Оформление доски Почета.

4.2. Приобретение, транспортировка и монтаж МАФ (урн, скамеек и прочего оборудования, шт.) – подготовка документов на аукцион на поставку и монтаж МАФ.

4.3. Приобретение флагов России, ХМАО, г.Пыть-Ях, в том числе транспортировка – МК на поставку товара от 26.02.2019 № 16 на сумму 70 000,0 рублей.

4.4. Приобретение флагов расцвечивания для флаговой композиции и улиц города.

4.5. Монтаж, демонтаж уличных флагов расцвечивания; баннеров, растяжек, подключение электроаппаратуры и обслуживание – МК работу по монтажу, демонтажу уличных флагов расцвечивания от 06.03.2018 № 0187300019418000014-0269542-01 с ИП Юферицин В.В. на сумму 375827,55 рублей; МК на подключение и обслуживание электроаппаратуры от 14.02.2019 № 14 на сумму 92 689,89 рублей; МК на подключение и обслуживание электроаппаратуры от 26.02.2019 № 15 на сумму 92869,89 рублей.

4.6. Текущий ремонт и содержание городского туалета в праздничные дни (9 Мая, День защиты детей, День России, День молодежи, День Российского флага, День города) – МК по ремонту городского туалета от 26.02.2019 № 18 на сумму 95647,98 рублей; МК по ремонту городского туалета от 26.02.2019 № 17 на сумму 55352,02 рублей.

4.7. Транспортировка, монтаж, содержание, демонтаж биотуалетов в праздничные дни (Проводы зимы, 9 Мая, День города) - МК по транспортировке, монтажу, демонтажу биотуалетов от 26.02.2019 № 19 на сумму 53 000,0 рублей

4.8. Перекрытие улиц города и санитарная уборка улиц и объектов в праздничные дни – МК от 19.02.2018 № 02/18 на сумму 169400,0 рублей.

4.9. Подготовка к Новому году, в том числе строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации – МК № 0187300019418000271-0269542-01 на демонтаж новогодней иллюминации, МК № 0187300019418000270-0269542-01 на демонтаж городка.

5. Летнее и зимнее содержание городских территорий:

5.1. Зимнее и летнее содержание объектов благоустройства – МК № 0187300019417000525-0269542-02 на сумму 5 434 506,0 рублей.

- 5.2. Зимнее и летнее содержание городских территорий, в том числе: летнее санитарное содержание городских территорий, покос травы, в т.ч. вывоз и утилизация травы и мусора; механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время; ремонт внутриквартальных проездов (ямочный ремонт) – МК № 0187300019418000277-0269542-01 от 04.12.2019 на механизированную уборку внутриквартальных проездов в зимний период на сумму 8 338 762,67 рублей; МК №0187300019418000468-0269542-01 по ямочному ремонту внутриквартальных проездов на сумму 1 402 186,56 рублей; МК № 0187300019418000469-0269542-01 по летнему санитарному содержанию городских территорий, в том числе вывоз и утилизация мусора (ТБО – смет) на сумму 2 277 000,0 рублей.

5.3. Содержание, текущий ремонт, демонтаж МАФ, поставка и монтаж малых архитектурных форм (детские игровые (спортивные) комплексы, урны, скамейки) – МК №0187300019418000081-0269542-01 по содержанию, текущему ремонту, демонтажу малых архитектурных форм на сумму 927239,67 рублей; МК № 0187300019418000082-0269542-01 на поставку товара на сумму 195 984,63 рублей.

5.4. Содержание городского фонтана.

6. Повышение уровня культуры населения:

6.1. Участие в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село".

6.2. Реализация проекта инициативного бюджетирования "Твоя инициатива-Твой Бюджет" "Благоустройство дворовой территории в районе ж/д № 25,27 по ул. Св.Федорова, 3 мкр. "Кедровый" – Соглашение от 14.06.2019 № 10 о предоставлении средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования с ООО СП «Лифттехсервис»

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период (таблица № 2)

3. Сведения о соблюдении условий предоставления субсидии, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы по итогам года – федеральное субсидирование отсутствует.

Главный специалист отдела по транспорту, дорогам

и благоустройству УЖКК, транспорту и дорогам   			           Т.И.Изотова