Приложение

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

от 16.02.2017 № 37-па

Структура пояснительной записки

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

Информационное общество муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года

(полное наименование программы)

за январь-июнь 2018 года

1. Сведения:

-	о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), 	о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения - информация приведена в таблице 1.

-	 о результатах реализации программных мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах их невыполнения -; в программе не предусмотрены мероприятия, реализация которых осуществляется без финансирования.

-		о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований) - по состоянию на 01.07.2018 года необходимость корректировки муниципальной программы отсутствует.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2018 год | Факт январь-июнь 2018 года | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и информационно-техническая поддержка официальных сайтов администрации города Пыть-Яха и Думы города Пыть-Яха | 3 | 2 | 66,7 |  | х |
| 2. | Приобретение и (или) сопровождение программного обеспечения в соответствующем году | 10 | 8 | 80 |  | х |
| 3. | Сохранение доли модернизации и обеспечения оборудованием | 38 | 38 | 100 |  | х |
| Средний процент достижения показателей |  | х | х | 82,2 | х | х |

* - показатель рассчитывается по итогам года.

- Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года

- Реализация программных мероприятий осуществляется из средств местного бюджета.

- Поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам года программными мероприятиями не предусмотрено.

Руководитель программы:  _Мерзляков А.А.__________________

(Ф.И.О.)               (подпись)