Приложение к письму

С 1 января 2019 года, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации №204 от 7 мая 2018 года на всей территории России реализуются 12 национальных проектов. На территории города Пыть-Яха реализуются 22 региональных проекта, сформированных в рамках 7 национальных проектов Российской Федерации. Достижение целевых показателей и реализация мероприятий региональных проектов осуществляется в рамках 8 муниципальных программ.

В рамках муниципальных программ, в 2019 году, на реализацию 7 национальных проектов предусматривалось 412,8 млн.руб., из которых большая часть (81%) - средства федерального и окружного бюджетов, остальные 19% - средства местного бюджета.

Исполнение финансирования по национальным проектам составило 320,4 млн.руб., или 78% от планируемого годового объема финансирования.

За 2019 год из 26 целевых показателей, установленных для достижения, полностью достигнуто 22 показателя (85%).

Национальный проект «Экология».

В рамках национального проекта «Экология» в городе ведется реконструкция водоочистных сооружений ВОС-1 (2 очередь) и ВОС-3.

По объекту «Реконструкция ВОС-3» 30 сентября 2019 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции объекта с ООО "Универсал СК", срок выполнения работ до 15.12.2020 года. Работы на объекте ведутся в соответствии с графиком выполнения работ.

По объекту «Реконструкция ВОС-1 (II очередь)», исполняется муниципальный контракт на выполнение работ по корректировке проекта, заключенного с ООО "РИА Инжиниринг".  Администрацией города произведена корректировка плана мероприятий по обеспечению нормативным водоснабжением, соответствующим требованиям СанПиН, жилых домов в городе. В соответствии с актуализированным планом мероприятий выполнены работы по корректировке ПСД, получено положительное заключение гос. экспертизы ПСД и результаты инженерных изысканий. В настоящее время проводится проверка достоверности определения сметной стоимости реконструкции объекта. Финансирование, предусмотренное в рамках регионального проекта «Чистая вода», на реконструкцию водоочистных сооружений в сумме 67 277,0 тыс.рублей полностью освоено.

В ходе проведения 4–х городских субботников вывезено более 163 кубических метров мусора, площадь очищенной территория составила 69 квадратных метров, приняло участие 1 750 человек.

Также, проведен общегородской субботник «Чистый берег». С территории городского пляжа вывезено 48 кубических метров мусора, скопившегося за зимний период, в мероприятии приняло участие 231 человек – это работники организаций, учреждений, общественники и жители города.

По национальному проекту «Экология» на 2019 год предусмотрено 67 277,0 тыс.руб., фактически профинансировано 67 276,9 тыс.руб., что составляет 100% от плана.

Национальный проект «Жилье и городская среда».

Вопросы расселения аварийного жилья и строительство нового жилого фонда в 2019 году решались в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Расселено аварийных и непригодных для проживания 10 домов, общей площадью 6,3 тысяч квадратных метров, приобретено для новоселов 62 помещения, общей площадью 4,3 тыс. квадратных метров. Переселены из аварийного жилого фонда 97 семей.

Планируемый годовой объем жилья в 40 тыс. квадратных метров по итогам 2019 года превышен на 6% и составил 42,5 тыс. квадратных метров. В городе появились 4 многоквартирных дома, общей площадью 39,0 тыс. квадратных метров и 28 частных домов, общей площадью 3,5 тыс. квадратных метров.

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной и городской среды», целью которого является кардинальное повышение комфортности городской среды, в городе благоустроена общественная территория - парк «Сказка». На объекте укреплены откосы пешеходных дорожек, установлены топиарные фигуры и малые архитектурные формы сказочных героев.

По национальному проекту «Жильё и городская среда» на 2019 год предусмотрено 292 197,8 тыс.руб., фактически профинансировано 201 781,0 тыс.руб., что составляет 69,1% от плана.

Национальный проект «Образование».

Реализация мероприятий национального проекта «Образование» позволила завершить строительство в городе «Комплекс «Школа-детский сад на 550 мест», что частично обеспечивает детей города односменными общеобразовательными учреждениями и детскими садами.

Национальный проект «Образование» охватывает 6 региональных проектов, целенаправленных на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики и современным потребностям общества, а также на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации.

За 2019 год:

- 96,4% детей в возрасте от 5 до 18 лет (7156 человек) охвачены дополнительным образованием, выданы 495 сертификатов дополнительного образования;

- 823 школьника приняли участие в открытых уроках в режиме онлайн на портале «ПроеКТОриЯ»;

- 1114 детей охвачены дополнительным образованием естественнонаучной и технической направленностью;

- 55 семей, в которых растут дети дошкольного возраста и 269 родителей детей, испытывающих трудности в освоении общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации получили психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь; 170 семей получили консультативную помощь по образованию детей – инвалидов;

- 40 педагогических работников проходят обучение в цифровой форме с использованием ресурса "одного окна";

- учитель начальных классов МБОУ СОШ №5 Алямкина Наталья Анатольевна приняла участие во всероссийском конкурсе «Учитель года» в городе Грозном Чеченской республики (федеральный этап), стала победителем регионального этапа конкурса профессионального мастерства в сфере образования ХМАО – Югры «Педагог года Югры - 2019» в номинации «Учитель года Югры». На финальном туре в г. Москве (октябрь 2019г) представляла автономный округ;

- 2 219 человек вовлечено в добровольческую деятельность, что составило 30% от общего количества молодежи (7251 чел.), проживающей на территории города.  В мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность (конкурсы, смотры, фестивали, форумы) приняли участие 3360 человек, что составило 46% от общего количества молодежи в МО. По итогам 2018 года волонтеры победы Югры вошли в ТОП-10 и заняли 3 место из 85 субъектов Российской Федерации. С 1 мая по 22 июня 2019 года прошла Всероссийская акция «Красная гвоздика». В результате волонтеры победы ХМАО-Югры заняли 1 место по России, а местное отделение Волонтеров Победы города Пыть-Яха заняли 1 место в Округе.

Средний процент достижения показателей национального проекта «Образование» по итогам года составляет 156%.

По национальному проекту «Образование» на 2019 год предусмотрено 44 392,3 тыс.руб., фактически профинансировано 42 516,5 тыс.руб., что составляет 95,8% от плана.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Пыть-Яхе реализуется посредствам 2-х региональных проектов. Для создания и развития субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципалитете созданы условия в рамках действующего законодательства. Бизнесменам и предпринимателям предложены меры муниципальной поддержки, в том числе финансовая. 32 предпринимателям предоставлена субсидия на общую сумму 4 497,2 тыс.рублей.

Предоставлена информационно-консультационная поддержка по 142 обращениям от субъектов малого предпринимательства и физических лиц. Организовано и проведено 10 мероприятий (семинары, круглые столы, заседания), в которых приняли участие 0,5 тыс.человек.

По национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на 2019 год предусмотрено 5 397,3 тыс.руб., фактически профинансировано 5 397,2 тыс.руб., что составляет 100% от плана.

Национальный проект «Цифровая экономика».

Национальный проект «Цифровая экономика» направлен на информационную безопасность органов местного самоуправления и развитие информационной инфраструктуры домохозяйств. В 2019 году приобретены сертификаты пользователей (ЭЦП) в рамках муниципальных договоров. Исполнен контракт на оказание услуг по передаче неисключительныъх прав (лицензий) на использование программного обеспечения. Проведена аттестация рабочих мест. Программное обеспечение на 100% производства Российской Федерации.

По национальному проекту «Цифровая экономика» на 2019 год предусмотрено 1 806,2 тыс.руб., фактически профинансировано 1 801,7 тыс. руб., что составляет 99,8% от плана.

Национальный проект «Культура».

2019 год объявлен годом Культуры. Масштабность этого события отражается на культурных мероприятиях, проводимых в городе.  Реализуемые региональные проекты «Творческие люди» и «Культурная среда» позволят повлиять на качество культурной среды города, улучшить материально-техническую базу социальных учреждений.

В рамках года культуры, на территории города и Нефтеюганского района были реализованы постановки спектаклей. Зрителям представлено 13 спектаклей, охват аудитории составил более 1 тысячи человек. В рамках проекта «Творческие люди» прошли обучение (повышение квалификации) 8 человек.

По национальному проекту «Культура» на 2019 год финансирование не предусмотрено.

Национальный проект «Демография».

Национальный проект «Демография» на территории города реализуется по 3 региональным проектам. Мероприятия регионального проекта «Старшее поколение» реализуются за счет денежных средств Департамента труда и занятости населения ХМАО – Югры, направляемых напрямую в образовательные учреждения. В рамках договоров между КУ ХМАО- Югры "Пыть - Яхский центр занятости населения" и бюджетными учреждениями, а также образовательными организациями прошли обучение 28 граждан предпенсионного возраста.

В 2019 году, в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», в детский сад «Золотой ключик» трудоустроена 1 женщина. Организовано и трудоустроено 2 человека из числа многодетных родителей на постоянные рабочие места в организации муниципальной формы собственности.

В городе, в рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни»  постоянно проводятся спортивно-массовые мероприятия. В мероприятиях сдачи нормативов «Готов к труду и обороне» приняли 237 человек. В городе действуют 10 общественных федераций, в секциях занимаются 960 человек. Функционирует 107 спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью 2 529 человек в смену.

По национальному проекту «Демография» на 2019 год предусмотрено 1 700,6 тыс.руб., фактически профинансировано 1 668,7 тыс. руб., что составляет 98,1% от плана.