МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

городской округ Пыть-Ях

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 10.05.2023									№ 137-па

О подготовке жилищного фонда,

объектов жилищно-коммунального

комплекса и социальной

сферы к работе в осенне-зимний

период 2023-2024 годов

В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», а так же во исполнение плана мероприятий по подготовке объектов жилищно - коммунального комплекса и социальной инфраструктуры муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры к работе в осенне-зимний период, предусмотренного приложением № 16 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.12.2021 № 635-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», в целях качественной и своевременной подготовки жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов:

1.	Утвердить:

1.1. Мероприятия по исполнению и контролю за подготовкой объектов коммунального комплекса и энергетики, жилищного фонда и объектов социальной сферы города Пыть-Яха к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов (приложение № 1).

1.2. Мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Пыть-Яха к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов (приложение № 2).

1.3. Состав комиссии по контролю за подготовкой жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов (приложение № 3).

1.4. График проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии (приложение № 4).

1.5. Состав комиссии по контролю объектов электросетевого хозяйства садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ к прохождению осенне-зимнего периода 2023-2024 годов (приложение № 5).

1.6. График проверок готовности объектов электросетевых хозяйств садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ к прохождению осенне-зимнего периода 2023-2024 годов (приложение № 6).

1.7. Форму отчета о ходе подготовки к отопительному периоду 2023-2024 годов (приложение № 7).

1.8. Форму отчета о ходе подготовки жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024 годов (приложение № 8).

1.7. Программу проведения проверки готовности объектов коммунального комплекса, жилищного фонда, объектов социальной сферы и прочих потребителей тепловой энергии на территории города Пыть-Яха к отопительному периоду 2023-2024 годов (приложение № 9).

2. Руководителям всех форм собственности, имеющим на балансе и на обслуживании объекты жилищно-коммунального, теплоэнергетического хозяйства:

2.1. Назначить приказом организации, ответственных лиц за выполнение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду, за производство ремонтных работ, копию приказа предоставить в управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам в срок до 01.06.2023.

2.2. Предоставить в управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам перечень запасов материально-технических средств и обеспечить его сохранность и пополнение, в срок до 01.10.2023.

2.3. Предоставить графики промывки и опрессовки жилого фонда и объектов социальной сферы до 15.05.2023.

2.4. Предоставлять в управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам отчет о ходе подготовки к отопительному периоду 2023-2024 годов согласно приложению № 7, еженедельно с 1 июня 2023 года по 30 ноября 2023 года.

2.5. Предоставлять в управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам отчет о ходе подготовки жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024 годов согласно приложению № 8, еженедельно с 1 июня 2023 года по 30 ноября 2023 года.

3. Заместителю главы города Белоусу Е.В. проводить совещания по подготовке жилищно-коммунального комплекса к осенне-зимнему периоду с руководителями организаций всех ведомств, управлений, отделов и служб администрации города не реже 2-х раз в месяц.

4. Руководителям муниципального унитарного предприятия «Управление городского хозяйства» муниципального образования города Пыть-Ях, открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания - Пыть-Ях», товариществ собственников жилья, управляющих компаний, бюджетных учреждений закончить подготовку к отопительному сезону 2023-2024 годов, теплоэнергетического хозяйства к 31.08.2023.

5. Контроль за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов теплоэнергетического назначения к работе в зимних условиях возложить на управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам.

6. Контроль за ходом подготовки объектов социальной сферы к работе в зимних условиях возложить на заместителя главы города Золотых А.П.

Обеспечить проведение оценки готовности с получением актов готовности к отопительному периоду объектов культуры, образования и спорта, в муниципальном образовании.

7. Комиссии по контролю за подготовкой жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к осенне-зимнему периоду, осуществить проверку готовности к работе в зимних условиях теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в сроки, установленные графиком проверок.

8. Отделу по внутренней политике  (Т.В. Староста) опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник» и дополнительно направить для размещения в сетевом издании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - pyt-yahinform.ru.

9. Отделу по обеспечению информационной безопасности                                        (А.А. Мерзляков) разместить постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города (направление деятельности жилищно-коммунальные вопросы) и заместителя главы города (направление деятельности - социальные вопросы).

И.о.главы города Пыть-Яха		                                                 В.В. Стефогло