Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

муниципальное образование

городской округ город Пыть-Ях

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 11.12.2018										№ 437-па

Об утверждении муниципальной

программы «Содержание городских

территорий, озеленение и благоустройство

в городе Пыть-Яхе»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", постановлением администрации города от  30.08.2018 № 259 «О модельной муниципальной программе муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации»:

1.	Утвердить муниципальную программу «Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе» согласно приложению.

2. Отделу по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами (О.В. Кулиш) опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник».

3. Отделу по информационным ресурсам (А.А. Мерзляков) разместить постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.

5.  Считать утратившими силу постановления администрации города:

- от 27.12.2016 № 348-па «Об утверждении ведомственной целевой программы «Благоустройство города Пыть-Яха на 2017-2019годы»;

- от 29.03.2017 № 77-па, от 13.06.2017 № 151-па, от 07.08.2017 № 206-па, от 06.12.2017 № 322-па, от 25.12.2017 № 355-па, от 23.04.2018 № 84-па, от 27.07.2018 №213-па, от 28.11.2018 № 400-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 27.12.2016 № 348-па «Об утверждении ведомственной целевой программы «Благоустройство города Пыть-Яха на 2017-2019годы».

6.	Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города - начальника управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам.

Глава города Пыть-Яха                                                                      А.Н. Морозов

Приложение

к постановлению администрации

города Пыть-Ях

от 11.12.2018 № 437-па

Паспорт муниципальной программы

«Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство

в городе Пыть-Яхе»

| Наименование муниципальной программы | Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе (далее – также Программа) |
| --- | --- |
| Дата утверждения муниципальной программы |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города Пыть-Яха |
| Соисполнители муниципальной программы | - Отдел по культуре и искусству администрации города Пыть-Яха - Отдел по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами администрации города Пыть-Яха. |
| Цели муниципальной программы | Улучшение условий проживания граждан, повышение уровня комфортности пребывания на территории города. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Организация освещения улиц. 2. Озеленение городской территории. 3. Содержание мест захоронения. 4. Содержание и текущее обслуживание существующих объектов благоустройства, городских территорий в соответствии с установленными Правилами и нормами. 5. Повышение уровня культуры населения. |
| Подпрограммы или основные мероприятия | 1. Организация освещения улиц, территорий микрорайонов. 2. Организация озеленения и благоустройства территории города, охрана, защита, воспроизводство зеленых насаждений. 3. Содержание мест захоронения. 4. Создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового отдыха. 5. Летнее и зимнее содержание городских территорий. 6. Повышение уровня культуры населения. |
| Наименование портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре национальных проектов (программ) Российской Федерации. Наименование муниципального проекта, реализуемого на основе проектной инициативы на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях | Муниципальная программа не содержит портфели проектов, проекты, направленные в том числе на реализацию в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре национальных проектов (программ) Российской Федерации, муниципальные проекты, реализуемые на основе проектной инициативы на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях |
| Целевые показатели муниципальной программы | - Сохранение доли улично-дорожных сетей, обеспеченных освещением в общей протяженности улично-дорожной сети на уровне 54,4%. - Ежегодное избежание материального ущерба от лесных пожаров на территории лесопарковых зон площадью 2671,7 га, руб. - Ежегодное оформление цветочных композиций, содержание газонов площадью 142 227 м2. - Ежегодное содержание городского кладбища, в том числе уход за территорией, охрана кладбища площадью 53900 м2. - Увеличение подготовленных мест для массового отдыха и праздничных мероприятий с 7 до 8 единиц. - Строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации - с 2019 года по 2030 год, ежегодно, по 3 шт. - Ежегодное зимнее и летнее содержание объектов благоустройства площадью 262 993,67 м2. - Улучшение санитарного состояния территорий города с 649 624 м2 до 1 301 840,15 м2. - Ежегодная механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время площадью 164 326,8 м2. - Увеличение обеспечения дворовых территорий жилых домов современным спортивным и игровым оборудованием на детских площадках с 62 до 63 шт. - Содержание городского фонтана с 2019 года по 2030 год ежегодно по 1 объекту. - Участие муниципального образования в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село" с 2019 года по 2030 год ежегодно по 1 мероприятию. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019-2025 годы и период до 2030 года |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы** | Объем финансирования муниципальной программы на период 2019-2025 годы и период до 2030 года составляет 689 044,4 тыс. рублей, местный бюджет. В том числе по годам: 2019 год – 57 811,2 тыс. рублей. 2020 год – 57 811,2 тыс. рублей; 2021 год – 57 361,2 тыс. рублей; 2022 год – 57 511,2 тыс. рублей; 2023 год – 57 361,2 тыс. рублей; 2024 год – 57 441,2 тыс. рублей; 2025 год – 57 291,2 тыс. рублей; 2026-2030 – 286456,0 тыс. рублей; Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета на соответствующий год. |
| Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в автономном округе национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы | Муниципальная программа не содержит финансового обеспечения портфеля проектов, направленных на реализацию в муниципальном образовании городском округе городе Пыть-Ях по реализации в автономном округе национальных проектов (программ) РФ, реализуемых в составе муниципальных программ |

Раздел 1. «О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики»

  - «Формирование благоприятной деловой среды»

Мероприятия муниципальной программы способствуют развитию предпринимательской инициативы, формированию благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе Пыть-Яхе.

Согласованность действий администрации и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города Пыть-Ях, учреждений, управляющих организаций, товариществ собственников жилья, населения позволит повысить уровень благоустройства территорий города, создать гармоничную архитектурно-ландшафтную среду, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

1.2. Инвестиционные проекты

Муниципальной программой реализация инвестиционных проектов не предусмотрена.

1.3. Развитие конкуренции

Инициатива жителей постоянно совершенствовать и улучшать дворовую территорию многоквартирных домов, заслуживает большого уважения и может быть реализована в дальнейшем жителями совместно с управляющими компаниями и товариществами собственников жилья посредством подачи заявок на реализацию мероприятий по благоустройству в рамках программы «Инициативного бюджетирования». Ежегодно в рамках взаимодействия граждан с органами исполнительной власти жители проявляют инициативу и вносят свой трудовой вклад в обустройство своих дворов. Таким образом, повышается культура поведения жителей, прививается бережное отношение к элементам благоустройства, привлекаются жители к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию территорий.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов городского округа города Пыть-Ях, необходимых для ее выполнения, уточнения перечня и объемов финансирования программных мероприятий, значения целевых показателей с учетом результатов проводимых мероприятий.

Управление муниципальной программой осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города Пыть-Яха.

Оценка хода исполнения мероприятий Программы основана на мониторинге целевых показателей Программы, сопоставлении фактически достигнутых с планируемыми целевыми показателями. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в Программу могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в Программу могут быть внесены корректировки, связанные с оптимизацией этих мероприятий.

Реализация программных мероприятий осуществляется путем закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Управление, контроль за реализацией муниципальной программы, а также внесением в нее изменений осуществляется в соответствии с утвержденным постановлением администрации от 30.08.2018 № 259-па «О модельной муниципальной программе муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации». Реализация программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством, в том числе, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением администрации от 24.09.2015 № 260-па «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования городской округ город Пыть-Ях и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» и иными нормативно-правовыми актами органов государственной власти и принимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами.

Объем средств на реализацию основных мероприятий муниципальной программы за счет средств местного бюджета устанавливается решением Думы города о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Выделение бюджетных ассигнований на реализацию программы осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью, лимитами бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № показателя | Наименование показателей |  | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Доля улично-дорожных сетей, обеспеченных освещением в общей протяженности улично-дорожной сети, % |  | 54,4 |  | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 |
| 2 | Избежание материального ущерба от лесных пожаров на территории лесопарковых зон площадью 2671,7 га, руб. |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Оформление цветочных композиций, содержание газонов, м2 |  | 142 227 |  | 142 227 | 142 227 | 142 227 | 142 227 | 142 227 | 142 227 | 142 227 | 142 227 |
| 4 | Содержание городского кладбища, м2 (Уход за территорией, охрана кладбища - общая площадь 53900 м2) |  | 53 900 |  | 53 900 | 53 900 | 53 900 | 53 900 | 53 900 | 53 900 | 53 900 | 53 900 |
| 5 | Подготовка мест для массового отдыха и праздничных мероприятий, ед. |  | 7 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 6 | Строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации, шт. |  | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | Зимнее и летнее содержание объектов благоустройства, м2 |  | 262 993,67 |  | 262 993,67 | 262 993,67 | 262 993,67 | 262 993,67 | 262 993,67 | 262 993,67 | 262 993,67 | 262 993,67 |
| 8 | Улучшение санитарного состояния территорий города, м2 |  | 649 624 |  | 1 301 840,15 | 1 301 840,15 | 1 301 840,15 | 1 301 840,15 | 1 301 840,15 | 1 301 840,15 | 1 301 840,15 | 1 301 840,15 |
| 9 | Механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время, м2 |  | 164 326,8 |  | 164 326,8 | 164 326,8 | 164 326,8 | 164 326,8 | 164 326,8 | 164 326,8 | 164 326,8 | 164 326,8 |
| 10 | Обеспечение дворовых территорий жилых домов современным спортивным и игровым оборудованием на детских площадках, шт. |  | 62 |  | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 11 | Содержание городского фонтана, объект |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Участие муниципального образования в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село", меропр. |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Таблица 2

| Перечень основных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  |  |  | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2026-2030 |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 |
| 1 |  | Организация освещения улиц, территорий микрорайонов |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 176 276,4 |  | 14 689,7 |  |  | 14 689,7 | 14 689,7 | 14 689,7 | 14 689,7 |  | 14 689,7 | 14 689,7 | 73448,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 176 276,4 |  | 14 689,7 |  |  | 14 689,7 | 14 689,7 | 14 689,7 | 14 689,7 |  | 14 689,7 | 14 689,7 | 73448,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Электроэнергия (показатель № 1 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 124 560,0 |  | 10 380,0 |  |  | 10 380,0 | 10 380,0 | 10 380,0 | 10 380,0 |  | 10 380,0 | 10 380,0 | 51900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 124 560,0 |  | 10 380,0 |  |  | 10 380,0 | 10 380,0 | 10 380,0 | 10 380,0 |  | 10 380,0 | 10 380,0 | 51900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Обслуживание и содержание электрооборудования и электрических сетей (показатель № 1 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 51 716,4 |  | 4 309,7 |  |  | 4 309,7 | 4 309,7 | 4 309,7 | 4 309,7 |  | 4 309,7 | 4 309,7 | 21548,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 51 716,4 |  | 4 309,7 |  |  | 4 309,7 | 4 309,7 | 4 309,7 | 4 309,7 |  | 4 309,7 | 4 309,7 | 21548,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Организация озеленения и благоустройства территории города, охрана, защита, воспроизводство зеленых насаждений |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 92 337,6 |  | 7694,8 |  |  | 7694,8 | 7694,8 | 7694,8 | 7694,8 |  | 7694,8 | 7694,8 | 38474 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 92 337,6 |  | 7694,8 |  |  | 7694,8 | 7694,8 | 7694,8 | 7694,8 |  | 7694,8 | 7694,8 | 38474 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Охрана, защита и восстановление зеленых насаждений в парках и скверах, ремонт малых архитектурных форм. Прореживание в лесопарковых зонах вдоль пешеходных дорожек, троп от поросли и поврежденных деревьев. (показатель № 2 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 29 077,2 |  | 2423,1 |  |  | 2423,1 | 2423,1 | 2423,1 | 2423,1 |  | 2423,1 | 2423,1 | 12115,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 29 077,2 |  | 2423,1 |  |  | 2423,1 | 2423,1 | 2423,1 | 2423,1 |  | 2423,1 | 2423,1 | 12115,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  | Озеленение городских объектов (оформление и ремонт цветников, содержание газонов на городских объектах) (показатель № 3 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 63 260,4 |  | 5271,7 |  |  | 5271,7 | 5271,7 | 5271,7 | 5271,7 |  | 5271,7 | 5271,7 | 26358,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 63 260,4 |  | 5271,7 |  |  | 5271,7 | 5271,7 | 5271,7 | 5271,7 |  | 5271,7 | 5271,7 | 26358,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Содержание мест захоронения |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 64 771,2 |  | 5397,6 |  |  | 5397,6 | 5397,6 | 5397,6 | 5397,6 |  | 5397,6 | 5397,6 | 26988,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 64 771,2 |  | 5 397,6 |  |  | 5 397,6 | 5 397,6 | 5 397,6 | 5 397,6 |  | 5 397,6 | 5 397,6 | 26988,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Содержание мест захоронения (показатель № 4 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 64 771,2 |  | 5397,6 |  |  | 5397,6 | 5397,6 | 5397,6 | 5397,6 |  | 5397,6 | 5397,6 | 26988,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 64 771,2 |  | 5397,6 |  |  | 5397,6 | 5397,6 | 5397,6 | 5397,6 |  | 5397,6 | 5397,6 | 26988,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового отдыха (показатель № 5,6 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 76 830,8 |  | 6793,4 |  |  | 6793,4 | 6343,4 | 6493,4 | 6343,4 |  | 6423,4 | 6273,4 | 31367,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 76 830,8 |  | 6793,4 |  |  | 6793,4 | 6343,4 | 6493,4 | 6343,4 |  | 6423,4 | 6273,4 | 31367,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка мест массового отдыха к праздничным мероприятиям: Масленица, 1 Мая, 9 Мая, День Молодежи, День России, День Российского флага, День защиты детей, День города , в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Оформление доски Почета | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/Отдел по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 1 092,0 |  | 91,0 |  |  | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 |  | 91,0 | 91,0 | 455,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 1 092,0 |  | 91,0 |  |  | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 |  | 91,0 | 91,0 | 455,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Приобретение, транспортировка и монтаж МАФ (урн, скамеек и прочего оборудования, шт.) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 900,0 |  | 450,0 |  |  | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 900,0 |  | 450,0 |  |  | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | Приобретение флагов России, ХМАО, г.Пыть-Ях, в том числе транспортировка |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 280,0 |  | 70,0 |  |  | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 280,0 |  | 70,0 |  |  | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  | Приобретение флагов расцвечивания для флаговой композиции и улиц города | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/Отдел по культуре и искусству |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 370,0 |  | 0,0 |  |  | 70,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |  | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 370,0 |  | 0,0 |  |  | 70,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |  | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 |  | Монтаж, демонтаж уличных флагов расцвечивания; баннеров, растяжек, подключение электроаппаратуры и обслуживание |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 10 440,0 |  | 870,0 |  |  | 870,0 | 870,0 | 870,0 | 870,0 |  | 870,0 | 870,0 | 4350,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 10 440,0 |  | 870,0 |  |  | 870,0 | 870,0 | 870,0 | 870,0 |  | 870,0 | 870,0 | 4350,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 |  | Текущий ремонт и содержание городского туалета в праздничные дни (9 Мая, День защиты детей, День России, День молодежи, День Российского флага, День города) |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 1 812,0 |  | 151,0 |  |  | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 |  | 151,0 | 151,0 | 755,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 1 812,0 |  | 151,0 |  |  | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 |  | 151,0 | 151,0 | 755,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 |  | Транспортировка, монтаж, содержание, демонтаж биотуалетов в праздничные дни (Проводы зимы, 9 Мая, День города) |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 636,0 |  | 53,0 |  |  | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 |  | 53,0 | 53,0 | 265,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 636,0 |  | 53,0 |  |  | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 |  | 53,0 | 53,0 | 265,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 |  | Перекрытие улиц города и санитарная уборка улиц и объектов в праздничные дни | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/Отдел по культуре и искусству |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 2 032,8 |  | 169,4 |  |  | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 |  | 169,4 | 169,4 | 847,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 2 032,8 |  | 169,4 |  |  | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 |  | 169,4 | 169,4 | 847,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 |  | Подготовка к Новому году, в том числе строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 59 268,0 |  | 4939,0 |  |  | 4939,0 | 4939,0 | 4939,0 | 4939,0 |  | 4939,0 | 4939,0 | 24695,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 59 268,0 |  | 4939,0 |  |  | 4939,0 | 4939,0 | 4939,0 | 4939,0 |  | 4939,0 | 4939,0 | 24695,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Летнее и зимнее содержание городских территорий (показатель № 7,8,9,10,11 из таблицы 1) |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 277 688,4 |  | 23140,7 |  |  | 23140,7 | 23140,7 | 23140,7 | 23140,7 |  | 23140,7 | 23140,7 | 115703,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 277 688,4 |  | 23140,7 |  |  | 23140,7 | 23140,7 | 23140,7 | 23140,7 |  | 23140,7 | 23140,7 | 115703,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Зимнее и летнее содержание объектов благоустройства (показатель № 7 из таблицы 1) |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 65 872,8 |  | 5489,4 |  |  | 5489,4 | 5489,4 | 5489,4 | 5489,4 |  | 5489,4 | 5489,4 | 27447,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 65 872,8 |  | 5489,4 |  |  | 5489,4 | 5489,4 | 5489,4 | 5489,4 |  | 5489,4 | 5489,4 | 27447,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | Зимнее и летнее содержание городских территорий, в том числе: летнее санитарное содержание городских территорий, покос травы, в т.ч. вывоз и утилизация травы и мусора; механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время; ремонт внутриквартальных проездов (ямочный ремонт) (показатель № 8,9 из таблицы 1) |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 172 620,0 |  | 14385,0 |  |  | 14385,0 | 14385,0 | 14385,0 | 14385,0 |  | 14385,0 | 14385,0 | 71925,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 172 620,0 |  | 14385,0 |  |  | 14385,0 | 14385,0 | 14385,0 | 14385,0 |  | 14385,0 | 14385,0 | 71925,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  | Содержание, текущий ремонт, демонтаж МАФ, поставка и монтаж малых архитектурных форм (детские игровые (спортивные) комплексы, урны, скамейки) (показатель № 10 из таблицы 1) |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 24 192,0 |  | 2016,0 |  |  | 2016,0 | 2016,0 | 2016,0 | 2016,0 |  | 2016,0 | 2016,0 | 10080,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 24 192,0 |  | 2016,0 |  |  | 2016,0 | 2016,0 | 2016,0 | 2016,0 |  | 2016,0 | 2016,0 | 10080,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 |  | Содержание городского фонтана (показатель № 11 из таблицы 1) |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 15 003,6 |  | 1250,3 |  |  | 1250,3 | 1250,3 | 1250,3 | 1250,3 |  | 1250,3 | 1250,3 | 6251,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 15 003,6 |  | 1250,3 |  |  | 1250,3 | 1250,3 | 1250,3 | 1250,3 |  | 1250,3 | 1250,3 | 6251,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Повышение уровня культуры населения |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 1 140,0 |  | 95,0 |  |  | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |  | 95,0 | 95,0 | 475,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 1 140,0 |  | 95,0 |  |  | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |  | 95,0 | 95,0 | 475,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Участие в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село" (показатель № 12 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 1 140,0 |  | 95,0 |  |  | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |  | 95,0 | 95,0 | 475,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 1 140,0 |  | 95,0 |  |  | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |  | 95,0 | 95,0 | 475 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по муниципальной программе: |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 689 044,4 |  | 57 811,2 |  |  | 57 811,2 | 57 361,2 | 57 511,2 | 57 361,2 |  | 57 441,2 | 57 291,2 | 286456,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 689 044,4 |  | 57 811,2 |  |  | 57 811,2 | 57 361,2 | 57 511,2 | 57 361,2 |  | 57 441,2 | 57 291,2 | 286 456,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 689 044,4 |  | 57 811,2 |  |  | 57 811,2 | 57 361,2 | 57 511,2 | 57 361,2 |  | 57 441,2 | 57 291,2 | 286 456,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 689 044,4 |  | 57 811,2 |  |  | 57 811,2 | 57 361,2 | 57 511,2 | 57 361,2 |  | 57 441,2 | 57 291,2 | 286 456,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 672 661,6 |  | 56 476,8 |  |  | 56 406,8 | 56 026,8 | 56 026,8 | 56 026,8 |  | 55 956,8 | 55 956,8 | 279784,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 672 661,6 |  | 56 476,8 |  |  | 56 406,8 | 56 026,8 | 56 026,8 | 56 026,8 |  | 55 956,8 | 55 956,8 | 279784 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель № 1 | Отдел по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 1 092,00 |  | 91,00 |  |  | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 |  | 91,00 | 91,00 | 455,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 1 092,00 |  | 91,00 |  |  | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 |  | 91,00 | 91,00 | 455,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель № 2 | Отдел по культуре и искусству |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 15 290,80 |  | 1 243,40 |  |  | 1 313,40 | 1 243,40 | 1 393,40 | 1 243,40 |  | 1 393,40 | 1 243,40 | 6217,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 15 290,80 |  | 1 243,40 |  |  | 1 313,40 | 1 243,40 | 1 393,40 | 1 243,40 |  | 1 393,40 | 1 243,40 | 6217,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка эффективности реализации муниципальной Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование целевых показателей |  | Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм), обеспечивающих достижение результата | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 | 2025 | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы | Соотношение затрат и результатов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | общие затраты по соответствующим мероприятиям |  | в том числе бюджетные затраты |  |  |  | внебюджетные источники |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | городского бюджета |  | федерального/окружного бюджета |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |
| 1 |  | Доля улично-дорожных сетей, обеспеченных освещением в общей протяженности улично-дорожной сети, % |  | Электроэнергия, обслуживание и содержание электрооборудования и электрических сетей | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 |  | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 176276,4 |  | 176276,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 2 |  | Избежание материального ущерба от лесных пожаров на территории лесопарковых зон площадью 2671,7 га, руб. |  | Охрана, защита и восстановление зеленых насаждений в парках и скверах, ремонт малых архитектурных форм. Прореживание в лесопарковых зонах вдоль пешеходных дорожек, троп от поросли и поврежденных деревьев | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29077,2 |  | 29077,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 3 |  | Оформление цветочных композиций, содержание газонов, м2 |  | Озеленение городских объектов (оформление и ремонт цветников, содержание газонов на городских объектах) | 142 227 | 142 227 | 142 227 | 142 227 | 142 227 | 142 227 |  | 142 227 | 142 227 | 142 227 | 63260,4 |  | 63260,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 4 |  | Содержание городского кладбища, м2 |  | Содержание мест захоронения | 53900,0 | 53900,0 | 53900,0 | 53900,0 | 53900,0 | 53900,0 |  | 53900,0 | 53900,0 | 53900,0 | 64771,2 |  | 64771,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 5 |  | Подготовка мест для массового отдыха и праздничных мероприятий, ед. |  | Санитарное содержание мест массового отдыха, а также подготовка мест массового отдыха к праздничным мероприятиям | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 17562,8 |  | 17562,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 6 |  | Строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации |  | Подготовка к Новому году, в том числе строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 59268,0 |  | 59 268,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 7 |  | Зимнее и летнее содержание объектов благоустройства, м2 |  | Зимнее и летнее содержание объектов благоустройства | 262 993,67 | 262993,67 | 262 993,67 | 262993,67 | 262993,67 | 262993,67 |  | 262 993,67 | 262 993,67 | 262 993,67 | 65872,8 |  | 65872,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 8 |  | Улучшение санитарного состояния территорий города, м2 |  | Зимнее и летнее содержание городских территорий, в том числе: летнее санитарное содержание городских территорий, покос травы, в т.ч. вывоз и утилизация травы и мусора; механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время; ремонт внутриквартальных проездов (ямочный ремонт) | 649624 | 1 301840,15 | 1 301 840,15 | 1 301 840,15 | 1 301 840,15 | 1 301 840,15 |  | 1 301 840,15 | 1 301 840,15 | 1 301 840,15 | 172620,0 |  | 172620,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 9 |  | Механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время, м2 |  |  | 164 326,8 | 164326,8 | 164326,8 | 164326,8 | 164326,8 | 164326,8 |  | 164 326,8 | 164 326,8 | 164 326,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Обеспечение дворовых территорий жилых домов современным спортивным и игровым оборудованием на детских площадках, шт. |  | Содержание, текущий ремонт, демонтаж МАФ, поставка и монтаж малых архитектурных форм (детские игровые (спортивные) комплексы, урны, скамейки) | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |  | 63 | 63 | 63 | 24192,0 |  | 24192,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 11 |  | Содержание городского фонтана, объект |  | Содержание городского фонтана | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 15003,6 |  | 15003,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 12 |  | Участие муниципального образования в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село", меропр. |  | Участие в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село" | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1140,0 |  | 1140,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689 044,4 |  | 689 044,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |

## Таблица 4

## Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

| ## № п/п | ## Основные мероприятия |  |  | ## Наименование целевого показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Наименование | ## Содержание (направление расходов) | ## Номер приложения муниципальной программы, реквизиты нормативно-правового акта, наименование портфеля проектов (проекта) |  |  |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 |  |
| ## Цель: «Улучшение условий проживания граждан, повышение уровня комфортности пребывания на территории города» |  |  |  |  |  |
| ## Задача 1. Организация освещения улиц |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Организация освещения улиц, территорий микрорайонов | ## Электроэнергия - оплата за потребленное электричество для освещения улично-дорожной сети и внутриквартальных территорий микрорайонов города. ## Обслуживание и содержание электрооборудования и электрических сетей. Выполнение технического обслуживания и текущего ремонта электрических сетей и электрооборудования (замена ламп, замена светильников, замена опор уличного освещения, замена клемников, проверка и протирка светильников, проверка работы фотореле, его регулировка, Проверка состояния и работы приборов учёта электроэнергии) | 1. Нормы наружного освещения городских и сельских поселений Ханты-Мансийского автономного округа ТСН 23-330-2002 ХМАО, утверждены и введены в действие Приказом директора Департамента градостроительной политики Ханты-Мансийского автономного округа от 17.05.2002г. № 66-П; 2. Приказом Госстроя РФ от 03.04.2000 N 68 «Об утверждении Рекомендаций по нормированию труда работников энергетического хозяйства». Часть 3. Нормативы численности работников коммунальных электроэнергетических предприятий»; 3. Применяемые материалы должны соответствовать требованиям и нормам Федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ; 4. ГОСТ Р 54350-2011 Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний. | ## Доля улично-дорожных сетей, обеспеченных освещением в общей протяженности улично-дорожной сети, 54,4 %. ## Расчет: ## 41,281*100:75,949=54,4, где ## -75,949 км линий электросетей; ## -41,281 км улиц, дорог, обеспеченных освещением |  |
| ## Задача 2. Озеленение городских территорий |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## Организация озеленения и благоустройство территорий города, охрана, защита, воспроизводство зеленых насаждений | ## Охрана, защита и восстановление зеленых насаждений в парках и скверах, ремонт малых архитектурных форм. Прореживание в лесопарковых зонах вдоль пешеходных дорожек, троп от поросли и поврежденных деревьев. Очистка леса от захламления: уборка, раскряжевка валежника, сухостойных, ветровальных, зависших деревьев; штабелевка, вывоз и утилизация раскряжеванной древесины. Покос травы вдоль тропиночных сетей лесопарков. Механизированная очистка от снега тропиночной сети лесопарков. Ремонт и покраска малых архитектурных форм. Санитарная вырубка в соответствии с нормативно-правовыми актами, материалами лесоустройства городских лесов города Пыть-Ях с оформлением разрешающих документов на проведение работ, осветление, очистка от мелколесья и кустарника (рубка хвороста с корня ручным или механизированным способом с приземлением в междурядьях лесных культур путем равномерной вырубки по всей площади или коридорным способом вдоль рядов лесных культур) вывоз и утилизация порубочных остатков. Озеленение городских объектов (оформление и ремонт цветников, содержание газонов на городских объектах). Создание наиболее благоприятной и комфортной среды обитания горожан за счет высаженных и ухоженных цветников. | 1. Лесной Кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ; 2. Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки утв. Приказом Федеральным агентством лесного хозяйства от 29.02.2012 г. №69; 3. Постановление Правительства РФ от 20.05.2017 N 607 «О Правилах санитарной безопасности в лесах»; 4. Постановление Правительства РФ от 30.06.2007 N 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»; 5. Приказ Минприроды России от 22.11.2017 N 626 "Об утверждении Правил ухода за лесами" 6. Постановление администрации города от 30.12.2011г. №320-па «Об утверждении лесохозяйственного регламента городских лесов городского округа город Пыть-Ях»; 7. Постановление администрации города «О создании комиссии по отнесению земель, предназначенных для лесовосстановления к землям, занятым лесными насаждениями на территории города Пыть-Ях» от 11.11.2015г. №304-па 8. "Требованиям к цветочной рассаде" (разработанным ФГУП АКХ им. К.Д. Памфилова), Нормативно-производственным регламентом содержания зеленых насаждений (разработанным ФГУП АКХ им. К.Д. Памфилова, утвержденным Госстроем РФ 10.12.1999г. №145), 9. Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ (приказ от 15.12.1999г. №153), 10. Нормы и правила по благоустройству территорий городского округа города Пыть-Ях, утвержденные решением Думы города от 24.05.2013 № 211. | ## 1.Избежание материального ущерба от лесных пожаров на территории лесопарковых зон площадью 2671,7 га, руб. ## 2.Оформление цветочных композиций, содержание газонов, м2. ## В соответствии со сводной ведомостью объемов и перечнем работ по озеленению и благоустройству городских территорий к муниципальным контрактам |  |
| ## Задача 3. Содержание мест захоронения. |  |  |  |  |  |
| ## 3 | ## Содержание мест захоронения | Содержание мест захоронения: 1. Уход за могилами ветеранов ВОВ, участников трудового фронта, вдов участников ВОВ, воинов интернационалистов, участников локальных войн (подсыпка и выравнивание песка) – 54 захоронения. 2. Уход за территорией кладбища (расчистка от снега пешеходных дорожек, удаление скользкости, уборка и вывоз мусора, покос травы, вырубка поросли и кустарников, подметание дорожек от мусора и опавшей листвы, ремонт, покраска и промывка урн и контейнеров ТБО, скамеек, ограждений; благоустройство территории: планировка песка, щебня) – 53 900 м2 3. Охрана территории городского кладбища - 53 900 м2. | 1.Постановление администрации города от 17.08.2006 № 137-па «Об утверждении правил содержания мест захоронения на территории города Пыть-Яха»; 2.Постановление администрации города от 19.06.2018 № 158-па «О создании муниципального автономного учреждения «Специализированная служба по вопросам похоронного дела»; 3. Постановление администрации города от 03.02.2012 № 19-па «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление мест захоронения»; 4. Решение Думы города 5 созыва от 13.06.2013 № 221 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги и работы, предоставляемые и выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями города»; 5.Постановление администрации города от 15.07.2015 № 208-па «Об утверждении требований к качеству услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню». | ## Содержание городского кладбища, м2 - уход за территорией, охрана кладбища - общая площадь 53900 м2. ## Распоряжение администрации города от 15.08.2018 № 1305-ра «Об утверждении муниципального задания для муниципального автономного учреждения «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» |  |
| ## Задача 4. Содержание и текущее обслуживание существующих объектов благоустройства, городских территорий в соответствии с установленными Правилами и нормами. |  |  |  |  |  |
| ## 4.1 | ## Создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового отдыха | ## 4.1 Санитарное содержание мест массового отдыха, а также подготовка мест массового отдыха к праздничным мероприятиям - приобретение, монтаж, демонтаж флагов расцвечивания для флаговой композиции и улиц города, подключение и обслуживание электроаппаратуры, текущий ремонт и содержание городского туалета, транспортировка, монтаж, содержание, демонтаж биотуалетов в праздничные дни, перекрытие улиц города и санитарная уборка улиц и объектов в праздничные дни. ## 4.2 Подготовка к Новому году, в том числе строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации - обустройство ледового городка и демонтаж, монтаж и демонтаж елки, Вырезка ледовых кирпичей и формирование ледовых композиций и фигур, электромонтажные работы. | 1. Сбор и утилизация мусора должны проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 2. Нормы наружного освещения городских и сельских поселений Ханты-Мансийского автономного округа ТСН 23-330-2002 ХМАО утверждены и введены в действие Приказом директора Департамента градостроительной политики Ханты-Мансийского автономного округа от 17.05.2002г. № 66-П; 3. Приказ Госстроя РФ от 03.04.2000 N 68 «Об утверждении Рекомендаций по нормированию труда работников энергетического хозяйства». Часть 3. Нормативы численности работников коммунальных электроэнергетических предприятий»; 4. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 5. ГОСТ Р 54350-2011 Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний. 6. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 7. СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» 8. «ГОСТ Р 56987-2016 Безопасность устройств для развлечений. Горки зимние. Требования безопасности при эксплуатации». 9. Федеральный Закон № 52-ФЗ от 30-03.99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения РФ» 10. Санитарно-эпидемиологические правила СП3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»; ## 11. Нормы и правила по благоустройству территорий городского округа города Пыть-Ях, утвержденные решением Думы города от 24.05.2013 № 211. 12. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». ## 13. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 14. ГОСТ Р 52301-2004 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации». 15. Приказ Госстроя РФ от 03.04.2000 N 68 «Об утверждении Рекомендаций по нормированию труда работников энергетического хозяйства». Часть 3. Нормативы численности работников коммунальных электроэнергетических предприятий». | ## Работы выполняются в соответствии с техническими заданиями к муниципальным контрактам по направлениям ## 4.1.1.Подготовка мест для массового отдыха и праздничных мероприятий, ед. ## 4.2.1.Строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации, шт. |  |
| ## 4.2 | ## Летнее и зимнее содержание городских территорий | ## 4.3 Зимнее и летнее содержание объектов благоустройства - механизированная и ручная уборка площадей и тротуаров в летний и зимний периоды, Зачистка территории за трактором в ручную, погрузка и вывоз снега, по заявке заказчика, очистка (скол) тротуаров и площадей от плотного снега вручную, посыпка ПСС, окраска ограждений, очистка от урн и контейнеров ТБО от мусора, очистка бортового камня от грязи и песка, ремонт и окраска МАФ, абриса в 1 мкр., постамента в 5 мкр. ## 4.4 Зимнее и летнее содержание городских территорий, в том числе: летнее санитарное содержание городских территорий, покос травы, в том числе вывоз и утилизация травы и мусора; механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время; ремонт внутриквартальных проездов (ямочный ремонт) - Летнее санитарное содержание городских территорий, покос травы, в том числе вывоз и утилизация травы и мусора; механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время; ремонт внутриквартальных проездов (ямочный ремонт). 4.5 Содержание, текущий ремонт, демонтаж МАФ, поставка и монтаж малых архитектурных форм (детские игровые (спортивные) комплексы, урны, скамейки) - Обслуживание оборудования и элементов благоустройства (игровые и спортивные комплексы, турникеты, отдельно стоящие игровые конструкции МАФ, скамейки, урны, ограждения): - проверка и подтягивание узлов крепления; - обновление окраски оборудования; - смазка подшипников; - обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление битого стекла, обломков и загрязнений). Текущий ремонт оборудования и элементов благоустройства (игровые и спортивные комплексы, турникеты, отдельно стоящие игровые конструкции МАФ, скамейки, урны, ограждения): - замена крепежных деталей; - замена деревянных частей оборудования; - замена структурных элементов оборудования и ограждения; - сварка; - окраска оборудования и ограждения; - отсыпка песком территории детских игровых комплексов, завоз песка в песочницы. Техническое обслуживание оборудования и элементов благоустройства (игровые и спортивные комплексы, турникеты, отдельно стоящие игровые конструкции МАФ, скамейки, урны, ограждения) Контроль технического состояния оборудования включает: - осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию; - регулярный визуальный осмотр; - функциональный осмотр; - ежегодный основной осмотр. Регулярный визуальный осмотр позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные пользованием оборудованием, климатическими условиями, актами вандализма (например, разбитые бутылки, консервные банки, пластиковые пакеты, поврежденные элементы оборудования). ## Завоз и планировка песка. ## 4.6 Содержание городского фонтана – расконсервация и консервация объекта, пусконаладочные работы, замена ламп, очистка чаши фонтана, замена воды, сбор и утилизация мусора. |  | ## Работы выполняются в соответствии с техническими заданиями по направлениям к муниципальным контрактам ## 4.2.1.Зимнее и летнее содержание объектов благоустройства, м2. ## 4.2.2.Улучшение санитарного состояния территорий города, м2. ## Механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время, м2. ## 4.2.3.Обеспечение дворовых территорий жилых домов современным спортивным и игровым оборудованием на детских площадках, шт. ## 4.2.4.Содержание городского фонтана, объект. Договор от 13.05.2014 № 02-79 о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения |
| ## Задача 5. Повышение уровня культуры населения. |  |  |  |  |  |
| ## 6 | ## Повышение уровня культуры населения. | ## Участие в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село" - цель выявление достижений, и оценка результативности муниципальных образований в сфере благоустройства территорий города. | ## Нормы и правила по благоустройству территорий городского округа города Пыть-Ях», утвержденные решением Думы города от 24.05.2013 № 211 | ## Участие муниципального образования в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село", меропр. НПА округа о проведении конкурса |  |

## Таблица 5

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению

| № п/п | Описание риска | Меры по преодолению рисков |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Непрогнозируемые изменения законодательства Российской Федерации и законодательства автономного округа, длительность формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы, что может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации программных мероприятий. | Минимизация риска предполагает: - на этапе согласования проекта муниципальной программы привлечение для рассмотрения и подготовки предложений от населения, общественных организаций путем размещения проекта на официальном сайте администрации города в сети Интернет; - проведение мониторинга планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и автономного округа в сфере благоустройства городских территорий и смежных областях. |
| 2. | Возможное снижение темпов экономического роста, ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции и, как следствие, существенное сокращение расходной части местного бюджета, в том числе сокращение объема финансовых средств, направленных на реализацию муниципальной программы, что в свою очередь связано с сокращением или прекращением части программных мероприятий и неполным выполнением целевых показателей муниципальной программы. | Минимизация данного риска осуществляется посредством: - ежегодного уточнения финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от доведенных лимитов, достигнутых результатов и определенных приоритетов для первоочередного финансирования; - планирования бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов; - привлечение внебюджетных источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы. |
| 3. | Невыполнение контрактов, связанное с отсутствием исполнителей (поставщиков, подрядчиков) товаров (работ, услуг), определяемых в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. | Минимизация риска осуществляется посредством планирования муниципальных закупок, проведения предварительной работы с предполагаемыми исполнителями, оперативного повторного размещения заказа в случае не состоявшихся торгов и контроля за исполнением муниципальных контрактов. |
| 4. | Административные риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, нарушением планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнением ее целей и задач, не достижением плановых значений показателей, снижением эффективности использования ресурсов и качества выполнения программных мероприятий муниципальной программы. | В целях минимизации рисков планируется: - создание системы мониторинга реализации муниципальной программы; - публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы; - повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы; - своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной программы; - повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых решений в определении путей и методов реализации муниципальной программы. |