Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

муниципальное образование

городской округ город Пыть-Ях

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 03.06.2020									№ 222-па

О подготовке жилищного фонда,

объектов жилищно-коммунального

комплекса и социальной

сферы к работе в осенне-зимний

период 2020-2021 года

В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 103 от 12.03. 2013. «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», а так же во исполнение плана мероприятий по подготовке объектов жилищно- коммунального комплекса и социальной инфраструктуры муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к работе в осенне-зимний период, предусмотренного приложением № 11 к Государственной программе «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 347-п «О государственной программе «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», в целях качественной и своевременной подготовки жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов.

1.	Утвердить:

1.1. Мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2020-2021 года (приложение №1).

1.2. Состав комиссии по контролю за подготовкой жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2020-2021 года (приложение№2).

1.3. Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии (приложение№3)

2. Руководителям всех форм собственности, имеющим на балансе и на обслуживании объекты жилищно-коммунального, теплоэнергетического хозяйства и социальной сферы:

2.1. Назначить приказом по организации, ответственных лиц за выполнение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду, за производство ремонтных работ, копию приказа предоставить в управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам в срок до 10.06.2020.

2.2. Ежедекадно, начиная с июня по ноябрь 2020 года, предоставлять в управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам письменную информацию о ходе выполнения мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2020-2021 года.

2.3. Предоставить в управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам перечень запасов материально-технических средств и обеспечить его сохранность и пополнение, в срок до 01.10.2020.

2.4. Предоставить графики промывки и опрессовки жилого фонда и объектов социальной сферы, до 10.06.2020.

3. Заместителю главы города Серикову С.Е. проводить совещания по подготовке жилищно-коммунального комплекса к осенне-зимнему периоду с руководителями организаций всех ведомств, управлений, отделов и служб администрации города не реже 2-х раз в месяц.

4. Руководителям муниципального унитарного предприятия «Управление городского хозяйства», акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания - Пыть-Ях», товариществ собственников жилья, управляющих компаний, бюджетных учреждений закончить подготовку к отопительному сезону 2020-2021г.  теплоэнергетического хозяйства, к 30.08.2020.

5. Контроль за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов теплоэнергетического назначения к работе в зимних условиях возложить на управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам.

6. Контроль за ходом подготовки объектов социальной сферы к работе в зимних условиях возложить на заместителя главы города Золотых А.П.:

В соответствии с п.11 приложения № 11 к Государственной программе «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» обеспечить проведение оценки готовности с получением актов готовности к отопительному периоду объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта в муниципальном образовании.

7. Комиссии по контролю за подготовкой жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к осенне-зимнему периоду, осуществить проверку готовности к работе в зимних условиях теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в сроки, установленные графиком проверок.

8. Отделу по внутренней политике, связям с общественными организациями и СМИ управления по внутренней политике (Кулиш О.В.) опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник».

9.	Отделу по информационным ресурсам (А.А. Мерзляков) разместить постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

10.	Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города (направление деятельности жилищно-коммунальные вопросы), и заместителя главы города (направление деятельности - социальная сфера).

И.о.главы города Пыть-Яха  		    		        	                А.Ф.Золотухин